「曾文南化聯通管統包工程A3標」三埔水管橋下箱型石龍施工前會勘紀錄
1. 會勘時間：111年12月16日(星期五)上午10時
2. 會勘地點：三埔水管橋A2橋台
3. 主持人：歐正工程司信宏 紀錄：郭同旭
4. 出列席單位及人員：(詳後附簽名冊)
5. 業務單位報告：略
6. 各單位意見：略
7. 會勘結論:
  1. 本案依據水管橋工程圖號S-004有關規定:「兩側坡面以石籠工保護高程、長度依現場狀況調整。」及「石籠數量可依現場實際狀況調整，經監造同意。」辦理。
  2. 現場因降雨、水流沖刷致地形地貌已與原設計不同，經與會單位現勘共識，本案同意依前述規定辦理相關調整。
  3. 考量石籠工亦屬水保計畫內容，請統包商依水土保持計畫審核監督辦法第19條規定，檢討箱型石籠施工數量維持在前述規定增減範圍內，至石籠工施設範圍，請統包商洽水土保持監造技師確認並納入本工程後續有關水土保持計畫變更內容，俾報請水土保持局辦理後續事宜。
  4. 為利石籠工發揮保護功能，本案石籠工施工範圍統包商與細部設計單位檢討後提送施工圖至監造工務所備查。
  5. 現場請於施工圖同意備查後再行施工並辦理查驗。
8. 散會時間:上午11時00分。