經濟部水利署南區水資源局暨第五、六、七、八河川局與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心

締結安全伙伴關係計畫

中華民國110年4月
## 目 錄

壹、計畫依據	1

貳、計畫緣起及目的	1

參、計畫團隊團隊概況	1

肆、計畫目標	2

伍、計畫合作項目	3

陸、計畫期程	4

柒、計畫實施	5

捌、計畫經費	8

玖、計畫核定與執行	13
# 壹、計畫依據：
# 依據勞動部安全伙伴計畫實施要點（104年12月11日修正）辦理。
# 貳、計畫緣起及目的：
    經濟部水利署南區水資源局（以下簡稱南水局）、經濟部水利署第五河川局（以下簡稱五河局）、經濟部水利署第六河川局（以下簡稱六河局）、經濟部水利署第七河川局（以下簡稱七河局）、經濟部水利署第八河川局（以下簡稱八河局）及勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心（以下簡稱南區職安中心），秉持「尊重生命」的理念，落實及深化「以人為本」的價值，透過跨部會資源，在對等、互信之基礎上，以互惠、互助之原則，由同質性事業共享彼此資源，並透過職安署南區中心之安全管理專才，共同建立有效職業安全管理制度。
    藉由南水局所推動前瞻基礎建設計畫之曾文南化聯通管工程之施職安全管理運作模式及各機關內部安全管理模式，相互回饋，以提升各機關督導、監造及團隊施工人員安全衛生職能，建立職安管理制度及加強員工教育訓練，期提升施工環境安全衛生、保障工作者身心健康與安全作業環境，防止職業災害，特提出締結安全伙伴關係計畫。更藉由南水局施工團隊工程臨場診斷之方式，將經驗分享予參與計畫之機關團體，由各機關團體制定符合內部執行之安全作業標準程序，提升安全衛生管理水準，以降低職業災害，達到永續經營之共同願景，及『零』災害之目標，創造『優質職安，活力台灣』之境界。
# 叁、計畫團隊概況：
# 一、南水局：管轄範圍於北港溪以南之南部區域。綜理嘉義、臺南、高雄、屏東 、臺東及澎湖等地之水資源規劃、建設、宣導及管理相關事務，並權管曾文 水庫、阿公店水庫、牡丹水庫、甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰等5個水源設施 。
二、五河局：掌理轄區內北港、朴子、八掌及急水溪水文及嘉義縣、部分臺南市	海岸，規劃基本資料測驗，調查及資料之統計分析與管理及河川排水及海堤	治理計劃之規劃事項及辦理海岸，中央管河川，區域排水之防護，堤防新建	，水案環境景觀改善復育。
三、六河局：掌理轄區內曾文、鹽水、二仁及阿公店溪水文及部分臺南市、高雄	市海岸，規劃基本資料測驗，調查及資料之統計分析與管理及河川排水及海	堤治理計劃之規劃事項及辦理海岸，中央管河川，區域排水之防護，堤防新	建，水案環境景觀改善復育。
四、七河局：掌理轄區內高屏、東港及四重溪水文及屏東縣、澎湖縣海岸，規劃	基本資料測驗，調查及資料之統計分析與管理及河川排水及海堤治理計劃之	規劃事項及辦理海岸，中央管河川，區域排水之防護，堤防新建，水案環境	景觀改善復育。
五、八河局：掌理轄區內卑南溪水文及臺東縣、金門縣海岸，規劃基本資料測驗	，調查及資料之統計分析與管理及河川排水及海堤治理計劃之規劃事項及辦	理海岸，中央管河川，區域排水之防護，堤防新建，水岸環境景觀改善復育	。
肆、計畫目標：
    藉由南區職安中心之安全管理專才及南水局、五河局、六河局、七河局、八河局與相關承攬單位對於職業安全衛生落實之決心，強化全體人員安全意識、提高安全衛生基本素養、防止職業災害發生。本計畫預期達成績效分為二大面向：
一、管理制度面：
(一)建立各機關（南水局、五河局、六河局、七河局、八河局）及南水局所屬	施工團隊之職業安全衛生管理體系制度，健全規劃面、督導面與執行面。
   (二)對於本計畫之工程主辦工程司級以上幹部及南水局所屬施工團隊之工程管
       理主管人員，施予工程風險管理訓練，期望工程管理之主管人員均有對工
       程風險之辨識能力及排除危害因子之智能，以消弭發生職業災害之原因於
       無形。
二、作業執行面及回饋：
 (一)透過南水局所屬施工團隊工程臨場診斷之方式，研修聯通管工程符合安全	作業之標準作業程序書（S.O.P），並將經驗分享予參與計畫之機關團體
     。
 (二)河川局依常見之工程屬性(堤防工程)及工程臨場診斷方式，研修符合堤岸
     工程安全作業之標準作業程序書（S.O.P），並將經驗分享予參與計畫之
     機關團體。
 (三)落實於工程之施工設計、規劃階段實施風險評估，掌握風險狀況，研擬風
     險對策，落實追蹤管制，以提升施職安全。
 (四)診斷河川局所屬施工團隊工程各工作場所之工作環境、設備安全、員工作
     業活動等安全衛生事項，並建議改善方法，確保良好完善狀態。
 (五)對於本施工團隊全體人員，施予現場監督人員安全衛生訓練，以提升員工
     危害認知，做到全員防災，人人職安。
 (六)提升全體人員安全衛生基本素養、建立安全觀念、預防職業災害發生。
# 伍、計畫合作項目：
職業安全衛生管理制度之建立。
 (一)以聯通管工程施工之施工態樣，將墜落、感電、物體倒塌、中毒、缺氧、
     湧水、爆炸等重點防災項目，就實際施工特性施工計畫，研修符合安全作
     業之標準作業程序書（S.O.P），並由南區職安中心及學者專家等協助檢
     視。
 (二)將河川排水、海堤治理及堤防新建等工程類型，以常見堤岸工程之危害類
     型，就實際施工特性施工計畫，制定符合安全作業之標準作業程序書
     （S.O.P），並由南區職安中心及學者專家等協助檢視。
 (三)依經濟部水利署所訂之水利工程施工風險評估參考作業手冊，於營造工程
     施工設計、規劃階段之適當時機實施施工風險評估，並將設計過程施工風
     險評估成果，傳遞運用於工程採購發包上。
1. 職業工作場所安全衛生設施之診斷。
2. 辦理相關工程之安全衛生教育訓練(如：職安卡等)，強化人員之安衛觀念
  ，規劃營造業相關證照訓練(如：業務主管、作業主管等)、回訓等相關教
  育訓練，提升作業主管人員之監督管理責任。
# 陸、計畫期程：
    安全伙伴期間，計36個月(110年4月至113年3月)，各作業項目期程分述如下，並可視執行成果及工程進度，適時延長至完工：
1. 職業安全衛生管理制度之建立：110年4月至113年3月完成。
2. 職業工作場所安全衛生設施之診斷輔導：110年4月至113年3月。
3. 辦理2 場次職業安全衛生優良單位之工程觀摩或職安體感訓練：110年4月
  至112年12月。
4. 辦理營造業相關證照訓練(如：業務主管、作業主管等)及職業安全衛生相
  關教育訓練(職安卡等)或回訓：110年4月至112年12月。
# 柒、計畫實施
職業安全衛生管理制度之建立：
 (一)南水局以轄內所屬聯通管等相關工程，制定（施工有墜落、感電、物體倒塌
     、撞擊之虞等重點防災項目）標準作業程序書（S.O.P）：由南區職安中心及
     學者專家組成之輔導小組與曾文南化聯通管工程計畫施工團隊之職安單位、
     工務單位及設計單位成員，針對所訂之施工標準作業程序書（S.O.P），於施
     工過程中可能發生之墜落、感電、物體倒塌、撞擊等危害項目進行安全衛生
     診斷，將相關缺失彙集，制定符合安全作業之標準作業程序書（S.O.P），供
     同質性事業參酌。(111 年10月至111 年12月提供初步計畫、112年10月至112
       年12月提供總結報告，標準作業程序書之項目依實際需求所訂)
 (二)各河川局以河川排水、海堤治理及堤防新建等工程類型，制定堤岸工程標準
     作業程序書（S.O.P）：由南區職安中心及學者專家組成之輔導小組與河川局	之職安單位等，針對所訂之施工標準作業程序書（S.O.P），於施工過程中
     可能發生之危害項目進行安全衛生診斷，將相關缺失彙集，制定符合安全作
     業之標準作業程序書（S.O.P），供同質性事業參酌。(111年10月至111年12
     月提供初步計畫、112年10月至112年12月提供總結報告)
 (三)建立風險評估設計、規劃階段之作業成果：依經濟部水利署所訂之水利工程
     施工風險評估參考作業手冊，執行營造工程施工設計、規劃階段之適當時機
     實施施工風險評估，將準備作業、執行之方式、方案評選、設計成果、風險
     處理及運用等，設置該機關所屬作業準則，並擇一所屬單位內之工程，實際
     運作執行，再藉由南區職安中心及學者專家組成之輔導小組協助檢視。(111	年10月前提供成果)
      1. 職業安全衛生診斷輔導及改善：
 (一)職業安全衛生管理輔導：南水局將轄內所推動前瞻基礎建設計畫之曾文南
     化聯通管工程計畫施工團隊成立區域聯防體，藉由聯防體成員相互實施安
     全衛生管理稽查及檢查，共同研商缺失並監督改善之方式，提升安全衛生
     管理水準，並依稽查頻率對相關工程實施稽查，為達資源共享政策，五、
     六、七及八河局每年擇3次參加，藉以回饋各機關工程之運用，南區職安
     中心以輔導方式取代檢查。（職災、申訴、檢舉案除外）
 (二)職業工作場所安全衛生設施之診斷：由南區職安中心及學者專家組成之輔
     導小組，各河川局每年至少1場次針對所屬工程之職安單位、工務單位、
     設	計單位成員，針對轄管工程之工作場所對於工作環境、設備安全、員
     工管理等安全衛生事項進行臨場診斷，將相關缺失彙集，並針對相關缺失
     提出改善措施。
 (三)推動職業安全衛生優良工程：由南區職安中心組成之輔導小組，協助有意
     參加優良工程金安獎選拔之機關，辦理欲參賽之工程輔導。
      1. 參訪推動職業安全衛生優良單位之工程或參加體感訓練中心體驗活動：辦
        理2場次，藉由參訪了解其他公共工程推動職業安全衛生工作落實情形，
        汲取寶貴經驗，使安全衛生管理工作推動事半功倍；另針對本計畫團隊參
        與推動職業安全衛生優良成員，優先推動參加「推動職業安全衛生優良公
        共工程及人員選拔。
      2. 營造業相關證照訓練(如：業務主管、作業主管等)及職業安全衛生相關教
        育訓練(職安卡等)或回訓：辦理6場次，由南區職安中心、南水局、五河
        局、六河局、七河局、八河局及南水局所推動前瞻基礎建設計畫之曾文南
        化聯通管工程計畫施工團隊，對於本計畫團隊中業主及設計監造單位全體
        員工及主要承攬人及次要承攬人之工程管理人員，規劃辦理營造業相關證
        照訓練班，另對於營造相關作業主管及人員辦理職業安全衛生在職訓練，
        以期提升危害認知，做到全員防災，人人重視職安，防止災害之再發生，
        有關訓練班之講師、教材由南區職安中心支援，南水局協助教育訓練辦理
        之行政作業(證照及場地等)，訓練班類別可視實際需求調查結果彈性調整
        （含經費）。
      3. 本計畫必要時得經各方協議後修正之；並視推動安全衛生工作之成效，調
        整計畫實施之期程。另本計畫實施項目由南水局、五河局、六河局、七河
        局及八河局共同配合辦理。本計畫相關實施內容之輔導將洽詢南區職安中
        心。
      4. 各單位工作分配表：
	南水局	五河局	六河局	七河局	八河局	南區職安中心
標準作業程序書（S.O.P）	●	-	-	-	-	△
堤岸工程標準作業程序書（S.O.P）	-	●	●	●	●	△
風險評估設計、規劃階段之作業成果	●	●	●	●	●	△
管理輔導(區域聯防)	●	◇	◇	◇	◇	△
職場診斷	◇	◎	◎	◎	◎	●
工程參訪(或體感)	●	◎	◎	◎	◎	△
金安獎輔導	◎	◎	◎	◎	◎	●
營造業相關證照訓練及一般教育訓練等	●	◇	◇	◇	◇	△

	主辦●	協辦◎	輔導△	會同◇

# 捌、計畫經費：
由各單位依權責分擔計畫所需費用，分述如下：
 (一)簽署活動典禮相關費用：原則由南區職安中心及南水局負擔，不足部分由安
     全伙伴團隊成員負擔。
 (二)營造業丙種職業安全衛生業務主管訓練及職業安全衛生相關教育訓練、回
     訓：由各訓練主辦單位及參訓單位負擔。(南區職安中心視需要給予協助)
 (三)安全衛生管理診斷及專案輔導工地安全衛生設施診斷：由各標工程主辦單
     位負擔。(南區職安中心視相關經費許可給予挹助)
 (四)工地參訪或體感訓練中心體驗活動：由主辦單位負擔。(南區職安中心視
     相關經費許可給予挹助)
 (五)總結報告(報告書製作及印製)及 S.O.P 撰稿費：由南水局、五河局、六
     河局、七河局、八河局及南水局所推動前瞻基礎建設計畫之重大工程施工
     團隊負擔。
經費概算表：
 (一)簽署活動典禮相關費用：

單位:元
項目	單位	數量	總價	說明
簽署活動典禮相關費用	式	1	100,000	包含場地、茶點、文宣、佈置費用

(二)營造業丙種職業安全衛生業務主管訓練及職業安全衛生相關教育訓練、回
     訓：

單位:元
項目	單位	數量	單價	總價	說明
營造業相關證照訓練	班	1	1	129,240	規劃辦理營造業丙種職業安全衛生業務主管訓練1班，每班26小時(共4日)，每場50人，講師費52,000元（2,000元/時），每場場地費 32,000元(每天8,000元)，餐費 20,000元(每人每天100元)，教材費15,000元(每人300元 / )，工作人員服務費 10,240元(每場每日2人，每人1,280元，)，總計每場129,240元。

職業安全衛生相關教育訓練或回訓(職安卡或宣導會)	場	4	38,720	154,880	規劃每年辦理營造業相關職業安全衛生宣導會2場次，每場6小時，每場70人，講師費12,000元（2,000元/時），每場場地費8,000元，餐費7,000元(每人100元)，茶點2,800元(每人40元)，教材費7000元(每人100元)，工作人員服務費 1,920,元(每場2人、每人960)，總計每場38,720元。
其他雜支	式	1	6,900	6,900	場地布置、測驗、其他
合計	291,020				訓練班類別可視實際需求調查結果彈性調整（含經費）

 (三)安全衛生管理診斷及專案輔導工地安全衛生設施診斷：

單位:元
項目	單位	數量	單價	總價	說明
出席費	場次	6	25,000	150,000	輔導改善及管理制度診斷(含各項 S.O.P之檢討、出席總結報告會議及專家輔導等，每場次計約10人，出席費每人每次為2,500元，交通費每人每次為500元。)
交通費	場次	6	5,000	30,000
其他雜支	場次	6	1,000	6,000
合計	186,000

 (四)工地參訪或體感訓練中心體驗活動：

    單位:元
項目	單位	數量	單價	總價	說明
參訪費(或體感訓練中心體驗活動)	場	2	18,000	36,000	參訪優良工地或體感訓練中心體驗活動， 參加40人。交通以租用遊覽車方式辦理。
交通費	人	40	250	10,000
合計	46,000

(五)S.O.P 撰稿及總結報告費：

單位:元
項目	單位	數量	單價	總價	說明
電氣安全S.O.P	篇	1	3,000	3,000	依「各機關學 / 校出席費及稿 / 費支給要點」 / 辦理。
墜落災害防止S.O.P	篇	1	3,000	3,000
物體倒塌災害防止S.O.P	篇	1	3,000	3,000
中毒災害防止S.O.P	篇	1	3,000	3,000
缺氧災害防止S.O.P	篇	1	3,000	3,000
湧水災害防止S.O.P	篇	1	3,000	3,000
爆炸災害防止S.O.P	篇	1	3,000	3,000
總結報告	篇	1	3,000	3,000
施工風險評估標準作業程序書S.O.P	篇	5	3,000	15,000
計畫書S.O.P	篇	1	3,000	3,000
合計	42,000

 (六)總經費概算表：

單位:元
項目	單位	數量	單價	總價
1.簽署活動典禮相關費用	式	1	100,000	100,000
2.教育訓練	式	1	291,020	291,020
3.臨場診斷	式	1	186,000	186,000
4. 優良安全衛生管理及工地參訪或體感訓練中心體驗活動	式	1	46,000	46,000
5. 總結報告(製作報告書製作及印製) 及 S.O.P撰稿費	式	1	42,000	42,000
總計				665,020
上述經費如各單位於年度專案有編列經費者，可優先由該經費支應。

# 玖、計畫核定與執行：
# 本計畫報請勞動部職業安全衛生署同意後，依據本計畫及勞動部安全伙伴計畫實施要點，據以執行實施，修改時亦同。