113年度「前瞻基礎建設—加強水庫集水區保育治理計畫」
補助嘉義縣政府計畫執行及經費支用情形查核會議紀錄
一、開會時間：113年1月23日(星期二)上午10時30分
二、開會地點：嘉義縣阿里山鄉公所2樓會議室/嘉義縣政府3樓主計處
三、主持人：吳簡任正工程司宗寶	紀錄：周芳伃
四、出列席單位及人員：(詳簽名冊)
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：(略)
七、查核人員意見：
 (一)養護科 周工程員芳伃
1、「達邦村伊斯基亞那農路邊坡整治工程」請縣府儘速依工程進度辦理估驗，以利後續經費之核銷。
2、提醒於工程決算時，工程管理費部分，請縣府依實際支用數決算；空污費部分，請縣府於工程完工時辦理結算申報。
八、結論：
(一)請依本分署查核小組意見及相關規定辦理後續事宜。
(二)為達本計畫控管之績效指標、目標及執行率，請縣府趕辦工程，後續管控點及配合辦理事項如下：
1、達邦村伊斯基亞那農路邊坡整治工程：請縣府依施工進度於113年2月17日完工，並於113年2月底完成核銷至累計90%之補助款，並於113年3月底完成全案核銷與結案。
九、散會時間：下午12時40分