經濟部水利署第六河川分署會議紀錄
一、會議名稱：第六河川分署114年度第5次在地諮詢小組-「阿公店溪流域整體改善與調適規劃(2/2)」大平台會議
二、開會時間：114年12月2日上午10時00分
三、開會地點：本分署第二會議室
四、主持人：謝明昌分署長 記錄：劉柏麟
五、出列席單位及人員：(詳會議出席人員簽到表)
六、主席致詞：(略)
七、討論事項：(略)
八、出席委員及單位意見：
何委員建旺
1. 本阿公店溪流域整替改善與調適2/2提到，成大基金會就期末報告修正，引入本大平台會議，予以認可。
2. 對報告目前可執行達到短期目標之執行方案，對機關協調分工補充平台會議可達成之內容，以利各機關或六河分署編列預算執行。另非工程措施路竹區下坑里自主防災社區成立，明年度高雄市政府自主防災計畫已委辦，應可確認是否成立；至於中長期計畫可透過滾動式檢討，逐步完成。
3. 報告四大主軸、機關分工主協辦單位，部分欠缺，如水庫集水區主辦機關應有農業部林保署等，建議再檢視補充。

連委員上堯
1. 近年阿公店溪主流河道累積淤積6.4萬立方米3，是否成為水道風險？宜再詳研。
2. 簡報P.38提到嘉興里農地在地滯洪，但只提到抽水站、移動式抽水機、潭底滯洪池等措施，但農地滯洪卻沒有提到，請補充。

陳委員文俊
1. 建議各課題對應之短中長策略與措施應盡量具體、可行以供各權責單位能據以提編各期之執行計畫及是否有可量化之指標，以供未來管考時有JPI績效之達成。尤其建議短期策略與措施及在未來幾年可收集各權責單位目前正執行或近幾年將推動之計劃，將其融合列入於短期執行措施中。
2. 各課體之策略與措施建議再盤點，檢視四大課題所擬定短中長期策略與措施有無產生互相競合之問題。
3. 已召開多場公布平台會議，不知目前是大課題之執行策略及措施其所對應之主協辦機關，是否都已有共識？也建議再盤點是否有遺漏部分權責機關？
4. 部分策略或措施建議再盤點是否有符合課題或研擬方向之主軸？如A3 河道植生入侵影響通洪能力課題其中期策略與措施採土庫排水與阿公店溪周圍環境加強水質污染源頭管制與稽查，似應列於C1 課題較妥，概與A3措施—.河道植生入侵移除較不切題。
5. B2 氣候變遷風險韌性調適課題之長期策略與措施中有高速公路橋及下游無名橋改建，此部份是否應列於A4 跨河構造物改善課題中？
6. B4 海岸災害風險 中期策略與措施之「疏浚及沙源補充」、「海岸基本資料調查監測」目前六河分署皆有依據海岸防護計畫執行中，建議可列在短期，中期策略或可改以「建立海岸土砂管理」、「推動海岸侵蝕防治新工法」、「加強暴潮溢淹監測與預警」等。
7. 部份獎助或補助可能現在可能已有辦法，如C3 移除外來種獎勵、B1制度化淹水補助等。故建議或可修正措辭，如滾動式檢討並合理修正現有補助或獎助規定。
8. C3 課題中期之將外來種認知融入學校、社大課程之措施，建議亦可同時列於短期中，概此措施可隨時執行並可獲得成效。
9. D4 課題長期策略與措施之「串聯阿公店溪自行車觀光路線」是否與D1較切題？
10. 阿公店溪下游所需基流量0.45CMS(或每日所需水量40000公噸），不知是否已有共識，此目標預計於短中長期之那一期程達成？
11. 阿公店溪有多項課題與阿公店水庫水課之操作有密切關聯（如排砂、放流），建議蒐集南水分署有關阿公店溪水庫排砂與放流操作等，目前及已規劃之中長期相關工程與計畫，再與團隊於受影響課題所研擬之短中長策略措施行給予調整、扣合，以利推動與執行。

張委員世傑
1. 阿公店溪主流已整治完成，對岡山市區積淹水風險已降低，但土庫排水(支流)集水區內積淹水風險仍高，後續排水改善作為建議，提送相關權責機關依計畫期程配合推動，如河道淤積倘影響排洪，土庫排水因承受大崗山山麓坡地排水且易有農業區排水等排入土砂貢獻度進而增加河道淤積量，中短期計畫內建議增加淤積分析及改善措施。
2. 原有礫間淨化場，因再生水計畫已不再運作，其原提供部分乾淨水源注入阿公店溪主流道內的流量將不再有，且阿公店溪流域內除生活用水，尚有工業廢水、畜牧廢水等排入，對於汙染處置作為建議納入調適計畫。

交通部高速公路局第二新建工程分局
有關土庫排水橋改建工程第B103標刻正進行中，目前已完成南下線改建，預計於116年中全部完成。

經濟部水利署南區水資源分署
1. 阿公店水庫位於整個集水區上游，與阿公店溪及其周圍環境息息相關，本分署防汛操作在水庫安全前提下，將以下游河防安全優先考量，並持續精進操作策略，期能減少落淤泥砂於下游河道。
2. 有關枯水期期間為改善下游環境需求，由阿公店水庫放水以改善環境之議題，水庫運用要點有其依據可操作，也有前例可循。惟枯水期水資源格外珍貴，仍需依相關供水情勢檢討會議指示辦理。

高雄市政府水利局
1. 有關在地滯洪，目前水規分署針對高雄市有提供土庫排水系統盤點表，本局將評估研議後提供給水規分署參考。
2. 本局目前有辦理潭底排水系統規劃檢討，針對岡山嘉興及潭底地區研議增設滯洪池、抽水機及渠道改善，預計年底可核定期中報告。

農業部林業及自然保育署屏東分署
1. 阿公店溪流域自阿公店水庫以西至國道1號段係位於國土生態綠網區域北高雄惡地丘陵淺山保育軸帶範圍內，推動策略有生態廊道串連與動物通道建置、里山倡議與地景保育推動、公眾參與及環境教育推廣等，而阿公溪為國土綠網關注河川，關注物種有日本鰻鱺。
2. 有關阿公店溪流域生物多樣性資料，前於101年林業保育署(原林務局)委託計畫臺灣中西部淺山廊道生態保育策略與架構的實踐-阿公店溪生物多樣性永續利用推廣計畫，對於阿公店溪上游集水區及中下游等7個樣站進行生物資源調查，建議參考相關調查資料及建議事項，就藍綠網絡保育面向可以加入策略與措施研擬。
3. 就分工建議表P4修改如下：
    1. C3外來入侵種管理-長期策略與措施，請修改為「為維護生物多樣性，持續辦理重要外來入侵種移除防治及復育計畫，建立國土生物安全網」。
    2. C4生物棲地多樣性營造-長期策略與措施，請修改為「依據國土生態綠網推動策略持續關注並推動流域內資源盤點及各項棲地評估改善建議」。

環境部
有關「推動畜牧業廢污水資源化政策及落實工業區事業廢水集中系統化管理」部分，阿公店溪流域主要劃定之污染整治區域以工業廢水污染為主，集水區範圍內僅有零星列管小場，建議加強資源化措施、辦理污水下水道接管或與工業廢水共同集中處理，並請農業部協助輔導畜牧節水措施，為較為妥適之策略作法。

內政部國土管理署（國土計畫組）
1. 查現行全國國土計畫第七章氣候變遷調適策略及國土防災策略針對水災防災策略已訂有得配合流域綜合治理計畫所需，針對地勢低窪之易淹水地區研擬因應策略等相關內容，考量阿公店溪流域範圍均位於高雄市境內，故本案後續如有具體可行之內容，建議可提供高雄市政府辦理該市國土計畫通盤檢討或擬定鄉村地區計畫時之參考。
2. 另有關分工建議表編號B3課題「內水區域土地管理」之長期措施「土地利用型態調整修訂相關法令應用」部分，考量國土利用推動策略、土地使用管制等係須配合水利主管機關之政策方向，並由其提出相關修法建議，供本署納為修法依據之參考，爰建議本會議所提分工建議表編號B3課題之長期目標建議協辦機關部分，增列經濟部水利署第六河川分署（貴分署）。

九、決議：
1.本次會議提出之建議，請執行團隊參照上述內容檢討並於114年12月10日前提送修正版(正式成果報告書初稿)。

十、散會