綜合企劃組
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	法律及其他施行細則之制（定）定、修正、廢止		依據 規章	經濟部水利署法制作業注意事項第二點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	研擬草案			業務組						
二	召開署內會議			業務組								7天
三	完成草案修正			業務組								7天
四	召開跨部會會議			綜企組	水政組	
五	稟辦部稿發布或呈報行政院			綜企組							7天
六	推動立法作業			國會組		

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	經濟部水資源審議委員會議		依據 / 規章	經濟部水資源審議委員會功能落實方案
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	提報計畫書初稿			業務組						○
二	召開會前會			綜企組		○					7天
三	完成計畫書初稿修正			業務組
四	召開審議委員會議			綜企組	業務組	○					7天
五	報行政院核定			綜企組	業務組	○					14天
六	計畫推動			業務組

流程名稱			經濟部水資源審議委員會議
所屬機關 / （地方機關）			水 利 署 本 署					經濟部	行政院
			主辦業務組附屬單位 / 、縣市政府					機關長官
					綜合企劃組
			完成計畫書初稿 / 召開內部會議審查 / 重大水資源計畫計畫書初稿研擬		召開會前會審議					完成初稿修正 / 完成計畫書修正 / 稟辦部稿 / 召開審查會 / 核可 / 核定 / 主持會議		陳報 / 主持會議

編號		名稱	經濟部水資源協調會報		依據 / 規章	經濟部水資源協調會報設置要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	彙整各單位提報案件資料與追蹤案件辦理進度			綜企組						○			15天
二	召開會前會議			綜企組		○					10天
三	召開委員會議			綜企組							15天	需報經濟部核定
四	研擬會議紀錄			綜企組		○					7天

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	經濟部水資源協調會報
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	主辦業務組附屬單位 / 、縣市政府			機關長官
		綜合企劃組
	召開委員會 / 會前會議 / 彙整各單位提報案件與追蹤案件辦理進度			主持會議	部長主持會議 / 召開委員會議 / 研擬會議紀錄 / 核定發文

編號		名稱	經濟部水利署辦理民間參與政府規劃之水利建設		依據 / 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	民間參與可行性評估			提案單位		○
二	撰擬先期計畫書			提案單位		○
三	初審先期計畫書			業務組						○
四	審查先期計畫書			推動小組	業務組	○
五	先期計畫書陳報經濟部			業務組		○
六	招商準備			業務組		○
七	成立甄審委員會			業務組		○
八	公告招商			業務組		○
九	簽約			業務組		○

作業程序暨權責劃分表

流程名稱	經濟部水利署辦理民間參與政府規劃之水利建設
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	主辦業務組附屬單位 / 、縣市政府	會辦組室		機關長官
		水利署促參推動小組	甄審委員會
	撰擬先期計畫書	簽約 / 招商準備 / 成立甄審委員會 / 公告招商 / 先期計畫書陳報經濟部 / 初審先期 / 計畫書 / 可行 / 民間參與可行性評估	審查先期計畫書	甄審評選	核定	核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	各級列管計畫管制考核		依據 規章	經濟部暨所屬機關年度施政計畫管制及評核作業注意事項
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	計畫選項作業			綜企組	業務組室								10天
二	年度作業計畫陳核			業務組室	綜企組 / 會計室								14天
三	召開列管計畫推動小組會議			業務組室 / 所屬機關	綜企組 / 會計室 / 工務組 / 土地組								7天
四	參加經濟部公共建設推動會專案會議			綜企組	業務組室								10天
五	列席行政院公共建設督導小組委員會			綜企組	業務組室								7天
六	年度計畫考評報告陳報經濟部			業務組室	綜企組 / 會計室 / 工務組							21天

流程名稱	各級列管計畫管制考核
所屬機關 / (地方機關)	水利署本署				經濟部	行政院
	綜企組	會辦組室		機關長官
		計畫主辦組	會計室
本署專案入口服務網站： / http://wcapro.wra.gov.tw/ / 提報執行檢討表	計畫選項作業 / 列管計畫分辦	研擬建議陳核	計畫項目提報 / 計畫項目 / 計畫預算數	行政院研考會 / 政府施政管理資訊系統作業 / 核可	彙整陳報 / 彙整陳報	核定計畫分級公告 / 核定作業計畫 / 確認計畫預算數 / 核可 / 研擬年度作業計畫
	本署專案入口服務網站： / http://wcapro.wra.gov.tw/ / 彙編執行檢討表	1.每月月初召開本署列管計畫推動小組會議 / 2.檢討院、部、署列管計畫執行情形並提報 / 研考會：(每月8日前) / http://pm.rdec.gov.tw/e9114 / 工程會：(每月10日前) / http://www.pcc.gov.tw/ / 研發會：(每月14日前) / http://210.69.121.43/tdlpub/		每月中下旬擬列管計畫執行績效檢討報告，每年三月辦理前一年度計畫評核	每月中旬參加公共建設推動會報專案會議，每年三月底前辦理前一年度計畫評核	每月下旬列席行政院公共建設督導小組委員會議

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	提送年度出國計畫（含大陸地區）		依據 規章	公務人員申請出國案件審核要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	提送相關會議資料			業務組	綜企組	
二	編列本署年度出國預算			綜企組		
三	出國計畫報部			人事室		
四	辦理人員出國作業			業務組	綜企組 / 會計室	

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	提送年度出國（含大陸地區）計畫流程
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室		機關長官
		綜企組	人事室
		（大陸以外地區） / 大陸地區 / 核定 / 批示報院 / 報部發文 / 出國 / 填寫出國計畫書及移請人事室辦理報部 / 移送辦理 / 指派出國人員 / 依據出國計畫時間提請相關單位推薦參加人選 / 發文 / 完成出國計畫編列 / 核定 / 報院 / 批示 / 出國計畫報部 / 辦理出國行程及手續 / 推薦參加人員 / 鼓勵各業務組同仁踴躍投稿 / 批示 / 修正提送資料 / 彙整並編列預算 / 蒐集世界（含大陸地區）各水利組織年度相關會議資料 / 發文 / 提供資料並備妥相關計畫出國經費來源

編號		名稱	提送出國報告		依據 規章	出國報告綜合處理作業手冊
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	完成報告初稿			業務組	綜企組	
二	提送報告			綜企組						

流程名稱	提送出國報告基本流程計畫（大陸地區一個月內完成；大陸以外地區三個月內完成）
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	出國人員	會辦組室	機關長官
		綜企組
	赴大陸地區報告需檢送兩岸交流活動報告 / 非大陸地區需先上網上傳報告全文及填寫相關資料及列印提要表	四本 / 完成 / 核可 / 報部呈送 / 檢送報告 / 報告印送 / 草稿修正 / 核可 / 完成報告草稿 / 相關資料建檔

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	提送新增出國計畫		依據 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	提送相關會議資料及是否派員參加作業			業務組	綜企組	
二	編列出國預算及送出國計畫書			業務組	綜企組 / 會計室	
三	辦理新增出國案件報部			人事室		
四	辦理出國相關手續			業務組	綜企組 / 會計室	

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	提送新增出國計畫（非年度出國計畫）
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署					經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室			機關長官
		綜企組	人事室	會計室
	核定 / 通知 / 辦理報部 / 裁示 / 會辦 / 會辦	出國 / 會辦 / 通知出國人員辦理出國手續及上簽出國計畫書 / 裁示 / 彙整簽請鈞長裁示 / 各業務組推薦人員 / 請各相關業務組推薦人選 / 辦理結案 / 批示是否派員，若派員則一併指派人選 / 新增之出國計畫並估算金額及相關經費來源	非勻支原編列出國旅費 / 勻支原編列出國旅費 / 非勻支原編列出國旅費 / 勻支原編列出國旅費

編號		名稱	國際技術合作條約或協定簽署案		依據 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	研擬合作內容及經費出處（如涉及邀請專家訪台工作之支付費用需加會人事室）			業務組	會計室 / 綜企組					○
二	與對方聯繫（聯訂聯絡官）			綜企組
三	簽陳署長			綜企組		○
四	簽報經濟部部次長			綜企組	會計處	○
五	簽報行政院（如涉及邀請專家訪台工作之支付費用需加會人事行政局）			綜企組	主計處
六	送外交部簽約			綜企組
七	簽約後送行政院備查			綜企組
八	送立法院備查			綜企組

流程名稱	國際技術合作條約或協定簽署案
業務組	水 利 署 本 署		經濟部	行政院	外交部	立法院
	綜合企劃組	機關長官

代辦部稿 / 附合約影本及中文譯本 / TECRO及對方代表機關簽約完成 / 備查 / 備查 / 備查 / 簽約 / 陳報 / 陳報 / 核可 / 約本函送本署簽約完成 / 雙分初步同意之合約英譯版 / 與對分代表研商、聯繫 / 簽會 / 會計室 / 研擬合作內容及經費出處	移綜企組辦理

水文技術組
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	行政及政策類計畫審議流程		依據 / 規章	行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫管理辦法
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	本署行政及政策類計畫研提及初審			業務組						○			前一年十月一日至十月三十一日
二	召開署內行政及政策類計畫先期審查會議			水文技術組					○				前一年十一月一日至十一月十五日
三	署內行政及政策類計畫核定會議			水文技術組		○					前一年十一月十六日至十一月三十日
四	本署行政及政策類計畫提報經濟部研究發展委員會審議			水文技術組		○					前一年十二月一日至十二月三十一日
五	署內行政及政策類年度細部計畫執行推動及管考			水文技術組			○					該年一月一日至十二月三十一日

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	行政及政策類委託研究計畫審議流程
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	主辦組	會辦組室 / （各業務組）	機關長官
本署各業務組室中心	細部計畫 / 推動及管考 / 水文技術組彙整提報 / 召開先期審查會議 / 首長召開署內核定會議	行政及政策類計畫研提及初審	核可 / 主持會議	陳報經濟部研發會審議

編號		名稱	河川區域劃設水文分析報告審查		依據規章	河川區域劃設水文分析報告審查作業須知
順序	工 作 步 驟			主辦組室	會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	本署初審			水文技術組						○			文到七天
二	召開審查會議			水文技術組					○				文到十四天
三	函發會議記錄或函文同意備查			水文技術組					○				文到二十一天	審查無誤則同意備查
四	本署複審			水文技術組						○			文到七天
五	再召開審查會議（視實際需求，研議是否召開）			水文技術組					○				文到十四天
六	函發會議記錄或函文同意備查			水文技術組					○				文到十四天或二十一天	若未開會，則文到十四天內函文同意

流程名稱	河川區域劃設水文分析報告審查
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	水文技術組	會辦組室	機關長官
本署各河川局及各縣（市）政府	修正無誤 / 再召開審查 / 報核 / 再修 / 本署複審 / 修正再報 / 審查無誤 / 召開審查會議 / 本署 / 初審 / 水文分析報告		同意備查

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	科學技術發展計畫審議流程		依據規章	政府科學技術計畫審議作業要點
順序	工 作 步 驟			主辦組室	會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	本署科學及技術類細部執行計畫研提及初審			業務組						○			前一年十月一日至十月三十一日
二	召開署內科學及技術類計畫先期審查會議			水文技術組					○				前一年十一月一日至十一月十五日
三	署內科學及技術類計畫核定會議			水文技術組		○					前一年十一月十六日至十一月三十日
四	本署科學及技術類計畫提報經濟部技術處審議			水文技術組		○					前一年十二月一日至十二月三十一日
五	署內科學及技術類年度細部計畫執行推動及管考			水文技術組			○					該年一月一日至十二月三十一日

流程名稱	科學及技術類發展計畫審議流程
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	主辦組	會辦組室 / （各業務組）	機關長官
本署各業務組室中心	召開先期審查會議 / 水文技術組彙整提報 / 核可 / 主持會議 / 陳報經濟部技術處審議 / 細部計畫 / 推動及管考 / 首長召開署內核定會議	科學及技術類計畫研提及初審

水源經營組
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	水資源工程計畫書擬訂及報核		依據 規章	政府公共工程計畫與經費審議作業要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	水資源計畫規劃			水源經營組		
二	研提計畫書			水源經營組		
三	提報經濟部水資源審議委員會			水源經營組	綜企組	
四	提報行政院			水源經營組	綜企組	
五	推動辦理			水源經營組	工務組 / 土地組	

流程名稱	水資源工程計畫書擬訂及報核
所屬機關 / （地方政府）	水利署本署				經濟部	行政院
	水源經營組	會辦組室		機關長官
		綜企組	行政組室
	研提 / 計畫書	提水資源審議委員會討論		召開推動分工協商會議 / 水資源計畫規劃 / 核可	審查通過	核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	水資源調度及協調作業		依據 規章	區域水資源調度機制
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	會議資料研擬			水源經營組	相關各組室及各區水資源局								14天
二	召開協調會議			水源經營組	相關各組室及各區水資源局						7天
三	彙整協調結果			水源經營組	相關各組室及各區水資源局						7天
四	簽報水源調度計畫及協調結果			水源經營組	相關各組室及各區水資源局						14天	報部核定
五	調度計畫及協調結果函復			水源經營組	相關各組室及各區水資源局						7天

流程名稱	水資源調度及協調作業
所屬機關 / （地方政府）	水利署本署				經濟部	行政院
	水源經營組	會辦組室		機關長官
		業務組室	行政組室
各區水資源局調度及協調 / 各標的 / 用水計畫	水資源調度 / 協調計畫 / 召開協調 / 會議 / 彙整簽陳 / 開會 / 彙整協調 / 結果	研提會議 / 資料		主持會議 / 核定	核備

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	用水計畫書審查作業			依據 / 規章	行政院環保署「開發行為環境影響評估作業準則」或內政部營建署「非都市土地開發審議作業規範」所提報之基地開發案
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室		核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
							首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	用水計畫書擬辦			開發單位		土地管理組							14天
二	用水計畫書審查			水源經營組	水利行政組	土地管理組						14天
三	用水計畫書修正			開發單位								30天
四	用水計畫書復審			水源經營組	水利行政組	土地管理組						14天
五	用水計畫書核定			水源經營組								7天
六	用水計畫書函復			水源經營組								7天

流程名稱	用水計畫書審查作業
機關名稱	經濟部水利署				開發單位	內政部 / 營建署	環保署
	水源經營組	會辦組室		機關長官
		水利行政組	土地管理組
	用水計畫書審查 / 複審 / 用水計畫書核定				用水計畫書修正 / 用水計畫書擬辦 / 用水計畫書函復	副知

河川海岸組
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	河川治理基本計畫核定公告		依據 / 規章	水利法第六十五條、第八十二條
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	水文報告審查			水文技術組	河川海岸組	○
二	治理規劃報告審查			河川海岸組					○
三	治理基本計畫審查			河川海岸組		○
四	治理基本計畫核定			河川海岸組		○
五	治理基本計畫公告			水利行政組	河川海岸組	○

流程名稱	河川治理基本計畫核定公告
所屬機關 / (地方政府)	水利署本署				經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室		機關長官
		河川海岸組	水文技術組
	準備公告資料 / 河川局辦地方說明會 / 提送基本計畫 / 提送規劃報告 / 提送水文報告	基本計畫提送審議小組審議 / 基本計畫審查 / 規劃報告審查	水利行政組簽報 / 水文報告審查	批示 / 批示	公告 / 核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	年度工程計畫		依據 / 規章	經濟部水利署辦理河川海岸暨排水工程作業要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	年度計畫擬辦工程內容勘查			河川海岸組	相關組室				○
二	年度計畫擬辦工程內容審議			河川海岸組	相關組室				○
三	年度計畫擬辦工程內容核定			河川海岸組	相關組室	○

流程名稱	年度工程計畫核定流程
所屬機關 / (地方政府)	水利署本署				經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室		機關長官
		河川海岸組	相關組室
	擬辦工程 / 內容研提 / 河川局提報擬辦工程內容	開會決定 / 擬辦內容 / 彙整資料 / 發文 / 邀集相關單位辦理現場勘查		核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	中央管河川治理工程實施計畫		依據 / 規章	河川管理規則
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	實施計畫初審			河川海岸組	相關組室				○
二	實施計畫提報經濟部水資源審議委員會審議			綜合企劃組	河川海岸組	○
三	實施計畫報院核定			河川海岸組	會計室	○

流程名稱	中央管河川治理工程實施計畫核定流程
所屬機關 / (地方政府)	水利署本署				經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室		機關長官
		河川海岸組	相關組室
	實施計劃 / 核 定 / 實施計劃 / 初 審 / 河川局提送實施計劃	審查（彙整） / 發文	綜合企劃組 / 審查	核定 / 批示	批示 / 水資源審議委員會議審議	核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	水利建造物安全檢查		依據 / 規章	水利建造物安全檢查辦法
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	函請河川局（縣市政府）限期完成水利建造物安全檢查，並將檢查結果報署			河川海岸組	水政組、 / 工務組、 / 防災中心	○			○
二	組成水利建造物安全檢查督導小組（提報計畫）			河川海岸組	水政組、 / 工務組、 / 防災中心	○			○
三	赴各河川局（縣市政府）督導抽檢			河川海岸組	水政組、 / 工務組、 / 防災中心	○			○
四	編撰水利建造物安全檢查結果成果報告報部			河川海岸組	水政組、 / 工務組、 / 防災中心	○			○

流程名稱	水利建造物安全檢查
所屬機關 / (地方政府)	水利署本署				經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室		機關長官
		河川海岸組
	配合抽檢 / 工 作 / 檢查結果資料報署 / 辦理檢查	編撰成果報告 / 執行抽檢督導 / 資料彙整、行前準備 / 提報督導計畫並組成督導小組 / 發文		核定 / 核定	備查

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	中央管區域排水之排水集水區域及設施範圍核定公告		依據 / 規章	排水管理辦法第四條、第九條
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	治理規劃報告審查			河川海岸組					○
二	排水治理計畫審查			河川海岸組		○
三	排水治理計畫核定			河川海岸組		○
四	中央管區域排水之排水集水區域及設施範圍核定公告			水利行政組	河川海岸組	○

流程名稱	中央管區域排水之排水集水區域及設施範圍核定公告流程
所屬機關 / (地方政府)	水利署本署				經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室		機關長官
		河川海岸組	水文技術組
	提送排水 / 治理計畫 / 準備公告資料 / 河川局辦地方說明會 / 提送治理 / 規劃報告	排水治理計畫提送審議小組審議 / 批示 / 治理規劃報告審查	水利行政組簽報	排水治理計畫 / 審 查 / 批示	公告 / 核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	直轄市管、縣(市)管區域排水之設施範圍核定公告		依據 / 規章	排水管理辦法第四條、第九條
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	排水治理計畫核定			河川海岸組		○
二	直轄市管、縣(市)管區域排水之設施範圍核定公告			水利行政組	河川海岸組	○

流程名稱	直轄市管、縣(市)管區域排水之設施範圍核定公告流程
地方機關	水利署本署				經濟部	行政院
	各組及附屬機關	會辦組室		機關長官
		河川海岸組
直轄市、(縣)市政府公告 / 直轄市、(縣)市政府提送排水治理計畫		排水治理計畫提送審議小組審議 / 排水治理計畫 / 審 查		批示	核定

保育事業組
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	水庫淤積浚渫計畫審查		依據 規章	「水庫更新及改善計畫」經費核定及補助原則
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
	本署初審			保育事業組									文到十天
	召開審查會			保育事業組	工程事務組 / 水源經營組 / 會計室							文到二十天
	函發會議紀錄或函文同意辦理			保育事業組								文到三十天	審查核可則同意辦理
	本署複查			保育事業組									文到十天
	再召開審查會議（視實際需求，研擬是否召開）			保育事業組	工程事務組 / 水源經營組 / 會計室							文到二十天
	函發會議紀錄或函文同意辦理			保育事業組								文到二十天或三十天	若未開會，則文到十四天內函文同意辦理

流程名稱	水庫淤積浚渫計畫
附屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	主辦組	會辦組室	機關首長
	審查核可 / 本署初審 / 修正核可 / 水庫淤積浚渫計畫 / 修正再報 / 本署複審 / 召開審查會議 / 再修 / 報核	會辦相關組室 / 會辦相關組室 / 會辦相關組室	同意辦理

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	申請變更非都市土地編定供設置自來水設施使用審查作業程序暨權責劃分表		依據 規章	內政部非都市土地使用分區調整作業要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
	興辦計畫提送			保育事業組							
	署內初審及會辦			保育事業組	工程事務組 / 水源經營組								7天
	函請相關目的事業主管機關會審			保育事業組	農委會等六單位							7天
	計畫同意、駁回或退回修正			保育事業組								3天

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	申請變更非都市土地編定供設置自來水設施使用審查作業程序暨權責劃分表
附屬機關 / (自來水 / 事業單位)	水 利 署 本 署					會審單位					經濟部
	主辦組 / 保育組	會辦組室		機關 / 副首長	機關 / 首長	國營會	農委會	水保局	林務局	內政部	營建署
		水源組	工程組
提送興辦計畫書 / 駁回 / 退回 修正 / 同意	研擬函稿 / 意見彙整 / 研擬函稿 / 初審	會辦 / 提意見		核可發文 / 核可發文		會審提意見 / 會辦提意見

編號		名稱	省水標章使用證書審查		依據 規章	經濟部水利署省水標章作業要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	收件			保育組							
二	送執行單位初審			保育組									25天
三	本組複審			保育組									2天
四	核可			保育組							1天
五	證書鈐印寄送			保育組	秘書室						2天

流程名稱	省水標章使用證書審查
附屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	保育組	會辦組室		機關首長
		秘書室
	執行單位追蹤考核 / 送執行單位初審 / （節水服務團） / 本組複審 / 收件	證書 / 鈴印寄送		核可

工程事務組
作業程序暨權責劃分表
編號			名稱	工程招標作業程序				依據規章	政府採購法
順序		工 作 步 驟				主辦組室		會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業時程		備註
									首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長		承辦人員
一		採購案件上網公告				工程事務組							○				未達公告金額七天、公告金額以上十四天、查核金額以上二十一天、巨額二十八天
二		底價審議小組審議建議底價				工程事務組		底價審議小組	○					開標前
三		開標				工程事務組								○
四		異議處理或更正公告				工程事務組						○					開標前
五		標價偏低保留及超底價保留				工程事務組						○
六		決標				工程事務組		政風室會計室						○
	流程名稱				工程招標作業流程
	附屬機關 / （地方機關）				水 利 署 本 署									經濟部			行政院
					主辦組室 / （工程事務組）		會辦組室 / （各業務組）				機關首長
	本署及各附屬機關 / 核轉成立預算採購案件				標價偏低保留 / 決標 / 開標 / 異議處理或更正公告 / 超底價保留 / 上網公告		底價審議 / 小組審議 / 底價審議小組審議建議底價				核定 / 核定底價

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	廠商履約進度嚴重落後停權程序		依據規章	政府採購法及採購法施行細則
順序	工 作 步 驟			主辦組室	會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	附屬機關呈報履約進度嚴重落後案件			工程事務組	各附屬機關						依採購法施行細則通知廠商限期改善未於期限內改善且達十日以上者並依採購法通知將辦理停權
二	經審核不符相關規定之處理			工程事務組						○			三天
三	經審核符合相關規定審核意見簽辦			工程事務組					○				五天
四	函報公共工程會刊登政府採購公報			工程事務組					○				三天

流程名稱	廠商履約進度嚴重落後停權程序
附屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	主辦組室（工程事務組）	會辦組室 / （各業務組）	機關首長
本署各附屬機關 / （不含水規所） / 呈報停權案件	符合規定 / 不符規定退件 / 初審		審查結果簽辦 / 核可	函報工程會	工程會審議

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	工期展延審核程序		依據 / 規章	經濟部水利署工務處理要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	附屬機關核轉查核金額以上工程廠商申請展延工期案件			工程事務組	各附屬機關						影響工期因素消除後，最遲於竣工前三週。
二	經審核需補件或不符相關規定			工程事務組						○			五天
三	經審核符合相關規定審核意見之簽辦			工程事務組					○				七天
四	審核結果函所屬機關			工程事務組						○			二天

流程名稱	工期展延審核程序
附屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	主辦組室（工程事務組）	會辦組室 / （各業務組）	機關首長
本署各附屬機關 / （不含水規所） / 核轉展延工期案件	符合規定簽報審核意見 / 需補件或不符規定退件 / 審查結果簽辦 / 審核結果函復所屬機關 / 初審		核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	工程施工品質管制與督導		依據 / 規章
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	品質文件審核			工程事務組					○
二	施工品質督導與考核			工程事務組						○
三	施工品質抽樣			工程事務組						○
四	品管人員資格審定			工程事務組						○

流程名稱	工程施工品質管制與督導
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署					經濟部	行政院
	主辦組室 / （工程事務組）	會辦組室				機關長官
		河川 / 海岸組	會計室	政風室	秘書室
	品質文件審核 / 品管人員資格審定 / 施工品質 / 抽樣 / 施工品質督導與考核 / 核可

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	工務行政查核		依據 / 規章	經濟部水利署「工務行政查核作業要點」及奉准之本年度工程行政查核計畫
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	擬訂查核執行作業時間表及查對表			工程事務組					○
二	執行查核			工程事務組	會計室 / 河海組 / 水源組					○
三	查核結果列管追蹤			工程事務組						○
四	召開執行成果檢討會			工程事務組					○
五	彙編工程行政查核年度成果報告			工程事務組					○

流程名稱	工務行政查核
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署					經濟部	行政院
	主辦組室 / （工程事務組）	會辦組室			機關長官
		河川海岸組	會計室	水源經營組
	核可 / 核可 / 擬訂查核執行時間表作業程序及查對表 / 彙整成果執告 / 稽核結果列管追蹤 / 執行稽核 / 召開執行成果檢討會

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	中華民國實驗室認證體系（CNLA）之推動與執行		依據 / 規章
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	實驗室管理作業要點（增）修訂			工程事務組	水利行政組	○
二	籌措經費			工程事務組	河川海岸組 / 會計室	○
三	實驗室認證經費核撥			工程事務組	會計室				○
四	實驗室認證輔導			工程事務組						○
五	實驗室人員訓練			工程事務組	人事室				○

流程名稱	中華民國實驗室認證體系（CNLA）之推動與執行
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署					經濟部	行政院
	主辦組室 / （工程事務組）	會辦組室				機關長官
		河川海岸組	會計室	水利行政組	人事室
	經費籌措 / 實驗室認證輔導 / 實驗室管理作業要點修訂	簽會	實驗室認證經費核撥	會校	實驗室人員訓練	核可 / 核可 / 核可 / 核可

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	廠商施工評鑑		依據 / 規章	經濟部水利署「廠商施工評鑑制度」
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	廠商評鑑制度修訂			工程事務組	水利行政組	○
二	籌措經費			工程事務組	會計室	○
三	辦理初評			工程事務組	各河川局及各水資源局	○
四	評鑑委員遴聘			工程事務組						○
五	辦理複評			工程事務組						○
六	廠商評鑑結果檢討及績優廠審查			工程事務組					○

流程名稱	廠商施工評鑑
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署					經濟部	行政院
	主辦組室 / （工程事務組）	會辦組室			機關長官
		河川局及水資源局	會計室	水利行政組
	廠商評鑑制度修訂 / 廠商評鑑結果檢討及績優廠審查 / 辦理複評 / 辦理初評 / 核可 / 核可 / 評鑑委員遴聘		籌措經費	會校	核可 / 核可

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	工務行政查核訓練		依據 / 規章	依據政府採購法第七十條實施查核
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	依據查核員實際情況辦理訓練			工程事務組	水利行政組	○	○
二	編列本年度一次或二次經費			工程事務組	河川海岸組、 / 會計室		○
三	委外發包或自辦			工程事務組	會計室 / 政風室				○
四	實施查核員訓練			工程事務組	秘書室					○
五	查核後評估訓練成果			工程事務組						○

流程名稱	工務行政查核訓練
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署					經濟部	行政院
	主辦組室 / （工程事務組）	會辦組室				機關長官
		河川 / 海岸組	會計室	政風室	秘書室
	實施 / 查核員訓練 / 查核後 / 評估訓練成果 / 委外發包或自辦 / 編列本年度 / 一次或二次經費 / 付款 / 簽會 / 簽會 / 核可 / 核可 / 核可 / 核可 / 依據查核員實際情況辦理訓練計畫				行政 / 支援

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	環境敏感區位及特定目的區位查詢流程		依據 / 規章	開發行為環境影響評估作業準則︱環境敏感區位及特定目的區位限制調查表
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	受理查詢申請案件			工程事務組						○
二	檢核各項申請資料			工程事務組						○
三	查詢作業（相關業務組室研提意見）			工程事務組	相關業務組室					○
四	查詢結果陳核後函復申請單位			工程事務組					○

流程名稱	環境敏感區位及特定目的區位查詢流程
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			申請單位
	主辦組室 / （工程事務組）	會辦組室 / （各業務組）	機關長官
本署各業務組室中心	檢核各項 / 申請資料 / 受理查詢 / 申請案件 / 彙整查詢意見 / 查詢作業	研提 查詢意見	核可	函復 / 申請單位

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	替代役實施計畫		依據 / 規章	替代役實施條例
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	提出替代役年度需用計畫及四年中長程計畫			工程事務組	各縣市政府及所屬機關	○					二週
二	計畫審查會議			工程事務組	各縣市政府及所屬機關		○					一天
三	役男分配服勤單位會議			工程事務組	各縣市政府及所屬機關		○					一天
四	甄選役男			工程事務組						○			一天
五	役男訓練			工程事務組						○			三十二天 / 十九天	基礎訓練 / 專業訓練
六	分發服勤單位			工程事務組	各縣市政府及所屬機關		○					一天

流程名稱	替代役實施計畫
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署			經濟部	行政院
	主辦組室 / （工程事務組）	會辦組室 / （各組室）	機關長官
至各服勤單位 / 需用研擬	年度計畫 / 完成年度計畫 / 召開會議 / 役男基礎訓練及專業訓練 / 甄選役男 / 役男分配會議 / 分發	需用研擬 / 至各單位服勤	主持會議 / 核定各服勤單位員額	核備	役政署核定員額 / 役政署

水利行政組
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	中央管區域排水設施範圍之許可使用申請案件		依據 規章	「排水管理辦法」
順序	工 作 項 目			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	中央管區域排水設施範圍之許可使用申請案件之受理、審核、許可及撤銷。			各河川局		（局長）
	1.埋設管線、施設跨越排水構造物、路堤共構、設置水門、抽水站。			各河川局		（局長）					25工作天
	2.種植作物或採取、堆置土石及排注廢污水。			各河川局		（局長）					25工作天
	3.未列舉或未曾許可之案件。			各河川局		（局長）					25工作天	需送本署審定者，需加25工作天
	4.有涉及法規適用疑義案件。			水政組	綜企組						20工作天

中央管區域排水設施範圍申請使用審議流程圖

受理
書面審查

申請人書件申請

5天

1.退請補件
2.不符規定駁回
不符

符合

10天

10天

1.未到場
2.不符規定駁回
3.須再補件
會勘、現地檢測

10天
內部簽會規劃課(水理及治理計畫等)；工務課(河防安全等)

河川局逕行審核回復
函轉（審核有疑義案）

准駁
5天

水利署審核
 水力規劃
試驗所

河川局收文

5天
水利行政組

河川海岸組
20天

核復
水利行政組
10天

備註：
一、以上天數為工作天，需函轉水利署或水規所增加時間二十天，以上不含郵寄時間。
二、排水設施範圍圖或治理計畫，尚未建制齊全河段之申請案其審核期程酌予延長。
三、同一時段申請案件多時，其辦理會勘、現地檢測之期程可酌予延長，其餘時程不變。

5天

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	地下水管制區檢討修正		依據 規章	水利法第四十七條之一及地下水管制辦法
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	地下水管制區檢討需求			水利行政組						
二	資料蒐集整理			水利行政組 / （受委託單位）	水文技術組		
三	評估因子評分作業			水利行政組 / （受委託單位）			
四	管制範圍劃定			水利行政組 / （受委託單位）		
五	地下水管制辦法修正發布			水利行政組	綜合企劃組	

流程名稱	地下水管制區檢討修正
機關名稱	經濟部水利署				經濟部
	業務組室	會辦組室		機關長官
		委託單位
		資料蒐集整理 / 地下水管制辦法修正草案 / 核可 / 管制範圍劃定 / 評估因子評分作業 / 地下水管制區檢討需求 / 發布			核定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	地面水水權登記作業		依據 規章	水利法及其施行細則規定
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	受理登記及申請書件審查			水利行政組									5天
二	通知補正			水利行政組									3天
三	申請不予受理			水利行政組							3天
四	現場履勘			水利行政組									14天
五	履勘報告及審查履勘			水利行政組									5天
六	水權公告			水利行政組							15天
七	公告異議成立或不成立			水利行政組							5 天
八	登入登記簿及發給狀照			水利行政組							5天

地面水水權登記作業流程圖

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	行政規則之訂定、修正、廢止		依據 / 規章	依據經濟部水利署法制作業注意事項第四點及笫六點
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	研擬草案			業務組室						○
二	召開署內會議			業務組室	水利行政組		○					7天
三	完成草案修正			業務組室			○					14天
四	簽報主管首長核定			業務組室	水利行政組	○					7天
五	辦理發布或下達			業務組室或水利行政組		○					7天

流程名稱	行政規則之訂定、修正、廢止
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署			經濟部	行政院
	主辦組室	會辦組室	機關長官
		水利行政組
	(一般性規定)	(解釋性規定及裁量基準) / 辦理發布	核定 / 辦理下達 / 核定 / 或核轉 / 簽報首長核定 / 核可 / 完成草案修正 / 召開署內會議 / 研擬草案

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	河川公地申請使用		依據 / 規章	河川管理辦法
順序	工作步驟			主辦 / 課室	會辦 / 課室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						局長	副局長	秘書	課長	承辦人員
一	申請書件收件			秘書室						○
二	申請書件審核			管理課	工程課 / 規劃課					○	10天	種植案件免會工務課、規劃課
三	實地勘查			管理課	工程課 / 規劃課				○		15天	種植案件免會工務課、規劃課
四	核發許可書			管理課		○					15天

流程名稱	河川公地申請使用
所屬機關 / （地方政府）	河川局				經濟部	行政院
	主辦課	會辦組室		機關長官
		工務課	規劃課
申請書件收件	實地勘查 / 書件審查	書件審查	書件審查	核可

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	海堤區域許可使用申請案件		依據 規章	「海堤管理辦法」
順序	工 作 項 目			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	海堤堤身（含水防道路）各項申請許可使用案。			各河川局		（局長）
	1.埋設管線或其他使用行為需破堤者。			各河川局		（局長）					25工作天
	2.設置碼頭、漁港遊憩設施或水門、抽水站。			各河川局		（局長）					25工作天
	3.路堤共構、豎立輸配電鐵塔、電桿或施設越堤路。			各河川局		（局長）					25工作天
	4.未列舉或未曾許可之案件。			各河川局		（局長）					25工作天	需送本署審定者，需加25工作天
	5.及有涉及法規適用疑義案件			水政組	綜企組						20工作天

河川局海堤堤身（含水防道路）申請使用審議流程圖

申請人
書件申請

10天
會勘、現地檢測

受理
書面審查
5天

1.退請補件
2.不符規定駁回
不符

符合

10天

1.未到場
2.不符規定駁回
3.須再補件

內部簽會規劃課、工務課(堤身結構安全等)
10天

河川局逕予審核
審核准駁

備註：
一、以上天數為工作天，河川局逕核為二十五天，以上不含郵寄時間。
二、海堤區域圖籍尚未建制齊全部分之申請案其審核期程酌予延長。
三、同一時段申請案件多時，其辦理會勘、現地檢測之期程可酌予延長，其餘時程不變。

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	路堤共構申請		依據 / 規章	河川管理辦法
順序	工作步驟			主辦 / 課室	會辦 / 課室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						局長	副局長	秘書	課長	承辦人員
一	申請書件收件			秘書室						○
二	申請書件審核			管理課	工程課 / 規劃課					○	10天	種植案件免會工務課、規劃課
三	實地勘查			管理課	工程課 / 規劃課				○		15天	種植案件免會工務課、規劃課
四	核發許可書			管理課		○					15天

流程名稱	路堤共構申請
所屬機關 / （地方政府）	河川局				經濟部	行政院
	主辦課	會辦組室		機關長官
		工務課	規劃課
申請書件收件	實地勘查 / 書件審查	書件審查	書件審查	核可

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	訴願案之處理		依據 / 規章	依據訴願法第五十八條
順序	工作步驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核定權責劃分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	受理訴願書			業務組室							○
二	訴願書正本轉報管轄機關			業務組室						○			二天
三	審查訴願理由			業務組室							○	二天
四	擬具答辯書或撤銷原處分			業務組室							○	十二天
五	陳報訴願管轄機關			業務組室	水利行政組	○					四天

流程名稱	訴願案之處理
所屬機關 / (地方機關)	經濟部水利署			經濟部	行政院
	主辦組室	會辦組室	機關長官
		水利行政組
	簽會水政組 / 訴願人已送達者免報 / 擬具函稿 / 陳報訴願管轄機關 / 擬具答辯書 / 或撤銷原處分 / 核可 / 審查訴願理由 / 訴願書正本 / 轉報管轄機關 / 受理訴願書		核定

土地管理組
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	公有土地管理		依據 規章	國有財產法
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	所有權移轉及管理機關變更登記			土地組						○
二	地籍資料電腦建檔			土地組							○
三	設置國有財產資料卡及各類財產帳			土地組						○
四	按月依財產增減動態編造財產增減表及結存表陳報主管機關審核			土地組	秘書室	○					本組部分填報後交由秘書室彙整報財政部
五	不定期查核各附屬機關產籍登記事務			土地組							○

流程名稱	公有土地管理
所屬機關 / (地方政府)	水利署本署				經濟部	核定
	主辦組	會辦組室		機關長官
		業務組室	行政組室
	不定期查核產籍管理情形 / 按月陳報財產增減表及結存表 / 設置財產卡及各類財產帳 / 督導地籍資料建檔 / 督導所有權移轉及管理機關變更登記			核可

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	土地徵收作業		依據 規章	土地徵收作業條例
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	召開公聽會			業務組	土地組					
二	計畫報奉核定			業務組							7-30天
三	督導用地分割作業			土地組								7-30天
四	督導地上物查估作業			土地組								27天
五	督導辦理用地取得說明會			土地組									7天
六	秉辦部稿陳報徵收			土地組							30天
七	促請各縣市政府公告徵收			土地組									15天
八	補償費核撥			土地組		

流程名稱	土地徵收作業
所屬機關 / (地方政府)	水利署本署				經濟部	核定
	主辦組	會辦組室		機關長官
		業務組室	行政組室
	補償費核撥 / 促請公告徵收 / 陳報徵收作業 / 督導用地取得說明 / 督導地上物查估 / 督導用地分割作業	計畫執行確定工程範圍 / 召開公聽會 / 計畫報核		核可 / 核可	核轉 / 核轉	內政部 / 行政院

河川勘測隊
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	中央管河川區域劃定公告		依據 / 規章	河川區域劃定作業要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
一	辦理河川區域勘測作業			河川勘測隊各河川局							○	180天
二	水文分析報告			河川勘測隊各河川局						○			30天
三	水文分析報告審查（初審或複審）			水文技術組					○				30天
四	完成河川區域劃設後成果報告			河川勘測隊各河川局							○	30天
五	河川區域劃定成果初審會議			各河川局		○（局長）					20天
六	河川區域劃定成果複審會議			河川勘測隊	各河川局				○				30天
六	陳報經濟部核定並公告			河川勘測隊		○					7天

流程名稱	中央管河川區域劃定公告
所屬機關 / （地方機關）	水利署本署				經濟部	行政院
	河川勘測隊	會辦組室		機關長官
		水文技術組
河川區域劃定成果初審會議 / 河川區域劃定成果複審會議 / 完成河川區域劃設成果報告 / 水文分析報告 / 辦理河川區域勘測	水文分析報告 / 辦理河川區域勘測	水文分析報告審查			核定公告

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	縣市管河川區域劃定後之審查公告		依據 / 規章	河川區域劃定作業要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	水文分析報告審查（初審或複審）			水文技術組					○				30天
二	河川區域劃定成果複審會議			河川勘測隊					○				30天
三	陳報經濟部核定並公告			河川勘測隊		○					7天

流程名稱	縣市管河川區域劃定作業後之審查公告
所屬機關 / （地方機關）	水利署本署				經濟部	行政院
	河川勘測隊	會辦組室		機關長官
		水文技術組
水文分析報告	河川區域劃定成果複審會議	水文分析報告審查			核定公告

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	申請使用河川圖籍資料		依據 / 規章	經濟部水利署河川圖籍數值檔資料申請使用要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	河川圖籍資料申請之受理			河川勘測隊							○	1天
二	申請河川圖籍資料審核			河川勘測隊						○			2天
三	收取費用			河川勘測隊							○	1天
四	複製圖籍圖檔			河川勘測隊							○	1天
五	領圖及發給收據			河川勘測隊							○	1天

流程名稱	申請使用河川圖籍資料
所屬機關 / （地方機關）	水利署本署				經濟部	行政院
	河川勘測隊	會辦組室		機關長官

	領圖及發給收據 / 複製圖籍圖檔 / 河川圖籍資料申請之受理 / 之受理 / 之之 / 申請河川圖籍資料審查核 / 收取費用

水利防災中心
編號		名稱	經濟部水利署災害緊急應變小組運作流程		依據 / 規章	依據「經濟部水利署災害緊急應變小組作業要點」
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	執行 / 秘書	進駐 / 科長	承辦 / 人員
一	開設			水利防災中心	各附屬機關	○					1天
二	應變處理			水利防災中心						○			1天
三	災情蒐集及通報			水利防災中心	各業務組、附屬機關					○			1天
四	請求協助支援			水利防災中心		○					1天
五	撤除			水利防災中心		○					1天
六	彙編災害處置報告			水利防災中心	各業務組、附屬機關	○					3天

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	經濟部水利署災害緊急應變小組運作流程
所屬機關 / (相關機關)	水利署本署				經濟部	行政院
	水利防災中心	應變小組		召集人
		進駐科長	執行秘書
各縣（市）政府及附屬機關提供資料	備查 / 備查 / 核定 / 核定 / 核定 / 核定 / 核定開設 / 彙編災害處理報告 / 簽請撤除 / 災情蒐集及通報 / 請求或提供支援 / 展開應變措施 / 依開設時機規定簽請開設	核定撤銷

編號		名稱	水旱災經濟部災害緊急應變小組運作流程		依據 / 規章	依據「經濟部災害緊急應變小組作業要點」
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						部次長	執行秘書 / （署長）	主任	進駐科長	承辦人員
一	成立			水利防災中心		○					1天
二	災情蒐集與通報			水利防災中心	各相關部會		○				1天
三	應變處理			水利防災中心			○				1天
四	協助支援			水利防災中心	各相關部會		○				1天
五	撤除			水利防災中心		○					1天
六	災情及應變措施彙整			水利防災中心		○					3天

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	水旱災經濟部災害緊急應變小組運作流程
所屬機關 / (相關機關)	水利署本署			經濟部	行政院
	水利防災中心	應變小組
		進駐科長	執行秘書（署長）
各縣（市）政府及附屬機關提供資料	核定 / 備查 / 核定 / 核定 / 核定 / 核定開設 / 彙編災害處理報告 / 簽請撤除 / 提供協助或支援 / 展開應變措施 / 災情蒐集及通報 / 依開設時機規定簽請開設	核定撤銷

資訊室
編號		名稱	地理資訊相關系統及資料庫建置計畫		依據 / 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	研提需求			業務組、中心、局、所						○
二	召開小組分組會議			資訊室						○			7天
三	召開小組會議			資訊室				○
三	簽請首長核定			資訊室		○
四	納入年度施政計畫			業務組、中心、局、所		○

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	地理資訊相關系統及資料庫建置計畫
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	主辦組室 / （資訊室）	各業務組、中心、局、所		機關長官

	納入年度施政計畫 / 簽請首長核定 / 召開小組會議 / 召開小組分組會議	研提需求		首長核定 / 主任秘書裁示

編號		名稱	地理資訊系統圖資資料申請		依據 / 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	提出需求			業務組、中心、局、所						○
二	資訊室審查核定			資訊室						○			7天
三	提供圖資			資訊室						○

作業程序暨權責劃分表

流程名稱	地理資訊系統圖資資料申請
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	主辦組室 / （資訊室）	各業務組、中心、局、所		機關長官
		綜合企劃組 / 國會組
	簽擬辦理意見 / 研提需求 / 核定 / 提供圖資

編號		名稱	網路帳號暨公務信箱申請流程		依據 / 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	填寫申請表			業務組、中心、局、所						○
二	資訊室審查核定			資訊室						○			1天
三	建立帳號及信箱			資訊室						○			1天
四	發送帳號通知單			資訊室						○

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	網路帳號暨公務信箱申請流程
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	主辦組室 / （資訊室）	各業務組、中心、局、所		機關長官
		綜合企劃組 / 國會組
	發送帳號通知 / 建立帳號及信箱 / 簽擬辦理意見	填寫申請表		主任秘書裁示

編號		名稱	網路環境異常申報流程		依據 / 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	提出需求			業務組、中心、局、所						○
二	受理			資訊室						○	○	二十分
三	狀況處理			資訊室						○	四小時
四	核備			資訊室						○
五	問題發生統計預防			資訊室						○	○

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	網路環境異常申報流程
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	主辦組室 / （資訊室）	各業務組、中心、局、所		機關長官

		問題發生統計預防 / 狀況處理 / 受理 / 提出需求 / 回覆需求 / 核備

註：受理單位電話－上班（台中04-22501421　台北02-37073101）
　　　　　　　　　下班（台中吳科長04-23362609　0921-326990）
　　　　　　　　　　　（台北蘇科長02-27057422　0935-816149）

秘書室
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	檔案管理作業		依據規章	檔案法相關法規
順序	工 作 步 驟			主辦組室	會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦人員
一	檔案簽收			秘書室							隨到隨辦
二	檔案借閱（含機密等級以下檔案）			秘書室						○			隨到隨辦
三	機密等級以上檔案			秘書室				○					隨到隨辦
四	電子檔案目錄彙送			秘書室	資訊室					○			3天
五	檔案清理（銷毀）			秘書室	各組室			○					不定期
六	檔案移轉			秘書室				○					不定期

流程名稱	本署檔案管理作業
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	秘書室	會辦組室	機關長官
		各相關組室
	檔案產生-簽收 / 立案編目 / 永久 / 檔案 / 目錄 / 彙送 / 調閱 / 應用 / 定期 / 檔案 / 清理 / 移轉 / 立卷 / 上架 / 申請 / 審核 / 核定銷毀 / 核定移轉 / 核轉檔案管理局 / 14日內歸還

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	監察案件管制		依據 規章	經濟部水利署辦理監察糾正及調查案件作業注意事項
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	新增案件登記、分辦			秘書室
二	監察案件辦理			業務組							依來文期限辦理
三	屆期案件催辦			秘書室
四	案件結案、發文			業務組	秘書室	

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	圖書管理作業		依據 / 規章	文書處理手冊
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	業務組室分發出版品至圖書室			業務組室	秘書室					○
二	圖書館員依規定編目圖書			秘書室							○
三	編目完成後上架			秘書室							○
四	上網登錄供同仁借閱			秘書室							○
五	圖書借閱之出納流通			秘書室							○
六	圖書之保存與維護			秘書室							○

流程名稱	圖書管理作業
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部
	秘書室	業務組室	機關長官
	圖書室館員依規定編目圖書 / 圖書之保存與維護 / 圖書借閱之出納流通 / 上網登錄圖書供同仁借閱 / 圖書編目完成後放置書架以便管理	業務組室分發出版品至圖書室

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	電子信箱案件管制		依據 規章	經濟部水利署電子信箱信件處理作業規定
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	新增案件登記、分辦			秘書室
二	電子信箱案件辦理			業務組							7天
三	屆期案件催辦			秘書室
四	案件系統回覆、結案			秘書室

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	民眾陳情（抱怨）案件管制		依據 規章	經濟部暨所屬各機關處理人民陳情案件要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	新增案件登記、分辦、先復收迄			秘書室
二	陳情（抱怨）案件辦理			業務組							依各列管單位所訂期限辦理（不得逾30日）
三	屆期案件催辦			秘書室
四	案件結案、發文			業務組	秘書室	

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	技工、工友退休作業		依據 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	核定退休			秘書室							1天
二	退休金之請領			秘書室	會計室								依規定退休之日起三十日內給付
三	勞保老年給付申請			秘書室						
四	勞健保轉出			秘書室							1天

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	收發文管理作業		依據 / 規章	文書處理手冊
順序	工 作 步 驟			主辦組室	會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	紙本來文簽收及電子文收文列印			秘書室							○
二	分文			秘書室							○
三	業務單位移退，秘書室辦理改分			業務組室	秘書室					○
四	改分單位移退，秘書室辦理提陳，由主任秘書改分			業務組室	秘書室			○
五	業務單位擬辦、呈核，由首長判行			業務組室			○
六	承辦人繕校、上傳			業務組室							○
七	紙本文用印後發文，電子文傳送發文			秘書室							○
八	公文原稿歸檔			秘書室							○

流程名稱	收發文管理作業
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部
	秘書室	業務組室	機關長官
	移退 / 改分 / 提陳 / 紙本文用印後發文，電子文傳送發文 / 歸檔 / 分文 / 紙本文來文簽收及電子文收文列印	是 / 是 / 否 / 否 / 繕校、上傳 / 主辦、呈核 / 移退 / 改分單位檢視來文是否主辦業務 / 業務單位檢視來文是否主辦業務	主任秘書改分 / 判行

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	本署車輛、資訊及事務設備管理作業		依據 規章	事務管理規則及相關規定
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	汰舊及新增作業簽辦			業務組	資訊室、 / 秘書室			
二	採購作業辦理			秘書室				
三	設備管理			業務組						
四	報損（廢）作業			秘書室				

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	出納管理		依據 規章	事務管理規則
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	各項薪給發放作業			秘書室	會計室 / 人事室	
二	付款作業			秘書室
三	出納帳務作業			秘書室	會計室						
四	收款作業			秘書室	會計室
五	收保證金作業			秘書室	會計室 / 業務單位					

（二）收押標金

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	公文（一般）管制		依據 規章
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	本署公文登記統計					
二	附屬機關公文登記統計					
三	逾期公文稽催									
四	處理三十日以上案件分析報告									
五	本署附屬公文管制作業查考					

人事室
編號		名稱	組織編制【組織通則、組織規程之制（訂）定、修正、廢止】		依據 / 規章	中央法規標準法 / 職務列等表 / 各機關辦理組織編制案件有關職稱官等職等事宜應行注意事項
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	收集相關資料			人事室	各組室					○
二	訂定組織編制及草擬組織法規			人事室	各組室					○
三	召開署內會議			人事室	綜企組		○
四	擬具組織法規及編制表草案			人事室	綜企組		○
五	陳報經濟部核轉行政院或發布			人事室			○
六	推動立法作業			國會組		○

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	組織通則、組織規程之制（訂）定、修正、廢止
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	人事室	會辦組室		機關長官
		綜合企劃組 / 國會組
	擬具組織法規及編制表草案 / 收集相關資料 / 訂定組織編制、 / 草擬組織法規	稟辦部稿 / 召開署內會議	法律案件立法作業	主持會議 / 核可	陳報 / 發布	核轉

編號		名稱	辦事細則、分層負則、權則劃分表之制（訂）定、修正、廢止		依據 / 規章	經濟部水利署法制作業注意事項第二點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	組長 / 主任	科長	承辦 / 人員
一	研擬草案			人事室						○
二	會辦各組室意見			人事室	各組室					○
三	召開署內會議			人事室	綜企組		○
四	完成草案草擬、修正			人事室	綜企組		○
五	陳報經濟部發布			人事室			○

作業程序暨權責劃分表
流程名稱	辦事細則、分層負則、權則劃分表之制（訂）定、修正、廢止
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	人事室	會辦組室		機關長官
		綜合企劃組
	會辦各組室意見 / 收集相關資料 / 稟辦部稿 / 召開署內會議 / 主持會議 / 核可 / 完成草案擬訂 / 、修正				發布

★辦理細則依「行政程序法」第一五四條規定辦理草案全文預告
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	任免遷調		依據 / 規章	公務人員任用法及其施行細則 / 公務人員陞遷法及其施行細則 / 本署公務人員陞任評分標準表 / 本署陞遷序列表
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	單位 / 主管	科長	承辦 / 人員
一	簽請決定遴補方式			人事室		○					3天
二	內陞核算分數			人事室							○	7天
三	評分表送請當事人核對及單位主管核分			人事室						○			5天
四	評分表陳請署長核分			人事室		○					5天
五	外補資格條件簽報			人事室		○					3天
六	上網登錄徵才			人事室							○	1天
七	舉行面談或測驗			人事室		○					3天
八	提甄審委員會審議暨會議紀錄簽陳			人事室		○					3天
九	核布派令、函報派免建議函或發函商調			人事室		○					3天
十	通知到職及辦理報到			人事室							○	1天

任免遷調
簽請決定遴補方式
外補資格簽報
核算分數

評分表送請當事人核對及單位主管核分
評分表陳請署長核分
上網登錄徵才
舉行面談或測驗
提甄審委員會審議暨會議紀錄簽陳
核布派令、函報派免建議函或發函商調
通知到職及辦理報到

外補
內升
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	本署職員年終考績之辦理		依據規章	依據公務人員考績法、公務人員考績法施行細則暨各機關辦理公務人員考（成）績作業要點辦理
順序	工 作 步 驟			主辦組室	會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦人員
一	將職員公務人員考績表分送各組室主管考評			人事室	各組室					○			7天
二	召開考績委員會初核			人事室		○					7天
三	將考績委員會決議案簽呈首長覆核			人事室		○					7天
四	將本署核定職員考績清冊報送銓敘部審定，並副知經濟部			人事室						○			14天
五	考績清冊經銓敘部審定後，副知會計室、秘書室，並發給受考人考績通知單			人事室	會計室 / 秘書室					○			7天

本署職員年終考績之辦理

主管意見
平時資料
填具考績表
考績委員會初核
機關首長覆核
確定
造冊
備文
報銓敘部審定
審（核）定
製發考績通知書

雇員部分造冊送經濟部核定

副知秘書室、會計室
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	聘請專家學者專題演講		依據規章	經濟部水利署知能補充訓練計畫
順序	工 作 步 驟			主辦組室	會辦組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	查詢辦理地點使用情形			人事室	秘書室						○	1天
二	洽講師辦理時間			人事室							○	1天
三	簽辦公文（時間、地點、講師、講題、經費、主持人）			人事室	秘書室會計室		○					4天
四	預借經費、場地借用申請			人事室	秘書室會計室			○					3天
五	發函通知同仁踴躍聽講			人事室						○			1天
六	準備學習護照貼條、盆花、海報			人事室	秘書室 / 綜合企劃組						○	1天
七	收據核銷			人事室	會計室			○					1天
八	學員資料上傳終身學習網站後台			人事室							○	2天

聘請專家學者專題演講
人事室 　　　　　　　　　  　　會辦單位

查詢辦理地點使用情形
洽講師辦理時間講題
簽辦公文
（時間、地點、講師、講題、經費、主持人）
秘書室會簽
會計室會簽
核定
預借經費
借用場地申請單
發函通知聽講
準備學習貼條、海報
請購盆花

收據核銷
學員資料上傳公務人員終身學習網站

秘書室會辦
借用場地

會計室會辦
預借經費
秘書室會辦盆花採購
辦理完成
秘書室會辦
會計室會辦
綜合企劃組協助海報繪製

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	本署各組室推薦自行申請參加研究所及學分班進修案		依據 / 規章	經濟部水利署知能補充訓練計畫
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	函請各組室推薦自行申請參加研究所及學分班進修人員			人事室	各組室					○			7天
二	彙整各組室推薦人員名冊後提本署甄審委員會審議			人事室						○			7天
三	審議結果簽陳署長核定			人事室		○					7天
四	將結果函知各組室			人事室	各組室					○			7天

薦送赴研究所及學分班進修
函請各組室推薦人員
彙整各組室推薦人員名冊
核定
核定結果函知各組室
各組室推薦人員
提甄審會審議

人事室
會辦單位

編號		名稱	勤惰管理		依據 / 規章	「行政院所屬各機關公務人員平時考核要點」、「行政院暨所屬各機關人事機構抽查各機關公務人員勤惰管理及辦公情形應行注意事項」
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	上、下班管理及異常通知			人事室							○	每日上午異常報表通知
二	請假申請			人事室		○				○			差勤電子表單系統線上作業	訓練等之公假申請及三天（含）以下請假申請各組室主管核定。 / 第四天以上請假署長核定。
三	出差申請及核銷			人事室	會計室	○				○				三天以內出差組室主管核定。 / 第四天出差及累計第十天以上之出差署長核定。
四	本機關職員勤惰查核			人事室		○					每月至少二次

作業程序暨權責劃分表

通知本人已處理完畢
列印經濟部水利署出勤情形抽查統計表陳署長核閱

人事室查明
至差勤電子表單系統補正
（磁卡感應）

通知本人已處理完畢

列印出差旅費報告表辦理核銷

差勤電子表單系統線上申請

人事室登記，請假程序完成
三天（含）以內出差組室主管核定。
第四天出差及累計第十天以上之出差署長核定。

人事室登記，請假程序完成
訓練等之公假申請及三（含）天以下請假申請各組室主管核定。
二、第四天以上之請假署長核定。
差勤電子表單系統線上申請

否
是
否

是
曠職通知

未請假且未在勤應於二十分內報到
至各組室抽查辦公情形（每月至少兩次）
本機關職員勤惰查核
列印查勤
日報表

出差申請及核銷
請假申請

是否已辦理請假出差申請

上、下班管理
（磁卡感應）
列印異常報
表通知組室
及處理
（磁卡感應）
資料接收
及處理
（磁卡感應）
勤惰管理
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	辦理工程績效獎金制度		依據 規章	行政院暨地方各級行政機關九十二年實施績效獎金計畫及本署九十二年實施工程績效獎金計畫
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦人員
	擬訂（修正）年度工程績效獎金計畫草案			人事室	綜合企劃組、 / 會計室							10天
	成立績效評估委員會			人事室	各組室							10天
	召開工程績效獎金計畫草案審查會議			人事室	各組室							10天
	各組室研提績效評估項目			人事室	各組室								14天
	審查績效目標評估項目			人事室	綜合企劃組、 / 會計室						14天
	報經濟部核定			人事室							3天
	署長或單位主管建議發給個人績效獎金名單			人事室	各組室	
	審查個人績效獎金名單			人事室	綜合企劃組、 / 會計室								7天
	召開個人績效獎金審核會議			人事室	績效評估委員會							14天
	簽請署長核定個人績效獎金			人事室							5天
	期中檢討目標評估項目			人事室	各組室						14天
	召開年終績效獎金評估委員會會議			人事室	績效評估委員會							7天
	團體單位績效簽請署長核定等次			人事室	各組室						3天
	辦理各單位績效獎金發放作業			人事室	各組室						10天

一、年度進行前與進行初期
二、年度中
三、年度終了
績效評估委員會就各單位年度績效評核報告進行評比，人事室彙總各受評單位成績如評核清冊，並簽請署長綜合考平，完成各單位考評等第及獎金數額
↓
依據各單位績效評核成績，分三級以上等第發放單位績效獎金及作為各單位年終考績考列甲等人數比例之參據
↓
綜合檢討績效管理作業程序、相關規定及各單位之績效目標，作為下一年度修正之依據
署長或單位主管建議發給個人績效獎金名單
↓
審查個人績效獎金名單並召開個人績效獎金審核會議
↓
簽請署長核定個人績效獎金
檢查目標執行進度
↓
檢討目標之合宜性並修正新增或廢止績效目標
擬訂（修正）年度工程績效獎金計畫草案
↓
成立績效評估委員會
↓
召開工程績效獎金計畫草案審查會議
↓
各單位研提績效目標評估項目
↓
審查各單位績效評估項目
↓
陳報經濟部核定
經濟部水利署辦理工程績效獎金制度流程圖
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	辦理退休程序		依據 規章	公務人員退休法及施行細則
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦人員
一	提出自願退休（命令退休免）			人事室							10天	自願退休申請先陳署長核准
二	填具退休事實表及提供任職相關證件			人事室								20天	退休案件應於退休生效前三個月報銓敘部
三	完成證件審查			人事室							3天
四	報銓敘部審定退休案（本署簡任以上人員暨所屬機關正、副首長應報經濟部核轉）			人事室									7天
五	退休核定後辦理舊制退休金給付			人事室	秘書室 / 會計室						14天
六	轉交新制退休金支票(由退撫基金)			人事室	秘書室								2天

經濟部水利署辦理退休程序
屆齡退休或自願退休於退休生效日前三個月提出申請，未於規定期限內提出申請者，應填具切結書
各附屬機關除正、副首長外，餘授權由各附屬機關辦理
本署編制職員暨各所屬正、副首長退休案件
署長退休案件
本署薦任以下職員
本署簡任以上職員暨各所屬正副首長
由經濟部報請行政院核轉
報請銓敘部核定
報經濟部核轉銓敘部辦理
由行政院核轉銓敘部核定
銓敘部核定

會計室
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	彙編本署年度單位預(概)算案		依據 規章	中央政府總預算收支方針、編審辦法及施政方針
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	擬辦署函行文各附屬機關各組室編製概算			會計室	業務組		
二	召開署內概算審查會議			會計室	業務組		
三	彙編本署單位概算			會計室			
四	依據經濟部分配預算額度修正			會計室	綜企組	
五	依據行政院核定之預算額度編製本署單位預算案			會計室		

流程名稱	彙編本署年度單位預(概)算案
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	會計室	會辦組室	機關長官
		各組室及各附屬機關
	審查核定各單位概算 / 彙整經濟部及所屬年度概算 / 核閱 / 召開年度概算會議,分配各機關單位預算額度 / 核閱 / 依據概、算審查決議修改概算資料 / 籌編年度單位概算 / 依據行政院核定之預算額度編製本署及所屬單位預算案 / 依據經濟部分配預算額度修正 / 完成本署單位概算 / 資料彙整後召開署內概算審查會 / 擬辦署函行文各附屬機關各組室編製概算

作業程序暨權責劃分表

編號		名稱	彙編本署水資源作業基金預(概)算案		依據 規章	中央政府總預算附屬單位預算編製辦法
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	擬辦署函行文各水資源局各組室編製概算			會計室	業務組		
二	提送水資源作業基金管理委員會審議			會計室	業務組		
三	彙編水資源作業基金概算			會計室	業務組		
四	依據經濟部審查意見修正概算			會計室	業務組	
五	依據行政院審查之預算額度編製水資源作業基金預算案			會計室	業務組	

流程名稱	彙編本署年度單位預(概)算案
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	會計室	會辦組室	機關長官
		各組室及各附屬機關
	審查核定各單位概算 / 彙整經濟部及所屬年度概算 / 核閱 / 召開年度概算會議,分配各機關單位預算額度 / 核閱 / 依據水資源作業基金管理委員會審議結果修改概算資料 / 籌編年度水資源作業基金概算 / 依據行政院核定之預算核度編製水資作業基金預算案 / 依據經濟部審查意見修正概算 / 彙編水資源作業基金概算 / 提送水資源作業基金管理委員會審議 / 擬辦署函行文各水資源局各組室編製概算

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	彙編本署歲入、歲出分配預算表		依據 規章	依中央政府各機關單位預算執行要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	擬辦署函行文各附屬機關及各組室編製歲入、歲出分配預算			會計室	業務組		
二	召開分配預算審查會議			會計室	業務組		
三	彙編本署歲入、歲出分配預算表			會計室			
四	擬辦署函各附屬機關及各組室據以執行			會計室	業務組	

流程名稱	彙編本署歲入、歲出分配預算表
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署			經濟部	行政院
	會計室	會辦組室	機關長官
		各組室及各附屬機關
	主計處核定分配預算 / 審核後報 / 主計處 / 核閱 / 依會議決議修改分配 / 分配各單位年度歲入、歲出預算 / 擬辦署函各附屬機關及各組室據以執行 / 彙編本署歲入、歲出分配預算表 / 召開分配預算審查會議 / 擬辦署函行文各附屬機關歲入、歲出分配預算

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	申請動支第一、二預備金		依據 規章	依中央政府各機關單位預算執行要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	業務組室簽報申請動支第一、二預備金			業務組	會計室		
二	審核後報送行政院核定			會計室		
三	通知原承辦業務組室據以執行			會計室	業務組	

流程名稱	申請動支第一、二預備金
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	會計室	會辦組室		機關長官
		各組室	會計室
	通知原承辦業務組室據以執行 / 業務組室簽報申請動支第一、二預備金		審核是否符合動支第一、二預備金之條件	核定 / 核轉 / 核閱

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	憑證審核及報表編製		依據 規章	內部審核處理準則及支出憑證處理要點及普通公務單位會計制度之一致等相關規定
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	審核各項簽案是否編列預算、分配預算餘額是否足以支應及採購程序是否符合相關規定？			會計室	各組室			○
二	依相關規定審核各組室所送之原始支出憑證。			會計室				○
三	開立記帳憑證單辦理付款等手續。			會計室			○
四	出納部門將執行完畢之傳票送回會計室登帳，依類別登入各種會計簿籍。			會計室
五	依據會計簿籍編造會計報告			會計室		○
六	承辦人員將會計報告報送各相關單位			會計室		○

流程名稱	憑證審核及報表編製
所屬機關 / (地方機關)	水利署本署
	業務組室	會計室	機關長官
	各組室申請動支經費案件 / 秘書室 / 各組室將已完成案件黏貼支出憑證	審核是否編列預算、分配預算餘額是否足以支應及程序是否符合相關法令規定 / 承辦人員將會計報告報送各相關機關 / 依據會計簿籍編送會計報告 / 出納部門將執行完畢之傳票送回會計室，依類別登入各種會計簿籍 / 依據合法之原始憑證編製計帳憑證移送出納 / 依相關規定審核各組室所送之原始憑證	核 閱 / 核閱		行政院主計處 / 審計部 / 財政部 / 經濟部

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	彙編本署歲入、歲出保留申請及單位決算		依據 規章	中央政府決算編製要點
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	依據院頒「中央政府總決算編製要點」轉知各業務組室及所屬機關配合辦理應收未收及應付未付款項之認列等及歲入、歲出保留表表申請等事項。			會計室	所屬機關 / 業務組室					
二	會計年度結束期間會計整理事務			會計室	業務組室					
三	依據院頒「中央政府總決算編製要點」規定編製決算應製各項表報			會計室	所屬機關 / 秘書室					
四	彙編本署單位決算檢陳其他相關單位彙核審定			會計室		

流程名稱	彙編本署歲入、歲出保留申請表及單位決算
所屬機關 / (地方機關)	水利署本署			經濟部	財政部	行政院 / 主計處	審計部
	會計室	會辦組室	機關長官
執行預算繳、領各款，與國庫代理機關收付各款之科目及數額，應相互核對完全符合	依據中央政府總決算編製要點轉知各業務組室及所屬機關配合辦理 / 會計年度結束期間會計整理事務 / 依據中央政府總決算編製要點規定編製決算應製各項表報 / 彙編本署單位決算	各業務組室及所屬機關辦理各計畫應收未收及應付未付款項之認列,清理暫付款等科目及歲入、歲出保留表申請並填寫施政計畫成果、實施狀況及績效、及各計畫執行差異與落後原因說明 / 彙編本署歲入、歲出保留申請表	核閱 / 核閱	核轉 / 彙核	彙核	核定 / 彙核	審定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	彙編本署水資源作業基金所屬單位決算		依據 規章	中央政府總決算附屬單位決算編製要點、中央政府非營業基金賸餘解庫及短絀填補注意事項
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	擬辦署函行文各水資源局編製決算			會計室	業務組		
二	彙編水資源作業基金附屬單位決算合併報表			會計室	業務組		
二	提送水資源作業基金管理委員會審議			會計室	業務組		
三	完成水資源作業基金決算，陳報主管機關及其他相關單位彙核審定			會計室	業務組	

流程名稱	彙編本署水資源作業基金所屬單位決算
所屬機關 / (地方機關)	水利署本署				經濟部	財政部	行政院 / 主計處	審計部
	會計室	會辦組室		機關長官
		會辦組室	各水資源局
	彙整各水資源局收支餘絀情形、現金流量結果、資產負債情況等，辦理基金賸餘之分配或短絀之填補，編製各項決算合併報表 / 擬辦署函行文各水資源局編製決算 / 彙編水資源作業基金決算 / 提送水資源作業基金管理委員會審議	籌編年度水資源作業基金決算	核對各水資源局收付款項與銀行存款各帳戶是否相符 / 編製各水資源局執行基金部分之決算表報 / 分行各業務組室辦理各計畫應收未收及應付未付款項之認列，預算保留之申請並填寫業務計畫實施績效及各計畫執行差異與落後原因說明	核閱	編送基金決算查核結果	彙核	彙核	審定

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	公務統計方案增刪修訂		依據 規章	經濟部水利署組織法、統計法、統計法施行細則、各級政府及中央各機關統計範圍劃分要點及其他有關法令
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 / 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任 / 秘書	總工 / 程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	檢討公務統計方案			會計室	業務組								30天
二	辦理公務統計報表示程式增刪修訂之作業			會計室									30天
三	函報經濟部統計處簽陳經濟部核定			會計室							7天
四	函送各有關機關實施			會計室							7天

流程名稱	公務統計方案增刪修訂
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院 / 主計處
	會計室	會辦組室		機關長官
		業務組
	函送各有關機關實施 / 函報經濟部統計處簽陳經濟部核定 / 辦理公務統計報表程式增刪修訂之作業 / 檢討公務統計方案	依業務實況檢討修訂		核可	核定	准予備查

作業程序暨權責劃分表

編號		名稱	審核、彙編公務統計報表		依據 規章	統計法、統計法施行細則、經濟部水利署公務統計方案
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	組長	科長	承辦 / 人員
一	發送「編報通知單」			會計室									3天
二	發送「催報通知單」			會計室									3天
三	審核、彙編報表			會計室	業務組						30天
四	上網			會計室								7天

流程名稱	審核、彙編公務統計報表
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	會計室	會辦組室		機關長官
		業務組
	上網 / 審核、彙編報表 / 發送「編報通知單」 / 發送「催報通知單」	審核、會章		核章

作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	編印統計書刊		依據 規章	統計法、統計法施行細則、經濟部水利署公務統計方案
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	通知有關組室			會計室	業務組								15天
二	整理、彙編			會計室									45天
三	印製			會計室	秘書室						21天
四	校稿			會計室									10天
五	寄存分發			會計室									3天

流程名稱	編印統計書刊
所屬機關 / （地方機關）	水 利 署 本 署				經濟部	行政院
	會計室	會辦組室		機關長官
		業務組	秘書室
	印製 / 整理、彙編 / 通知有關組室 / 寄存分發 / 校稿	提供資料	招商

政風室
作業程序暨權責劃分表
編號		名稱	公職人員財產申報作業		依據 規章	公職人員財產申報法
順序	工 作 步 驟			主辦 / 組室	會辦 / 組室	核 定 權 責 劃 分					作業 時程	備註
						首長	副 / 首長	主任秘書	總工程司	主任	科長	承辦 / 人員
一	受理公職人員財產申報			政風室									60天
二	財產申報書面審查			政風室									30天
三	公開抽籤審查			政風室							1天
四	函請財稅單位實質審查			政風室							20天
五	財產申報實質審查情形彙報			政風室									10天