表3 經濟部水利署第九河川局流域綜合治理計畫在地諮詢小組會議
辦理情形表
會議名稱	經濟部水利署第九河川局流域綜合治理計畫在地諮詢小組106年第3次綜合會議
會議日期	106.08.02
會議地點	本局第一會議室
會議主持人	召集人顏局長嚴光
參與委員與相關機關、單位與人員	單位名稱	姓名(含職稱)	單位名稱	姓名(含職稱)
	第九河川局	顏召集人嚴光	花蓮縣政府	邱敬棠、黃武道、蔡詩瑋
	國立台灣海洋大學教授	蕭松山委員	本局工務課	吳課長明華
	國立宜蘭大學副教授	歐陽慧濤委員	本局工務課	黃正工程司承焌
	慈濟大學副教授兼通識教育中心主任	江允智委員	本局管理課	黃課長郅達
	環保聯盟花蓮分會理事長	鍾寶珠委員	本局資產課	魏串存
	黑潮海洋文教基金	賴威任委員	本局規劃課	徐課長誌國
	荒野保護協會花蓮分會執行秘書	楊和玉委員	本局規劃課	李工程員恩彤
	社團法人花蓮縣牛犁社區總幹事	楊鈞弼委員
	花蓮縣秀林鄉三棧社區發展協會-布拉旦社區理事長	林一郎委員
	慕谷慕魚護溪產業發展協會理事長	代理人許貴美
	經濟部水利署	韓寶惠
		胡智凱

本次會議討論重點與結論(辦理情形)	報告事項: / 1. 前次會議委員意見回應及辦理情形 / 2. 前瞻基礎建設計畫說明。 / 討論議題: / 1. 流域綜合治理計畫進度摘要報告。 / 2. 美崙溪左菁華工程補充說明。 / 3. 疏濬、河道整理及固灘成效報告。 / 4. 聯合排水系統規劃及治理綜合說明。 / 5. 環境營造規劃(3D)案例分享。 / 結論: / 本正於汛期間，請縣政府積極辦理流域綜合治理計畫工程，施工中及停工中工程，請加強防汛整備作業。 / 美崙溪左菁華工程案，俟水利署核定經費後請縣政府儘早復工。 / 有關河川環境營造規劃，考量河防安全，區域內土地不適合高強度開發，並應結合區域外之土地整體規劃及推動，後續維管及認養工作地方應共同參與，才能提升跨域加值之效益。
其他

備註：
1.各執行機關應依經濟部流域綜合治理計畫民眾參與注意事項第十一點規定，於「在地諮詢小組」會議召開完成一個月內，將會議紀錄及本表函送本署公告於「流域綜合治理計畫」專屬網頁。
2.「本次會議討論重點與結論」一欄，請擇會議討論到重要部分填寫，毋須將完整會議紀錄內容全部填。