第六河川局流域綜合治理計畫在地諮詢小組會議辦理情形表

會議名稱	「流域綜合治理計畫」第六河川局諮詢小組第20次會議
會議日期	108年12月25日
會議地點	本局水情中心第2-1會議室
會議主持人	邱局長忠川
參與委員與相關機關、單位與人員	單位名稱	姓名(含職稱)	單位名稱	姓名(含職稱)
	經濟部水利署顧問	何委員建旺	長榮大學河川保育中心	洪委員慶宜
	義守大學土木與生態工程系	詹明勇委員	高雄市政府	許峻源委員、 / 林映伃工程司
	經濟部水利署顧問	彭委員合營	台南市政府	楊立帆副工程司、 / 李保憲工程司
	高雄市綠色協會	魯委員台營	第六河川局	吳課長俊益、 / 林穎志副工程司、祝郁絜副工程司
本次會議討論重點與結論(辦理情形)	美濃山下排水收集系統改善工程： / 請高雄市政府再廣邀NGO團體及地方民眾召開地方說明會。 / 請高雄市政府針對地方說明會及生態檢核說明會簽到簿及回應辦理情形等相關資料補充齊全，列入下次會議持續追蹤。 / 溪尾滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫： / 請台南市政府依據委員所提意見參照辦理。 / 請台南市政府針對後續維護工作於設計階段納入考量。 / 請台南市政府再廣邀NGO團體及地方民眾召開生態檢核地方說明會，以取得共識方案。
其他

備註：
1.各執行機關應依經濟部流域綜合治理計畫民眾參與注意事項第十一點規定，於「在地諮詢小組」會議召開完成一個月內，將會議紀錄及本表函送本部水利署公告於「流域綜合治理計畫」專屬網頁。
2.「本次會議討論重點與結論」一欄，請擇會議討論到重要部分填寫，毋須將完整會議紀錄內容全部填列。