經濟部水利署辦理中央管河川、區域排水疏濬工程作業要點
中華民國96年2月14日經濟部水利署經水河字第09616000950號函頒
中華民國97年5月23日經濟部水利署經水河字第09716002850號函修正
中華民國107年7月4日經濟部水利署經水政字第10706053020號函修正

1. 經濟部水利署（以下簡稱本署）為規範所屬各河川局（以下簡稱河川局）辦理中央管河川、區域排水疏濬工程作業程序相關事宜，特訂定本要點。
2. 本要點所稱疏濬工程，係指以工程手段將淤積土石清離水道。
  前項工程手段指有工程設施及工程經費支出之各項施工行為。
疏濬工程辦理方式，河川局應以自辦為原則。有特殊原因者，得依政府採購法第四十條及經濟部水利署委託其他機關代辦工程採購注意事項規定委託地方政府或其他機關代辦有關工程發包、履約管理及驗收決算等事宜，代辦機關應受河川局監督；並得依行政程序法第十九條規定，請求其他機關協助辦理其他相關行政管理事項。
疏濬工程非由河川局自辦者，應詳述理由函送本署同意後辦理。
河川局對轄管中央管河川、區域排水有明顯淤積情形，或依據河川治理基本計畫、規劃報告等，經檢討結果水道通洪能力不足者，得辦理疏濬工程，以增加水道通洪斷面，避免影響河防安全。
疏濬工程除緊急疏濬外，應依核定之疏濬計畫書辦理，該疏濬計畫書授權河川局局長審定。
疏濬計畫書應就實際需求、依循治理目標並確實考量河防及其他構造物安全與功能擬訂，其章節如附件一。
1. 疏濬工程如涉及橋樑或其他水工構造物者應徵詢橋樑或相關管理單位之意見。
2. 疏濬依土石之處理方式，分為下列三類：
1. 疏濬工程併辦土石標售：指疏濬土石經河川局認定屬有價，以採售合一方式併辦理有價土石標售者；其工程名稱定為：○○○○○段疏濬工程併辦土石標售。
2. 疏濬工程與土石標(零)售分開辦理：指疏濬土石經河川局認定屬有價，以採售分離方式辦理有價土石標(零)售者。其工程名稱定為：○○○○段疏濬工程兼供土石採售分離。
3. 疏濬工程無辦理土石標(零)售：指疏濬土石未標售，且需外運以增加水道通洪斷面者，其工程名稱定為：○○○○○段疏濬工程。
疏濬工程設計及預算書編製，應依下列原則辦理：
1. 疏濬工程以疏濬採取、施設運輸道路等工作編列支出預算；有土石標(零)售者，另編列收入預算。如併辦土石標售者，以支出及收入二本預算書合併發包，採公開招標方式辦理。
2. 採購金額之計算依「政府採購法施行細則」第六條第九款規定認定。
3. 工程分類基準界定依「本署工務處理要點」第五點規定認定。
疏濬工程所需經費由水資源作業基金(以下簡稱基金)或公務預算支應，並依下列原則辦理：
1. 所需經費由基金支應者：係指純粹辦理疏濬，而無同時辦理河防構造物等設施之河川治理工程者(第六點第一款工作除外)，所辦理之土石標(零)售收入歸入基金，並由得標廠商依規定繳至河川局基金專戶，得編列請求地方政府協助疏濬工作之行政協助費、相關公益支出經費及土石標(零)售作業管理費。無辦理土石標(零)售者，不得編列請求地方政府協助疏濬工作之行政協助費及相關公益支出經費。
2. 所需經費由公務預算支應者：係指辦理河防構造物等設施之河川治理工程同時兼辦疏濬工程者，所辦理之土石標(零)售收入由得標廠商依規定繳至河川局後解繳國庫。各類工程均不得編列請求地方政府協助疏濬工作之行政協助費、相關公益支出經費及土石標(零)售作業管理費。
1. 用地費及地上物補償費，除依水資源作業基金支應中央管河川急要段疏濬工程用地取得經費作業要點規定辦理，由水資源作業基金支應外，其餘由相關預算經費支應。
2. 請求地方政府協助河川疏濬工作之行政協助費及相關公益支出經費編列原則如下：
1. 行政協助費依「本署所屬河川局請求地方政府協助辦理中央管河川疏濬工程週邊環境維護作業要點」辦理。
2. 公益支出經費依「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」辦理。
因天然災害辦理河道緊急疏濬，依「河道搶險搶通復舊及有價土石處理原則」、「本署天然災害緊急工程處理要點」及「本署辦理中央管河川、區域排水暨海岸環境營造計畫工程作業要點」辦理。
十一、土石標(零)售作業管理費編列原則如下：
河川局應就工程預算及土石標售預算規模依下列原則編列管理費：
1.工程預算規模較大者，認屬工程，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定之工程管理費計算標準編列之。
2.土石標售預算規模較大者，依第二款計算標準編列之。
土石標(零)售作業管理費計算標準詳如附件二。
十二、土石標(零)售作業管理費支出用途及項目如下：
1. 工作人員差旅、趕工加班、誤餐及因公傷亡之醫藥、慰問等費用。
2. 因土石標(零)售需要，聘請臨時專門技術人員或僱用臨時監工、技工、雜工人員等之人事費用。
3. 土石標(零)售所需文具紙張、郵電、印刷、水電、茶水、攝(錄)影及照片等費用。
4. 工棚費、工地租金及工地臨時租用辦公處所等所需設備之租金。
5. 工程車輛之修護、油料及租用費用。
6. 工地所需儀器及設備之修護及租用費用。
(七)相關證照費、工程圖說、公告、登報、評鑑、鑑定及檢驗等費用。
(八)評選作業費(含評審費)、評選獎勵金、工程模型及應用圖書等費用。
(九)土石標(零)售開辦、協調、宣導、民俗、委託律師、訴訟、法律顧問、異議申訴、履約調解及工程爭議之仲裁等所需費用。
(十)特殊支援慰勞費用。
(十一)其他有關土石標(零)售作業管理所必需之費用。
十三、淡水河、磺溪及本署臺北水源特定區管理局轄管範圍之疏濬，得準用本要點。

附件一：○○ ○○河段疏濬計畫章節概要
溪
排水
1. 前言
2. 流域概述
3. 計畫河段現況測量與調查：
1. 河道縱、橫斷面測量成果
2. 堤防(護岸)基腳頂高、橋樑基礎頂高及基樁深度、取水口高程及電塔等其它跨河構造物調查成果
3. 現況河道通洪能力及疏濬需求分析
計畫內容
1. 計畫疏濬目標
2. 計畫疏濬範圍劃定原則
3. 計畫疏濬範圍、斷面
4. 土石可採量估算及處理方式
5. 廢棄物估算及處理方式
6. 疏濬需同時配合辦理之設施
計畫影響檢討說明
1. 通洪能力檢討
2. 取水工功能檢討
3. 河防構造物安全檢討
4. 電塔、跨河構造物安全檢討
5. 用地取得檢討
6. 環境影響說明
附圖、表
1. 疏濬計畫位置示意圖
2. 疏濬計畫縱斷圖
3. 疏濬計畫各橫斷面圖
附件二：經濟部水利署所屬各機關辦理中央管河川、區域排水疏濬工程「土石標（零）售作業管理費」計算標準一覽表
土石標售金額 N（元）	土石標（零）售作業管理費計算公式	標售範例金額	範例可得土石標（零）售作業管理費（元）
500萬元以下	［N ×5.73％〕×0.35	500萬元	100,275
500～1,000萬元	100,275＋［（N－5,000,000）×4.23％〕×0.35	1,000萬元	174,300
1,000～2,500萬元	174,300＋［（N－10,000,000）×3.90％〕×0.35	2,500萬元	379,050
2,500～5,000萬元	379,050＋［（N－25,000,000）×3.40％〕×0.35	5,000萬元	676,550
5,000萬～1億元	676,550＋［（N－50,000,000）×3.07％〕×0.35	1億元	1,213,800
1億～5億元	1,213,800＋［（N－100,000,000）×2.44％〕×0.30	5億元	4,141,800
5億元以上	4,141,800＋［（N－500,000,000）×2.03％〕×0.25	10億元	6,679,300

備註：標售：N＝單件工程土石標售金額（元）
      零售：N＝單一土石零售採區收入預算（元）