**經濟部水利署 會議紀錄**

1. 會議名稱：107年度「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」第1次控管會議
2. 會議日期：107年8月9日(星期四)下午2時
3. 會議地點：本署南水局曾文辦公區第一會議室
4. 主持人：林副總工程司元鵬 記錄人：楊至翔
5. 出列席單位及人員：（如附簽名冊）
6. 綜合討論：

**案由一：行政院核示事項辦理情形討論。**

決 議：行政院函示事項之辦理情形，裁示詳附表。

**案由二：本計畫工作辦理情形及控管里程碑討論。**

決 議：

1. 請南水局儘速依行政院核定經費及期程研提重要工項里程碑，並請本署水源組洽工務組及土地組提供格式，以利後續控管。
2. 請南水局於每月初將辦理情形提報本署，以利掌握工程進度，必要時再由本署召開控管會議。
3. 申請用地徵收所需檢附免辦環境影響評估文件，請南水局儘速依程序行文臺南市政府，並請臺南市政府全力支持及協助，以利工程推動。
4. 為加速本計畫推動，有關工程用地需都市計畫變更部分，請南水局再洽本署土地組協助評估較佳變更方式(個案變更或通盤檢討)，以利工程早日施工。
5. 散會。