一、案由: 召開本局「109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」辦理金瓜寮溪工區辦理第二次民眾參與說明會
二、會議時間： 109 年 8 月 2 日 上 午 10 時 00 分
三、地點：本局5樓會議室
四、主持人：周局長文祥 紀錄：康朝舜
五、會議結論：
經會議協調後，共識如下：
1. 經與會單位表示右岸(凸岸)乾砌石坡度不夠緩且會影響既有濱溪帶生物上下通行，故將右岸第一層及第二層施工廠商已砌排之塊石拆掉，以更為緩坡方式施設以利當地生物通行，並依原有林相樹種以掛網植生方式加速恢復原有林相。
2. 協議取消河床流心導正固床工工程，左岸(凹岸)護岸經與會民眾同意依簡報方案二原則(增設鋼軌樁及石籠)，以石籠結構以不高出水面做2至4米之保護。並採取不打碎現地石頭，還石於河，以外購石材進行工程基礎加強保護，以維護居民生命財產安全。
3. 河床施工便道除採半半施作方式外，將考量施工可行性情形下儘量縮小施工便道寬度，以降低生態衝擊，另施工期間之環境生態檢核及水質將持續監測檢驗，並於每二星期將施工資訊公開於本局綱站。