石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程
第一次公聽會會議紀錄
1. 事由：興辦「石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程」
2. 開會日期：中華民國110年10月28日〈星期四〉上午09時30整
3. 開會地點：雲林縣斗六市公所
4. 主持人：顏正工程司玉林 記錄人：顏玉林
出席單位及人員：
詳如後附簽名冊
1. 出席之土地所有權人及利害關係人：
   詳如後附簽名冊
2. 興辦事業概況及說明：
  1. 主持人報告：
     各位出席代表、各位鄉親父老大家好，感謝各位於百忙之中，抽空參加本局辦理「石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程」第一次公聽會，詳細施工平面圖、用地範圍及航照圖等相關資料已張貼於本會場，請大家參看，如對本案工程及用地取得有任何問題，歡迎於會中提出討論。
  2. 本局工務課顏正工程司玉林說明：
本案堤防施工位置位於雲林縣斗六市江厝里及斗南鎮將軍里，兩岸預計施作長度合計約2190公尺(右岸1090公尺；左岸1100公尺)，水防道路單岸寬度約8公尺併辦河道整理作業，本案工區範圍內包含「石牛溪東明將軍堤段防災減災工程(107用地取得完成，已完工)」；上游銜接行道橋及本局「石牛溪將軍東明堤段防災減災工程」工區(109用地取得完成，目前施工中)，下游銜接善功橋及本局「石牛溪東明堤段防災減災工程」、「石牛溪善功堤段加高加強工程」等2案工區(108用地取得完成，目前施工中)，本堤段因大部分範圍尚未興建堤防，其防洪保護標準不足，汛期颱洪暴雨期間溪水暴漲，導致堤後地區溢堤淹水，影響本堤段堤後地區農地與居民生命財產安全，為有效降低洪峰河川水位並減除本堤段堤後地區居民長期遭受石牛溪上游暴洪侵襲所帶來生命財產損失之威脅，期能保護本案堤段堤後地區居民生命財產安全，使本計畫用地取得與工程施工等作業順利進行，爰召開本工程公聽會議，如對本案工程施工及用地取得有任何問題，歡迎於會中提出討論。(詳細之需用土地範圍及施工平面圖張貼於會場，請參看。)
  1. 本局工務課顏正工程司玉林說明：
    1. 本工程用地屬非都市土地範圍，本局已依「徵收土地範圍勘選作業要點」第5點規定，於本次會議揭示及說明勘選用地範圍之現況及評估理由：(用地範圍現況相關示意略圖展示於會場)
(1)用地範圍之四至界線：本工程東臨行道橋及本局「石牛溪將軍東明堤段防災減災工程」工區，目前施工中；西臨善功橋及及本局「石牛溪東明堤段防災減災工程」、「石牛溪善功堤段加高加強工程」等2案工區，目前施工中；北臨村落及農地，部分種植農林作物，部分為空地及雜草；南臨農地，部分種植農林作物，部分為空地及雜草。
(2)用地範圍內公私有土地筆數及面積，各占用地面積之百分比：本案用地範圍內私有土地91筆面積8.403336公頃，占全面積47.26﹪，公有土地77筆，面積9.176676公頃，占全面積51.61％，未登錄土地，合計面積17.780012公頃。
(3)用地範圍內私有土地改良物概況：本工程用地範圍部分種植農林作物，部分為空地及雜草。
(4)用地範圍內土地使用分區、編定情形及其面積之比例：
    1. 本案私有土地之非都市土地及使用地類別編定為「河川區水利用地」面積2.345722公頃，占全面積13.19﹪，「河川區水利用地(部分屬特定農業區)」面積0.1642公頃，占全面積0.92﹪，「河川區農牧用地」面積1.433757公頃，占全面積8.06﹪，「河川區農牧用地(部分屬特定專用區)」面積0.253836公頃，占全面積1.40﹪，「特定專用區農牧用地(部分屬河川區)」面積0.113898公頃，占全面積0.64﹪，「特定農業區農牧用地(部分屬河川區)」面積1.033957公頃，占全面積5.80﹪，「河川區農牧用地(部分屬特定農業區)」面積2.64977公頃，占全面積14.9﹪，「特定農業區水利用地(部分屬河川區)」面積0.0753公頃，占全面積0.42﹪，「河川區水利用地(部分屬特定專用區)」面積0.1452公頃，占全面積0.82﹪，「特定農業區交通用地(部分屬河川區)」面積0.175016公頃，占全面積0.98﹪，「特定農業區農牧用地」面積0.004658公頃，占全面積0.03﹪，「河川區甲種建築用地」面積0.008022公頃，占全面積0.05％。
    2. 案內公有土地其編定為「特定農業區水利用地(部分屬河川區)」面積0.013838公頃，占全面積0.08﹪，「特定農業區水利用地」面積0.005571公頃，占全面積0.03﹪，「河川區水利用地(部分屬特定農業區)」面積4.626239公頃，占全面積26.02﹪，「河川區交通用地」面積0.340187公頃，占全面積1.91﹪，「河川區農牧用地」面積4.173829公頃，占全面積23.50％，「河川區甲種建築用地」面積0.014712公頃，占全面積0.08％。
(5)用地範圍內勘選需用私有土地合理關連及已達必要適當範圍之理由：
本工程用地範圍內私有土地均位處石牛溪河川區域內，因本堤段大部分範圍尚未興建堤防，其防洪保護標準不足，易造成洪水漫溢成災，為防止本堤段水位高漲而溢淹，影響河防安全，地方期盼本工程儘速施作，爰依已公告之石牛溪用地範圍線辦理堤防興建作業及河道整理作業，以解除地區長期淹水之夢魘，俾利保護兩岸居民及農作物免受災害；石牛溪治理採用25年頻率洪峰流量為計畫洪水量，本工程係以25年重現期距洪水保護標準設計，其工程範圍儘量使用公有土地，已達必要適當範圍。
(6)用地勘選有無其他可替代地區及理由：
本工程範圍係依已公告之用地範圍線辦理用地取得，已就損失最少之地方為之，且勘選用地為河川區域內土地，配合河川河道位置，已儘量避免文化保存區位土地、環境敏感區位及特定目的區位土地、亦非屬現供公共事業使用之土地或其他單位已提出申請徵收之土地，故無其他可替代地區。
(7)其他評估必要性理由：
本工程因位屬蜿蜒河道，受歷年颱風豪雨洪水沖擊，致溪水暴漲氾濫河岸，嚴重威脅沿岸人民生命財產之安全，影響土地利用價值，確有施作本工程固定河性之必要。
    1. 興辦事業計畫之必要性：
        1. 本計畫目的與預計徵收私有土地合理關連理由：
本工程範圍業由經濟部審查通過並核定辦理用地取得作業，另因本徵收用地為非都市土地，其工程係屬線狀水利設施，依內政部94年7月6日內授中辦地字第0940047937號函釋「無需辦理非都市土地使用分區變更，當無區域計畫法第15-1條規定之適用」，本工程河段防洪保護標準不足，颱風暴雨季節易發生溪水溢淹情形，為避免人民生命財產遭受損失亟需辦理本工程，本案擬徵收之私有土地均位於石牛溪行水區，爲降低洪水位，爰依已公告石牛溪用地範圍線辦理堤防興建與河道整理等作業，俾利保護兩岸居民及農作物免受災害，已達徵收私有土地合理關連性。
        1. 預計徵收私有土地已達必要最小限度範圍理由：
           本工程防洪保護標準係以石牛溪25年重現期洪水保護標準設計，兩岸預計施作長度合計約2190公尺(右岸1090公尺；左岸1100公尺)，以達成石牛溪整體治理保護標準，其工程範圍部分使用公有土地已儘量縮小範圍來興建，所徵收私有土地亦位於石牛溪已公告用地範圍線內，已達必要最小限度之範圍。
        2. 用地勘選有無其他可替代地區：
           本工程勘選用地範圍為非都市土地之河川區域內土地，配合河川河道行水區位置，已儘量避免文化保存區位土地、環境敏感區位及特定目的區位土地、亦非屬現供公共事業使用之土地或其他單位已提出申請徵收之土地，故無其他可替代地區。
        3. 是否有其他取得方式：
本興建堤防工程屬永久性設施，汛期洪颱期間，爲維持河道水流暢通，評估應以取得土地所有權較符合民眾期望，故以下列方式，經研判為不可行，分述如下：
(1)信託、委託經營、聯合開發、委託開發、合作經營等方式:上開方式雖係公私合作共同進行開發建設方式之一，惟本工程具有公益性質，不適用以報酬及收入評估。
(2)設定地上權、租用等方式：本案工程係屬永久性建設，為利河川長期防洪治理計畫之順遂，應以取得土地所有權兼顧公益及私權維護，無法考慮以設定地上權、租用等方式取得土地。
(3)捐贈：私人捐贈雖係公有土地來源之一，但仍須視土地所有權人意願主動提出，本案迄今尚未接獲土地所有權人願意捐贈土地之意思表示。
(4)公私有土地交換(以地易地)：本局所承辦業務為水利防洪工程，所取得之土地均須作為水利防洪工程所需使用，係為水利用地，並無多餘之土地可供交換，因此以地易地事宜，尚無從辦理。(5)容積移轉：水利法第82條規定河川區域內符合規定之私有土地得辦理容積移轉部分，因本案非位於都市計畫範圍內，無從適用。經評估無其他取得方式。
(5)他評估必要性理由：
本工程用地範圍內河段河床淤積嚴重，颱風季節易發生溢淹情形，為避免人民生命財產遭受損失，地方期盼本工程儘速辦理本案工程，以維護河防安全。
公益性及必要性評估報告：
本局工務課顏正工程司玉林說明：
針對本興辦事業公益性及必要性之綜合評估分析，本局業依土地徵收條例第3條之2規定，依社會因素、經濟因素、文化及生態因素、永續發展因素及其他等因素予以綜合評估分析，茲展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明如下：
說明內容詳如附件：「經濟部水利署第五河川局興辦事業徵收土地綜合評估分析報告」
事業計畫之公益性、必要性、適當性、合法性：
本局工務課顏正工程司玉林說明：
本局針對本興辦事業公益性、必要性、適當性、合法性，茲展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明如下：
說明內容詳如附件：「經濟部水利署第五河川局興辦事業徵收土地綜合評估分析報告」之「綜合評估分析」項目。

本次土地所有權人及利害關係人之意見，及對其意見之回應與處理情形：
1.斗六市江厝里里長沈○清君陳述意見：
原有水利中排是否有連接至中排排水溝使其順利排水至石牛溪排水，由河川局設計順利連接。
  經濟部水利署第五河川局回應處理與說明:
台端所述意見本局將於設計時納入考量，使其能順利排放至石牛溪。
2.葉○瑜君陳述意見：
依農業用地興建農舍辦法第二條規定申請興建農舍之該筆農業用地面 積不得小於0.25公頃，基於公用利益而被徵收之農地不足前述規定，請准予興建。
經濟部水利署第五河川局回應處理與說明：
倘於本案辦理徵收前該筆農業用地已完成興建完成之農舍，該農舍不受徵收之影響，或依同條例第4條規定，農民於中華民國八十九年一月二十八日修正施行前取得之農業用地，得準用第2條規定申請興建農舍，本案會議紀錄並將送雲林縣政府供該府審查台端申請興建農舍資格參考。
3.台灣○○○○有限公司陳述意見：
(1)請先評估以租用或設定地上權等方式辦理用地取得。
(2)依法得徵收之土地，除有特殊因素外(例如：協議價購地價低於公告現值或未依法令查估市價等），本公司原則同意以協議價購方式提供用地。
(3)本公司依公司法規定提報董事會核定後，提供協議價購同意書或契約書。
(4)主管機關（內政部）核准徵收計畫前，如本公司已提供協議價購同意書或契約書，請需地機關仍採協議價購方式取得。
經濟部水利署第五河川局回應處理與說明：
  (1)本案工程係屬永久性建設，以利河川長期防洪治理計畫之遂行，經
     審慎評估後應以取得土地所有權兼顧公益及私權維護，無法考慮以
     設定地上權、租用等方式取得土地。
  (2)有關貴公司原則同意以協議價購方式提供土地一節本局樂觀其成。
 (3)本次為第一次公聽會，依土地徵收條例施行細則第十條第一項第三
    款規定，公聽會主要目的為說明興辦事業概況與事業計畫之公益
    性、必要性、適當性及合法性，勘選位置分布及用地範圍。有關貴
    公司所提協議價購事宜，因本案目前尚未取得明年度市價，本局將
    俟市價取得後依土地徵收條例第十一條辦理後續協議價購事宜。
4.羅○麗君、廖○宏君陳述意見：
一、陳述意見詳如陳情書(附件)。
二、陳情書於107年10月4日送交河川局，當時由第九河川局局長接受陳情，由第五河川局白文祥課長率工程師到現場協調，就陳情事項討論，協調結果，由第五河川局變更設計，將堤防旁之防汛道路約8米，移至堤防上，並由陳情人再變更同意書上簽名確認(共3戶簽名)。
三、立委劉建國約於109年視察石牛溪整治工程、當時由白課長到場陪同視察，本案地主向劉委員陳情、白課長當面答覆依原協議事項(將原徵收之用地範道路部分移至堤岸上，可減少8米寬徵收）、會讓地主滿意。
四、今110年10月28日，召開工程公聽會顏工程師表示以前地主之陳情書並未業務移交，表示不知情。
五、本案河川局以詐騙方式欲強取民地，請依法勿失信於民。
一、陳情事項：
(1)變更用地線，將堤防旁防汛道路置於堤頂，用地範圍線內縮8米(請貴局以工法處理)，本人土地不同意徵收8米。
(2)原108年第五河川局規劃課白文祥與地主協調同意事項(協調已由地主簽名)請貴局遵守以免失信於民。
經濟部水利署第五河川局回應處理與說明：
(1)本局徵收範圍係依經濟部101年4月11日經授水字第10120203611號函公告「北港溪水系石牛溪治理基本計畫(第一次修正)」辦理，台端所陳變更用地範圍線一節，因該治理基本計畫未有相關檢討作業，本局仍依該治理基本計畫辦理用地取得及後續治理工程。
(2)有關台端所陳協調同意事項，因本工程之執行需綜合評估分析公益 性、必要性、適當性及合法性，且「北港溪水系石牛溪治理基本計畫(第一次修正)」亦由經濟部101年4月11日經授水字第10120203611號函公告在案，基於整體計畫之效益仍依原治理基本計畫執行，以維公眾利益及河防安全。
十、臨時動議：
      無。
十一、結論：
  1. 有關本工程內容經本局人員向與會之土地所有權人、利害關係人及相關單位說明清楚並充份了解，倘仍有疑問，可向本局提出，本局將妥為說明。
  2. 本次公聽會出席之土地所有權人及利害關係人之陳述意見業經本局詳實回應及處理，本局將回應及處理情形列入會議記錄，且於會後郵寄各土地所有權人及利害關係人，並請雲林縣政府、雲林縣斗六市公所、雲林縣斗南鎮公所、雲林縣斗六市江厝里辦公處、雲林縣斗南鎮將軍里辦公處張貼公告於公告處所及村(里)住戶之適當公共位置周知且登錄於經濟部水利署第五河川局網站。
  3. 感謝各位與會人員支持，贊成本工程計畫施作，本局將盡速完成相關作業後，即辦理用地取得相關事宜。
  4. 本局將依土地徵收條例相關規定訂期通知相關土地所有權人及利害關係人召開第2次公聽會議。
十二、散會：110年10月28日上午10時40分
~（以下空白）~
經濟部水利署第五河川局興辦事業徵收土地綜合評估分析報告
石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程
評估分析項目		影響說明
社會因素	徵收所影響人口之多寡、年齡結構	本工程擬辦理興建堤防工程，預定兩岸施作長度約2190公尺(右岸1090公尺；左岸1100公尺)及水防道路單岸約8公尺併辦河道整理作業，坐落雲林縣斗六市江厝里及斗南鎮將軍里，依據雲林縣斗六市戶政事務所及斗南戶政事務所110年度9月份統計資料，斗六市江厝里人口數分別為2550人，年齡結構以20~64歲人口居多；斗南鎮將軍里人口數為1900人，年齡結構以20~64歲人口居多。本案擬徵收土地91筆，面積8.403336公頃，實際徵收土地所有權人為124人，本工程施作後，將可提升防洪標準，保護堤後上開人口數。
	徵收計畫對周圍社會現況之影響	本案周圍社會現況經濟活動及民間產業仍以農業為主，本興辦事業可改善淹水情形，減少淹水損失，有助於該地區防洪安全提升，並提高該地區生活品質。
	徵收計畫對弱勢族群生活型態之影響	本案用地範圍內所有權人以農民居多，尚無弱勢族群，且工程可減少因豪雨淹水造成之損失，反可改善週遭民眾生活。 / 本案無土地徵收條例第34條之1規定之安置情形，故無需訂定安置計畫。
	徵收計畫對居民健康風險之影響程度	本案工程施作時，將要求承包商將其機械使用所產生之噪音或廢氣控制於規定之標準範圍內。 / 水利公共工程及環境營造有助於本堤段堤後地區居民生命財產保護及環境改善，對居民健康風險影響較低，應不損及附近居民健康，目前尚無相關法令規定需進行居民健康風險評估。
經濟因素	徵收計畫對稅收影響	防洪工程興建，可降低因淹水所致沿岸農作物之損失，故可間接提高農業等相關經濟產值，提高稅收。 / 2.因本案工程之興建，防止洪氾發生，保護附近居民生命財產安全，增加民眾置產意願，預估未來人口較易增加，並提高政府相關稅收。
	徵收計畫對糧食安全影響	本案徵收計畫範圍內「河川區農牧用地」面積5.607586公頃，占全面積31.56﹪，「河川區農牧用地(部分屬特定專用區)」面積0.253836公頃，占全面積1.40﹪，「特定專用區農牧用地(部分屬河川區)」面積0.113898公頃，占全面積0.64﹪，「特定農業區農牧用地(部分屬河川區)」面積1.033957公頃，占全面積5.80﹪，「河川區農牧用地(部分屬特定農業區)」面積2.64977公頃，占全面積14.9﹪，「特定農業區農牧用地」面積0.004658公頃，占全面積0.03﹪，故案內農地合計9.663705公頃，占工程用地範圍之面積54.33%。 / 本案工程雖減少部份農糧收成，惟本工程完工後，其效益可保護堤後農業面積約30公頃，可減少農地土壤流失及減少農業生產損失，故無糧食安全問題，就長期評估而言，因提升農業生產品質，反可增加農業收成效益。
	徵收計畫造成增減就業或轉業人口	1.本徵收計畫範圍內大多數居民為農業，以務農為生。 / 2.本徵收計畫為水利防洪工程，可間接促進周遭農業發展，增進農業就業人口。 / 3.因本徵收計畫可能導致案內農民喪失所有農地而無法耕作，造成農民轉向附近工廠工作，對於因此失業的農民，將協助其前往勞動部雲嘉南分署轄下相關職業訓練場洽詢相關就業機會、或輔導其學習各類技能，亦能輔導失業農民達成轉業目標。
	徵收費用及各級政府配合興辦公共設施與政府財務支出及負擔情形。	1.本案所需經費列入經濟部核定之「中央管流域整體改善與調適計畫」，由該計畫下配合籌款支應，所編預算足敷支應。 / 2.本案所編預算足敷支應補償金額總數，不會造成財政排擠效果。
	徵收計畫對農林漁牧產業鏈	本工程係為堤防興建，就河道流經範圍進行施作，可降低淹水風險，提升防洪安全，保護當地農林業之生產，對農產業鏈有正面影響。
	徵收計畫對土地利用完整性	本工程已完成整體規劃，工程用地範圍係配合河川河道位置所劃設之河川區域內土地，雖徵收部分土地做為防洪工程使用，惟可減少當地淹水區域，促進堤後土地開發，對土地利用有正面效益。
文化及生態因素	因徵收計畫而導致自然風貌城鄉自然風貌改變	本工程工法考量防洪安全與自然生態，以減少對當地環境之衝擊，促進河岸整體綠化景觀，對城鄉自然風貌帶來正面效益，並未導致城鄉自然風貌巨大改變。 / 本案無須進行環境影響評估。
	因徵收計畫而導致文化古蹟改變	本徵收計畫範圍內無古蹟、遺址或登錄之歷史建築。
	因徵收計畫而導致生活條件或模式發生改變	1.本徵收範圍內居民多以農業為主，其生活條件及對外交通尚為便利。 / 2.本工程施作並不造成居民之生活不便，反因堤防興建工程改善當地居民居住環境及生活安全，提高該地區生活條件。
	徵收計畫對該地區生態環境之影響	1.本工程對該地區生態環境尚無不良影響，堤防興建改善本地區景觀，並減少因豪雨沖刷沿岸土地損及週遭生態環境，對整體生態環境之發展有益。 / 2.本案無須進行環境影響評估。
	徵收計畫對周邊居民或社會整體之影響	本徵收計畫為水利事業，工程完工後可減少淹水情形，以長期而言可改善該地區周邊居民生活條件，更可保障其財產及生命安全，水防道路可兼作改善地區交通，水防道路旁側溝增加附近農田積水之排水功能，對該地區生態環境無不良影響，對社會整體環境之發展有益。
永續發展因素	國家永續發展政策	本工程列入行政院109年5月6日院臺經字第1090012044號函核定之「中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) 」，規劃將透過氣候變遷壓力測試釐清流域高、中、低水道與土地洪氾風險區位，並審視相關既有工程與非工程措施如何持續改善水道防洪設施功能與提升國土承洪調適能力，除減低水患威脅外，更落實國土保育及永續發展原則，符合國家永續發展政策。
	永續指標	在全球暖化以及氣候變遷的影響下，極端的雨量可能是未來的趨勢，因此，強化對氣候相關的災害、自然災害的抵禦與適應能力，為永續發展之重要指標。本案工程辦理部分河段整治，防止河水漫溢，期以降低天然災害之衝擊與影響，達到治水利水及防災減災之目標，以維國家之永續發展與保障人民生命財產安全，符合永續發展指標。
	國土計畫	本案土地係非都市土地，屬於「河川區水利用地」、「河川區水利用地(部分屬特定農業區)」、「河川區農牧用地」、「河川區農牧用地(部分屬特定專用區)」、「特定農業區農牧用地(部分屬河川區)」、「特定專用區農牧用地(部分屬河川區)」、「河川區農牧用地(部分屬特定農業區)」、「特定農業區水利用地(部分屬河川區)」、「河川區水利用地(部分屬特定專用區)」、「特定農業區交通用地(部分屬河川區)」、「特定農業區農牧用地」、「河川區甲種建築用地」、「特定農業區水利用地」、「河川區交通用地」等土地，徵收作水利工程使用後，非編定為水利用地之土地，依規定辦理一併變更為水利用地，符合非都市土地使用管制、區域計畫及國土計畫。
其他因素	依徵收計畫個別情形，認為適當或應加以評估參考之事項。	本河段屬蜿蜒河道，現有防洪保護標準不足，如遇颱洪恐致溪水暴漲氾濫河岸，本工程完工後可減少淹水情形，以長期而言可改善該地區周邊居民生活條件，更可保障其財產及生命安全。
綜合評估分析	本工程符合下列公益性、必要性、適當性及合法性，經評估應屬適當： / 1.公益性： / 本工程為水利防洪工程，其公益性目的為保障人民生命財產、減少災害損失，並滿足當地居民對生活水準及安全之需求；本案徵收私有土地興建堤防工程後，除有效整治石牛溪水患，並減少洪氾損失外，並可增加當地居民親水環境，改善環境景觀，提供居民活動休憩空間，間接提升人民生活品質及提升土地利用價值，促進水岸土地合理利用，當有助於本事業公益性目的之達成。 / 2.必要性： / 為調整河道坡降及避免汛期間該河床遭洪水沖刷加劇，影響橋樑及河防設施安全，需施設堤防工程以疏導水流及增加通洪斷面，故有其必要性，倘不執行本工程，將會影響石牛溪本河段地區防汛安全，經評估當地居民之經濟上損失及防汛安全兩相權衡後，仍以居民之生命財產安全需求為重，故仍須執行本工程；本工程係屬永久性建設，評估應以取得土地所有權較符合民眾期望，故以下列方式，經研判為不可行，分述如下： / (1)信託、委託經營、聯合開發、委託開發、合作經營等方式：上開方式雖係公私合作共同進行開發建設方式之一，惟本工程具有公益性質，不適用以報酬及收入評估。 / (2)設定地上權、租用等方式：本案工程係屬永久性建設，為利河川長期防洪治理計畫之順遂，應以取得土地所有權兼顧公益及私權維護，無法考慮以設定地上權、租用等方式取得土地。 (3)捐贈：私人捐贈雖係公有土地來源之一，但仍須視土地所有權人意願主動提出，本案迄今尚未接獲土地所有權人願意捐贈土地之意思表示。 / (4)公私有土地交換(以地易地)：本署局所承辦業務為水利防洪工程，所取得之土地均須作為水利防洪工程所需使用，係為水利用地，並無多餘之土地可供交換，因此以地易地事宜，尚無從辦理。 / (5)容積移轉：水利法第82條規定河川區域內符合規定之私有土地得辦理容積移轉部分，因本案非位於都市計畫範圍內，無從適用。本工程所須土地已考量通洪需求及工程設計所需範圍，已無法再縮小寬度，又地方期盼興建本案工程以整治當地水患已久，故本案土地之徵收有其必要性。 / 3.適當性： / 本案工程保護標準係依石牛溪規劃報告之25年重現期距洪水保護標準設計，其設計係為達到其整體治理保護標準之最小寬度，已是對人民損害最少方案，案內所使用土地均為治理本堤段河道之工程所必需，經評估無法以價購或徵收以外之方式取得用地以達成治理目的。工程施工完成後可減少淹水情形，保障周邊人民生命安全及財產權，減少每年洪水氾濫造成農作損失之程度，又可提供水防道路供農產品運輸使用，長期而言可改善該地區周邊居民生活條件，對社會整體環境之發展有益，故顯無損害與利益失衡之情況，本案應具有適當性與合理性。 / 4.合法性： / 本工程依據土地徵收條例第3條第4款及水利法第82條之規定辦理用地取得，用地徵收範圍係依據已公告之用地範圍線辦理。