經濟部水利署第十河川局會議紀錄
1. 會議名稱：「淡水河二重疏洪道入口段河道整理工程(第一期第一標)」施工中生態工作坊
2. 開會時間：111年07月26日(星期二)上午9時30分
3. 開會地點：第一會議室
4. 主持人：吳簡任正工程司瑞祥
5. 出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
6. 主席致詞：（略）
7. 討論事項：（詳議程）
8. 出席委員及單位意見：
  1. 劉委員駿明：
    1. 施工已進入汛期旺季，應採環境友善迴避策略，儘量不干擾冬侯鳥棲息區外。仍應就工程執行目的，加速辦理二重疏洪道入口段疏濬工作，以增加疏洪量，降低淡水河主流防汛壓力。
    2. 圖1.2工程生態關注圖，入口段土地幾乎被劃入高敏感區，應研擬適當分區配合施工，以免強迫關注物種移地棲息之災情發生。
    3. 第12頁承攬廠商環境異常報告單，異常狀況類型勾選「生態友善措施未執行」，負面評價。建議改勾選「其他」並填寫「本次未發現異常情形」，較符合實際狀況。第24頁情況相同，亦比照修正。
    4. 表2.10所示111年3月24日RHEEP快速棲地生態評估，水陸域過渡帶灘地裸露面積比率已由25%～75%，得分3分，改善至比率小於25%，得分5分，努力值得肯定。
    5. 表2.17所示4月RHEEP快速棲地生態評估，水陸域過渡帶灘地裸露面積比率又恢復至25%～75%範圍，水域生產者水呈現綠色，得分僅3分，實際總得分僅「43分」，非表內「45分」，請修改及提出改善說明。
    6. 第38頁所示5月第四週生態檢核，RHEEP快速棲地生態評估綜合評價應為「45分」，非「46分」，請更正。
    7. 現勘工程已大致完工，為彰顯疏浚成果，建議岸線水際旁竪立高程標尺，以利掌控疏浚品質。
    8. 工程執行後，水域空間已加倍成長，可提供優質水鳥棲息地，對生態環境改善，有實質正面意義，成效值得肯定。
    9. 為增加疏洪量，同意十河局意見，後續將現有水路予以拓寬，以利引導洪流進入二重疏洪道內。
  2. 陳委員仕泓：
    1. 本工程已進入收尾階段，但仍須注意工程對周遭環境的影響，切勿再更多的干擾當地生態。
    2. 8.9月開始會是鷸鴴科及鷺科的使用季，建議施工廠商加快工程收尾進度，降低對周遭鳥類的影響。
  3. 陳委員建志：
    1. 本工程完工後對周圍環境生態效應的影響建議可用數據化資料展示，如灘地面積變化及工區關注物種數量變化等，以施工前中後不同的監測資料對比，作為本工程完工成效的評估依據。
    2. 針對前述完工成效之呈現建議可與新北市工務局養工處等相關單位協商，於周圍新北大橋上臨工區側之人行道設置展示板或觀賞台，向民眾說明本工程起源，並介紹本工程完工前後之生態環境改變情形，起到十河局河道治理成效之正面宣導的效果。
  4. 呂委員翊維：
    1. 生態團隊對於工區現場物種的辨識須更加小心注意，於報告書中應注意鳥類物種之正式學名標示是否正確。
    2. 提醒施工廠商及生態團隊若於工區現場發現埃及聖䴉須立即通報林務局協助處理。
    3. 建議後續第二期工程亦能加快工程進度，避開候鳥季，縮短對當地鳥類的影響。
9. 結論：本次生態檢核報告請朝洋營造有限公司依本次委員審查意見修正，並將回應辦理情形列表納入修正報告後，重新提送，俾辦理後續事宜。

散會。(上午12時30分)