經濟部水利署第五河川局會議紀錄
壹、會議名稱：石牛溪專案治理工程預算編列階段可行性評估
貳、開會時間：111年09月02日(星期五)上午09時00分
參、開會地點：本局第四會議室
肆、主持人：吳副局長明華 紀錄：顏玉林
伍、出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
陸、主席致詞：(略)
柒、討論事項：(無)
捌、出席委員及單位意見：
一、吳副局長明華
(一)為區分各期工程，建議名稱加註「第三階段」，以利識別。
(二)水碓南橋改建案請於報告中說明。
(三)請增加「生態影響評估」及「植樹固碳」章節。
(四)斷面陳述方式，請增加設計方面之建議，如考量減少碳排、就地取材及利用現地土壤固化等作為。
(五)報告P1，本階段應為第三階段評估報告，故計畫緣由應加入第一、二階段執行情形及列表施作之工程。
(六)報告P2，計畫範圍請以總表呈現三個階段。
(七)報告P3，位置圖請補充第一及二階段位置。
(八)報告P27，三工區現況描述部分，請配合設計內容調整說明。
(九)每件工程之描述，請以生態及現況斷面情形適度修改。
(十)剩餘土石方之章節名稱，請調整。
(十一)請補充說明異地採石，以建議方式陳述。
(十二)請補充摘要，摘要內容，請以堤防安全、生態影響、環境影響及效益評估等陳述。
二、政風室劉主任明霞
    石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程(二工區)借工區旁邊砂石場之道路進出，是否有預防措施以避免砂石場有不法行為(如盜採等)?
三、吳課長嘉偉
(一)請補充生態檢核敏感區位圖，以利確認生態檢核作業情形及是否有其他問題。
(二)請補充施工可行性說明，如施工動線、工程車輛是否影響周邊聚落等。
(三)請補充施工期間鄰地之影響考量及處理方式，如排水路及農田施作等
四、顏正工程司玉林
(一)報告P80，因本階段工程土方均為工區內平衡，「剩餘土石方利用」名稱請再考量。
(二)報告P84，諸羅方舟計畫示意圖請以工程設計內容表示。
玖、綜合決議：
請黎明公司依會議意見進行修改，並於111年9月30日前提送修正報告。
拾、臨時動議：無
拾壹、散會(上午:10時30分)