前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與環境
複評及考核小組臺中地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	臺中地區	受訪查機關	臺中市政府
訪查日期	113/7/15	訪查分數、評等	83分 甲等
結論與意見	壹、訪查暨現勘意見 / 蔡委員義發: / 簡報部分: / 已核定案件自第一批次至第五批次，僅剩軟埤仔溪水環境改善計畫(第五批次核定)執行已達96.89%尚未結案外，餘均已結案，而第六批次核定案件，目前規劃設計亦達90%，且獲多項獎項，值得肯定。 / 已完成案件均編列維護管理經費執行維管，惟建請儘量導入在地社區團體認養(已有部分有認養)，俾達與地方共榮共享之永續環境。 / 軟埤仔溪水環境改善計畫辦理情形所遭遇困難與對策等內容，可知執行過程之辛苦，惟建議未來案件能於提報階段及規劃設計階段多掌握關鍵問題及辦理地方說明會(廣蒐地方意見與溝通)，以利施工階段更順利。 / 第六批次核定案件之葫蘆墩圳水環境改善計畫規劃設計中，建請考量其基流量。 / 第六批次各核定案件，請加強說明提報階段生態檢核保育措施及與藍圖規劃成果扣合度如何納入規劃設計中，並彙整民眾參與(參採情形)。 / 第七批次核定3件，請趕辦外，規劃設計或施工階段請參考以往執行經驗(尤以遭遇困難等)辦理，以利推動順利。 / 請彙整說明生態檢核團隊參與工程規劃設計階段如何導入生態保育措施(尤其與工程規劃設計團隊研商而有別於一般工程設計概念者)，並納入施工計畫及監造計畫據以執行，舉出案例說明，以顯本計畫執行成果。 / 請補充各核定案件已完成者，針對有保育或關注物種，維管階段是否有監測計畫執行相關生態檢核作業？其成果如何？ / 前瞻基礎建設水環境改善計畫已核定各案件執行成果，請回饋臺中市政府水環境改善空間藍圖規劃成果，以利該藍圖更充實。 / 現勘意見: / 本案目前實際進度已近97%，大部分工項均已完成，惟請全面檢視除尚有少部分工項未完成外，因既有設施(非本工程範圍)如左岸既有階梯及護岸等有少部分崩陷等，建議考量併入本案一併予以修復，以求完整性，必要時納入變更設計並展期辦理。 / 現狀仍有諸多規劃設計時，未考量周詳(如蜿蜒度、營造深潭、植生…等)，未來有類似案件時，請借鏡精進。 / 本案之水質水量(尤以基流量)請再檢討如何解決或改進，俾令達水環境計畫改善之預期成果。 / 施委員進村: / 簡報部分: / 中央補助款的支用比應為實支數除以中央補助款，非除以請款數，請查明修正。 / 第五批次軟埤仔溪水環境改善工程，於渠底加舖保水布，不利入滲，恐有不妥，請檢討改善。 / 第六批次6件工程之實際進度與預定進度均完全相同，太巧合，是否有誤？請查明妥處。 / 第六批次葫蘆墩圳水環境改善工程(三豐路至博愛街)之污水截流至何處處理？若只截流至計畫渠段下游，只是將污染轉移至下游，並未解決問題，宜請再檢討妥處。 / 第七批次旱溪排水水環境改善工程(鷺村橋至國光路)，於鷺村橋下游右岸所佈設棧道入侵水道成沿河構造物，縮窄通洪斷面，恐影響排洪，似有不妥？請再檢討妥處。 / 第七批次旱溪排水水環境改善工程(聚興橋至南興橋)，由簡報P.124相片顯示，有部分渠段胸牆呈現不規則折線，恐未依水道治理計畫線? 請查明妥處。其次，該胸牆建議予以植生綠化，俾與當地自然環境融合。 / 市府近三年對水環境改善所編列維護管理經費(整體經費非個案經費)為何？請列表說明。 / 現勘意見: / 大湳取水口，因農水署截流後，導致取水口下游缺水。因此，請市政府評估本排水所需生態基流量，協調農水署提供該生態基流量，以維持下游生態機能。 / 四工區渠底人工構造物太多，溝中溝斷面太規矩、一致性，較缺乏棲地多樣性、自然性，爾後請注意檢討改善。 / 四工區兩岸佈設步道，未佈設水防道路，是否會影響搶修(險)？請再檢討妥處。 / 軟埤仔一號橋橋下溝中溝出口，請增拋塊石消能。 / 軟埤仔二號橋上游右岸直立式排塊石護岸，建議增設動物逃生通道;混砌塊石平台則請適當綠化。 / 張委員明雄： / 簡報部分: / 臺中市各類型溪流均流經人口活動密度不一區域，其河道現況與工程內容有安全需求、水質改善、活動需求、生態現況等面向，隨自然度與人口密集度不同，水體面臨問題與改善工程的複合度高，且可施作空間有限，故不易從單一工程目標為角度規劃施作，而需以溪河水體與周邊陸域的整體性與上下游水體特性續動的角度出發，如臺中市能將多年來積極爭取並執行各批次水環境建設的豐富成果，進行上下游空間與水陸域結合的現況整理檢視與歸納，除作為水環境執行檢討與成果宣導內容外，更是未來發展與推動水體改善延伸的重要參考。 / 雖因水體類型多樣且面臨問題不同而需有眾多執行計畫，且計畫內容又有不同環境改善議題，致使其計畫主體目標與成果略顯凌亂；建議應扣合於發展藍圖軸帶的時空內，並考量將計畫進一步收斂，先以水體現況，如：以都會人工水體環境、略有自然流體與溪岸環境、半自然溪流環境等為主體，再以水的空間與水質特性、人的活動空間、生物的分布棲息空間三個面向改善為內容；各計畫的主體與改善目標及內容就能從點、線、面明確地呈現在空間藍圖。 / 在各工程計畫如具上下游空間連續或生活圈相鄰接等特性，應可考量從前後批次或是空間差異的連結關聯性，循時空擴大整體性的成果與現況檢視，如後期計畫是否有借鏡前期經驗或改善；又如在前期基礎上，後期計畫是否擴大效益；又如鄰接水環境工程完成後的外溢效應等。 / 如有呈現軸帶內工程效益規劃計畫，除整體計畫的效益呈現外，從規劃設計、工程執行、維護管理等的屬人介面的努力過程與生物變動內容亦應是主體之一。 / 各軸帶內的工程完成應有後續進行的維護管理，以使工程前(規劃設計)、工程執行與完成、後續變化等空間利用現況與生態變遷的持續記錄，呈現水環境計畫的效益，並做為未來工程規劃設計參考。 / 各軸帶內的工程從點連接形成帶狀與面的水環境改善，應可就其間選擇具節點或代表性工程 (工程前(規劃設計)、工程執行與完成、後續變化等空間利用現況)的時間序列與變遷內容整合說明水環境改善成果。 / 工程規劃設計應納入NbS，考量減少硬體設施設置與留置較多自然營力空間，以增加生態完整度與回復生物多樣性，從而提升自然韌性，消減環境壓力與變動。 / 水環境改善除了既有空間與設施改善與整合利用外，在生物變遷的效益可從生物多樣性增加、關注物種(或類群)增加、瀕危物種保存與復育等方向作為預期成效與評估指標。 / 生態資料整合、調查、分析是生態檢核各階段的核心，透過對生態系組成的討論，才能進一步評估生態衝擊與發展工程保育原則、對策、措施、監測等。因此生物多樣性或關注物種發展，應從工程範圍與周邊消失或減少的棲息物種與工程對生態的可能影響與改變二方向考量，而據以發展關注物種，以回饋設計內容的各項保育措施，以及研擬適合的施工方式與施工規範。 / 工程週期的生態檢核核心為生態資料整理與現況調查，以回饋設計、施工、維護等各階段的保育或友善措施。規劃設計階段最須各專業的跨域討論與整合，以發展各保育措施；建議各工程應將規劃設計與施工階段的保育(或友善)措施分別說明，並就生物多樣性或代表性物種甚或關鍵物種的變動，除為水環境改善工程效益外，也為未來發展工程計畫的生態基礎資料。 / 建議可就一項工程內容深入地回顧與整合資料，發展完整呈現各階段的歷程與成果。 / 各工程的後續維管計畫的生態調查資料，可作為工程施工影響的復原確認外，亦是設計內容與生態考量的回饋與印證，建議依軸帶特性與工程內容屬性編列年度或季別的生態監測經費，以了解工程施作完成後生物組成的變動，並據以評估工程的影響或生態效益，並可作為後續類似工程的參考。 / 現勘意見: / 本案工程雖已多完成，建議爾後水環境改善工程應多以人的活動空間與生物活動空間思考，就現況可利用的規劃空間與水量發展同步改善的策略。 / 建議未來水體改造內容除考量水體空間外，更應考量水體與陸域空間的配置，提供水陸交界的濱溪帶與陸域空間環境營造，以在有限空間營造較多樣生態空間與複雜的美學視覺。 / 水體營造建議應考量不同水體如流、瀑、潭營造排水，並考量以堆石形成水體環境多樣性，增加水體微環境，並可供水生生物增加活動空間。 / 雖護岸砌石少用水泥而具孔隙性，但其與水體平面間幾近垂直落差，如能以緩坡與水體平面共同形成濱溪陸域，供植物著生，可增加陸域穩定性與生物多樣性。 / 水體改造的陸域平面為水泥砌石，少了孔隙與植物著生機會。 / 經濟部水利署： / 簡報部分: / 臺中市政府水環境相關計畫執行情形良好，敬表肯定。 / 簡報資料列出全國水環境改善計畫已完工案件維管合計之每年經費約1.1億元，惟經計算第一至第五批次之維管經費卻逾3億元，請釐清資料正確性。 / 軟埤仔溪水環境改善計畫之每年操作維護費用為646,000元，然又有列出動力水循環系統所需操作費用每年約468,000元，不宜刻意遺漏該部分之費用。 / 有關葫蘆墩圳水環境改善計畫之民眾意見，反映開蓋後有惡臭及鼠患等問題，惟該2種問題之主因應是加蓋造成，開蓋長久而言反是解決之良方。類似情況於說明會時應適時向民眾說明清楚。 / 大智排水欲以螢火蟲為指標物種成為在地環境優化之亮點一節，在該處已屬都市化環境的條件且螢火蟲對水質之要求甚高，不易達成。若有困難應適時與民眾溝通，雙方可再協調其他可達成之目標與願景。 / 旱溪排水欲以跨橋跨越大智排水，雖不落墩，但或可考慮直接於上游鷺村橋將民眾引導至左岸，再與簡報p.101國光橋下連接道串聯。 / 生態檢核: / 葫蘆墩圳水環境改善計畫所列生態檢核策略之方案，圳路開蓋與避開老樹與迴避之策略有何關係？令人不解。 / 大智排水新設步道將導致棲地破碎化，爰建議採步道下方設置廊道之減輕策略一節。單純供人行走之步道並未供汽、機車通行，無路殺之疑慮，且兩邊亦未設置封閉式護欄，不會有棲地破碎化之情形。除非有類似墾丁陸蟹橫越之明顯通道需求情形，否則並無該項策略之迫切需求。 / 旱溪水環境改善整體計畫之施工路線位於石虎重要與潛在棲地西側約500m，施工期間將以紅外線自動相機進行監測，若發現石虎將邀集專家討論並進行減輕措施。目前工程已在施工中，惟卻未提及相關紅外線自動相機之佈設位置及數量，且若此時發現石虎，工進將受延宕，反不如一開始即研擬相關保育措施（就不一定需紅外線監測），或是配合石虎習性，承諾本案不進行夜間施工，說不定外界就可接受。 / 現勘意見: / 軟埤仔溪第三區及第四區水量已不足，須協調農田水利署增放流量，爰主深槽設計寬度應可縮減，再增加主深槽蜿蜒度，亦可達到增加水面面積功能，並可同步減少所需流量。 / 步道入口建議設置告示牌，嚴禁自行車進入，以維安全。 / 經濟部水利署(河川海岸組)： / 臺中市政府在水環境計畫推動各案件，辦理跨域合作、公民參與工作上，皆有良好成果，且在本次第四屆水環境大賞中，獲得優良成績。 / 臺中市政府已完成空間發展藍圖規劃，面對臺中地區快速發展及需求，建議可先行評估辦理檢討作業，以快速銜接未來相關計畫執行。 / 本次訪查資料缺少維護管理階段之生態檢核內容，其為恢復生態系統服務功能重要評估項目，應依規定辦理，另第6、7批次尚未同意執行工程之案件，就減碳檢核部分，亦請依工程會規定確實辦理。 / 前瞻水與環境計畫第四期預算將於本(113)年度結束，請市府在匡列第四期預算之工作，務必如期全數完成，避免影響計畫達成率之目標要求。 / 經濟部水利署(工程事務組)： / 生態團隊簡報中，民眾參與相關內容宜納入各工程資訊中說明，並配合水利局之簡報，輔助水利局完善各工程生態檢核結合民眾參與相關資訊，並宜彙整當地民眾及相關NGO團體提出之建議參採情形。 / 依據工程會111年8月31日訂定「公共工程節能減碳檢核注意事項」第2點:「...直轄市政府及縣（市）政府辦理受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十且補助經費達新臺幣一億元以上之個案公共工程時，須辦理節能減碳檢核作業。」請檢視補助案件是否須辦理減碳檢核作業。 / 經濟部水利署(第三河川分署)： / 前期計畫均已完工，雖後續維護的工作實為不易，簡報內如提及每年編列維護管理費用約1.1億元，建議再檢討是否妥適。 / 軟埤仔溪案的經費為前瞻計畫第三期保留款，目前實支數偏低，建議市府水利局儘速辦理核銷轉正。 / 旱溪案工進請配合本分署每月所召開平台會議的控管期程，務必於今年底完工。 / 貳、綜合結論： / 目前執行中在建工程請務必於今年底完工，另今年核定增辦的部分請依規定期程辦理。 / 第1~5批已完成之工程請加強生態環境及防洪改善的成效來進行相關的宣導及檢測。 / 第1~4批已完成超過一年的工程，生態檢核於維護管理階段，請依相關程序辦理。 / 對於工程階段執行期間生態檢核的相關意見回饋及互動作為等甚為重要，請加強補充說明，以利後續計畫推動。 / 藍圖規劃的部份，起初思維與執行中相關意見回饋，請再檢討。 / 各委員及單位代表意見請受訪單位(台中市政府)參酌辦理，並於113年8月16日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他訪查部會辦理結案。