附件4 經濟部水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規定
        100年11月22日經水工字第10005316550號函頒訂
一、為規範本署水工機械或機電工程履約相關注意事項，特訂定本規定。
二、資料內容：
(一)中文操作與維護資料：
1.製造商之操作與維護手冊。
2.完整說明各項產品及其單體及整體操作步驟與維護（修）方式、規定。
3.示意圖及建議備用零件表。
4.其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列)
(二)上述資料應包括下列內容：
1.契約名稱與編號；
2.主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）；
3.目錄；
4.最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；
5.廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；
6.最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；
7.預計接管單位將開始承接維護責任之日期；
8.系統及組件之說明(包含設備於正常操作時之儀表讀值)；
9.例行維護作業程序及時程表；
10.操作、維護（修）所需之機具、儀器、人力及備品數量；
11.以下資料由機關視個案特性要求廠商提供：
(1)操作前之檢查或檢驗表
(2)設備之啟動、操作、停機作業程序
(3)操作後之檢查或關機表
(4)一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明
(5)經核可之測試資料
(6)製造商之零件明細表、零件型號、施工圖
(7)與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖
(8)製造商原廠備品明細表及建議價格
(9)可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定
(10)軟體版權之授權規定
(11)其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列)
12.索引。
(三)保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，均應註明契約名稱及編號。
(四)教育訓練計畫應包括下列內容：
1.設備及佈置說明；
2.各類設備之功能介紹；
3.各項設備使用說明；
4.設備規格；
5.各項設備之操作步驟；
6.操作維護項目及程序解說；
7.故障檢查程序及排除說明；
8.講師資格；
9.訓練時數。
10.其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列)
(五)廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使機關或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。
三、資料送審：
(一)操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱等資料，應於竣工前 天（由機關於招標時載明；未載明者，為60天），提出 份（由機關於招標時載明；未載明者，為3份）送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。
(二)廠商須於竣工前 天（由機關於招標時載明；未載明者，為15天），提出 份（由機關於招標時載明；未載明者，為12份）(含電子檔)經機關核可之操作與維護（修）手冊、圖說及其他與設備相關之資料及教育訓練計畫。操作維護手冊及教育訓練所需經費另編列於契約工項內，不另行給付。
四、在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練。廠商應提供符合教育訓練計畫所列講師資格之人員，以訓練機關指派之操作人員每機組至少2名以上。訓練課程包括操作之基本理論、操作準則、設備調整、例行維護修理及親手操作設備。其中親手操作設備課程時數至少需安排2小時以上。
五、廠商所提送之資料，應經監造單位審查後再經機關核可；修正時亦同。
六、操作與維護（修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經機關或接管單位指派之人員驗證為可行，並應作成紀錄，否則應辦理修正後重行測試。
七、除已於各設備規範有要求者外，廠商應依製造廠之建議對於〝設備〞安裝維護及修理工作上需用之特殊工具，附工具箱，提供數量如設備規範所述，並詳列工具名稱、規格使用方式、使用處所、價格等清單供機關核備。另所附零組件需附原廠手冊並註明功能。
八、廠商逾契約所定期限進行維護（修）、交付文件者，比照契約第17條遲延履約規定計算逾期違約金，該違約金一併納入契約第17條第4款規定之上限內計算。
九、因可歸責於廠商之事由所致之損害賠償規定；賠償金額上限依契約第18條第8款規定。