附錄7
「經濟部水利署辦理工程施工計畫章、節製作大綱」部分條文修正對照表
修正內容	現行內容	說明
第六章、減碳計畫 / 6.1前言 / 6.2減碳工作組織 / 6.3機具減碳作業及量化計算 / 6.4質化減碳作業 / 6.5工地節能減碳自主檢查表		配合本署水利工程減碳作業參考指引 (施工篇) ，於施工計畫新增專章說明廠商須辦理減碳計畫作為，本章分為5點，各點內容詳參水利工程減碳作業參考指引 (施工篇)附件四。
第七章、交通維持計畫(非屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素列入第五章撰寫) / 7.1相關法令 / 7.2施工內容與作業程序 / 7.3交通維持方案	第六章、交通維持計畫(非屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素列入第五章撰寫) / 6.1相關法令 / 6.2施工內容與作業程序 / 6.3交通維持方案	配合章節調整，原章節往後遞移。
第八章、工程進度管理 / 8.1預定進度之依據及相關理由 / 8.2施工預定進度(桿狀圖Bar-Chart及S曲線S-curve) / 8.3施工預定進度網狀圖 / 8.4施工日誌	第七章、工程進度管理 / 7.1預定進度之依據及相關理由 / 7.2施工預定進度(桿狀圖Bar-Chart及S曲線S-curve) / 7.3施工預定進度網狀圖 / 7.4施工日誌	配合章節調整，原章節往後遞移。
第九章、防汛計畫 / 9.1前言 / 9.2防汛組織及通報系統 / 9.3防汛作業流程及說明 / 9.4相關防汛器材與設備 / 9.5災後復原及救援作業 / 9.6其他配合事項	第八章、防汛計畫 / 8.1前言 / 8.2防汛組織及通報系統 / 8.3防汛作業流程及說明 / 8.4相關防汛器材與設備 / 8.5災後復原及救援作業 / 8.6其他配合事項	配合章節調整，原章節往後遞移。
第十章、緊急應變計畫 / 10.1前言 / 10.2依據 / 10.3目的 / 10.4適用範圍 / 10.5緊急災害事故處理小組及任務分配 / 10.6緊急災害處理計畫要點 / 10.7事故之調查與統計報告 / 10.8災害原因及調查與報告 / 10.9急救設施 / 10.10附件	第九章、緊急應變計畫 / 9.1前言 / 9.2依據 / 9.3目的 / 9.4適用範圍 / 9.5緊急災害事故處理小組及任務分配 / 9.6緊急災害處理計畫要點 / 9.7事故之調查與統計報告 / 9.8災害原因及調查與報告 / 9.9急救設施 / 9.10附件	配合章節調整，原章節往後遞移。
第十一章、職業安全衛生(河川局辦理採購金額一億元以上之工程及水資源局或台北水源特定區或水利規劃試驗所辦理採購金額二億元以上之工程，得標廠商應另案提報職業安全衛生管理計畫) / 11.1職業安全衛生組織、人員 / 11.2墜落、感電、倒塌崩塌、鄰水作業災害防止計畫 / 11.3職業安全衛生協議計畫 / 11.4職業安全衛生教育訓練計畫 / 11.5自動檢查計畫 / 11.6安全作業標準 / 11.7個人防護具管理	第十章、職業安全衛生(河川局辦理採購金額一億元以上之工程及水資源局或台北水源特定區或水利規劃試驗所辦理採購金額二億元以上之工程，得標廠商應另案提報職業安全衛生管理計畫) / 10.1職業安全衛生組織、人員 / 10.2墜落、感電、倒塌崩塌、鄰水作業災害防止計畫 / 10.3職業安全衛生協議計畫 / 10.4職業安全衛生教育訓練計畫 / 10.5自動檢查計畫 / 10.6安全作業標準 / 10.7個人防護具管理	配合章節調整，原章節往後遞移。
第十二章、環境保護(河川局辦理採購金額一億元以上之工程及水資源局或台北水源特定區或水利規劃試驗所辦理採購金額二億元以上之工程，廠商應另案提報環境保護計畫) / 12.1噪音震動防制 / 12.2空氣污染防制 / 12.3水污染防制 / 12.4廢棄物污染防制 / 12.5道路污染防制 / 12.6生態保育措施	第十一章、環境保護(河川局辦理採購金額一億元以上之工程及水資源局或台北水源特定區或水利規劃試驗所辦理採購金額二億元以上之工程，廠商應另案提報環境保護計畫) / 11.1噪音震動防制 / 11.2空氣污染防制 / 11.3水污染防制 / 11.4廢棄物污染防制 / 11.5道路污染防制 / 11.6生態保育措施	配合章節調整，原章節往後遞移。
第十三章、驗收移交管理計畫 / 13.1驗收資料彙整及陳報 / 13.2移交文件製作 / 13.3移交計畫	第十二章、驗收移交管理計畫 / 12.1驗收資料彙整及陳報 / 12.2移交文件製作 / 12.3移交計畫	配合章節調整，原章節往後遞移。
第十四章、文件資料管理系統 / 14.1文件資料管理之目的及範圍 / 14.2文件分類 / 14.3文件、資料管制作業程序 / 14.4電子檔案之製作	第十三章、文件資料管理系統 / 13.1文件資料管理之目的及範圍 / 13.2文件分類 / 13.3文件、資料管制作業程序 / 13.4電子檔案之製作	配合章節調整，原章節往後遞移。