經濟部水利署工程決標案件價格資料傳輸作業規定
        103年3月27日經水工字第10305046040號函訂定
        104年11月25日經水工字第10405336200號函修訂(105年1月1日施行)
1. 經濟部水利署(以下簡稱本署)為利行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)所建立公共工程價格資料庫可持續提供相關價格資訊予機關或設計單位參考，促使該資料庫之價格資訊更臻合理，並可確實依規定於期限內傳輸，特訂定本作業規定。
2. 本規定所稱工程決標案件係指工程價格資料庫作業辦法中工程採購金額達新臺幣一千萬元以上之案件。
3. 傳輸資料為得標廠商之契約單價、經機關核定之預算單價或其他經主管機關指定者，包含詳細價目表、單價分析表及資源統計表，並應依主管機關訂定之「公共工程細目編碼編訂說明」及其各章細目碼編訂規則表辦理。
前項所稱資源統計表，指工程採購標案內所有資源工項與無下層單價分析之混合工項之數量及價格累計表。
1. 本署暨所屬機關應指派專人於工程決標日起三十日內，將第二點所稱價格資料製作成公共工程電腦估價系統格式電子檔，並透過政府電子採購網傳輸至工程價格資料庫後，每月月底前至公共工程技術資料庫檢核確認是否有未傳輸案件；如屬系統問題致無法傳輸，應逕洽工程會。
2. 工程會每月三日公布當期(例如五月初公布三月份資料)未傳輸決標單價案件統計資料於公共工程技術資料庫後，各機關應指定專人上網查閱並於三天(含公布當日)內完成補傳輸，所屬機關主辦課課長及副局長應負責控管及督導。
3. 本署於每月六日前指定專人上網檢核未補傳輸案件並以電話通知該局課務人員即上網完成補傳輸。
4. 未依第四點規定期限完成傳輸，致被工程會每月三日公布為未傳輸案件者，應予口頭警告糾正；未依第五點於三天內完成補傳輸者，本署將逐月彙整後函請所屬機關列入該年度考績考評參考。

工程決標

是

否

是
否

工程會每月3日公布
未傳輸決標單價案件
由主辦課課長管控
並請副局長督導
各機關專人上網查詢(於3天內補傳輸)

30日內傳輸決標單價並自行檢核成功

屬系統問題致無法完成傳輸者逕洽工程會處理

每月月底至公共工程技術資料庫檢核是否有未傳輸案件

是

否
本署每月6日前檢
核是否已補傳輸

電話通知請即補傳輸

機關指派專人補傳輸

確認全部完成後公共工程技術資料庫自動解除列管

工程決標案件價格資料傳輸管控流程圖

結案