經濟部水利署工務行政透明與履約疑義輔導計畫諮詢小組作業說明
前言
本署為加強及落實工務行政透明與履約疑義輔導計畫中有關工務行政諮詢及協助所屬機關於工程履約疑義發生初期能利用訴訟外機制，即時獲得協調及處理，爰依據本署工務行政透明與履約疑義輔導計畫及參考行政院公共工程委員會110年5月28日工程訴字第1101100637號函頒「工程採購履約爭議善用訴訟外紛爭解決機制參考處理說明」及工程契約範本第二十一條訴訟外紛爭解決機制中以雙方合意成立爭議處理小組方式等規定研擬本作業說明，於所屬機關有履約疑義案件時設置工務行政透明與履約疑義輔導計畫諮詢小組（以下簡稱本小組）提供諮詢或建議。
目的
    本小組成立目的係為本署所屬機關辦理工程於履約疑義或爭議發生初期能即時獲得協調及處理，除可適時與所屬機關及廠商釐清疑義外，亦有利工程即時定紛止爭，並達疏減訟源之成效。
運作方式
本小組任務如下：
1. 提供工務行政諮詢。
2. 提供所屬機關履約疑義事項建議。
 (三) 其他有關履約疑義事項。
本小組成員建議名單十八人，由本署工程事務組(下稱工務組)建立，有效期間一年。
本小組於履約疑義案件發生時成立，由工務組組長指派簡任正工程司以上擔任主席，授權由主席自前項建議名單圈選成員二至四名及指定幹事一名，召開本小組會議。
小組會議除主席因故無法出席時，得指派代理人出席外，其他人員及外聘之專家學者應親自出席。
本小組會議召開及資料彙整、通知、準備、紀錄及結案陳報等相關幕僚工作，由幹事為之。
本小組提供之工務行政諮詢項目如下：
(一)工程採購招(決)標、工程契約及其變更、驗收等事項。
(二)工程施工進度、展延工期及工程保險等事項。
(三)工程品質管理制度、施工規範等事項。
(四)工程職業安全衛生、環境保護措施及生態檢核等事項。
本小組處理之履約疑義案件來源如下：
(一)標比過低、進度異常、變更設計次數較多、議價不成、驗收遲緩
或透過全民督工、長官意見信箱、民眾檢舉、採購不定期抽查、
現地訪查、機關主動發現之等異常案件。
(二)所屬機關陳報諮詢或履約爭議發生之初期案件。
(三)其他交辦查察案件。
本小組作業方式如下：
(一)案件性質簡單或單純者，直接由工務組受理後以書面回覆。
(二)召開本小組會議前，除蒐集案件履約相關資料外，並得先由本小組派員對契約當事人進行訪談。
(三)召開本小組會議時，履約疑義案件之所屬機關應派員列席說明，並配合提供會議所需之相關協助。
(四)本小組會議決議，屬工務行政諮詢，涉及法規命令或行政規則等通案解釋者，以書面函釋所屬機關，依函釋規定辦理；屬履約疑義需個案處理者，以書面提供所屬機關處理建議。
(五)所屬機關依契約第二十一條規定與廠商合意成立爭議處理小組協調爭議之機制時，得提供該小組委員部分建議名單，並於必要時派員列席提供諮詢。
本小組會議主席、成員及幹事均為無給職，但非由本署人員兼任者，得依規定支給交通費及出席費等費用。