經濟部水利署第二河川局在地諮詢小組
第10次會議紀錄
壹、時間：112年2月9日下午2時30分
貳、地點：本局桃竹苗區域水情中心3樓會議室
叁、主持人：楊人傑召集人 記錄：李家和
肆、出席人員：詳簽到簿影本
伍、主席致詞：(略)
討論事項：
案由一、新竹縣水環境改善空間發展藍圖規劃期末報告辦理情形
案由二、新竹縣水環境改善空間發展藍圖規劃訪談意見參採情形
葉克家委員：
1. 目前規劃六大地域圖，規劃內容頗為完整，建議對總願景及各大地域圖之願景有所敘明。
2. 本計畫與二河局及其他相關單位間之規劃成果之整合建議有所說明。
3. 建議對亮點行動計畫有所排序及期程規劃等有所說明。
林文欽委員：
1.麓山帶的開發要重視當地居民的意見。
劉月梅委員：
1. 有關權重(p8)雖有高中低的分類，但似乎每一區域並非有固定佔比，也無法看出資料來源及可信度，各區域規劃是否也依其權重規劃？
2. 竹東丘陵地域圖中有生態親水公園之規劃於現在預期的地點，選點於此的原因為何？
3. 麓山帶地域圖之設計中，因位在森林保護、森林旅行及露營區之管理建議納入，而對巡守培力部分，可能需有更嚴謹規劃。
4. 新月沙灘之填沙養灘，建議減少突堤問題才是關鍵，否則有無底洞之感。
5. 河道之渠道改善及自然化為預期目標，但請依渠或河之坡度考量，以免因改善反而造成腐水問題。
林宗儒委員：
1.規劃中多處提及歷史文化再生計畫，擬建議增加在地文化符號盤點，以降低空間規劃設計時與在地認知落差。
2.規劃將與在地民間單位合作、訓練與導覽等，須留意是否有單位承接後續維運。
楊人傑召集人：
務必重視民眾溝通及民眾參與，並將相關意見及回應納入報告，同時做好資訊公開。
2.執行期間如涉及相關法規程序，請新竹縣政府務必提醒執行單位，以利推動順利並落實預期成果。
王瑋副召集人：
水環境建設應以水質改善為主要，水質提升，自然就能提高親水吸引力，故建議將水質改善相關計畫列為優先排序，以利後續爭取預算。
案由三、「頭前溪流域整體改善與調適規劃」第一階段邀集相關單位及民眾進行願景、目標及課題研商討論初步成果
葉克家委員：
1. 四大面向之名稱似與他案後龍溪不一致？
2. 本計畫與新竹縣水藍圖計畫間之整合建議有所詳述。
3. 中正大橋河段存在河床溯源沖刷問題，建議進行長期監測以及相關改善措施之研擬。
4. 頭前溪下游出口處之舊港島及左右岸堤內排水等存在內外水溢淹風險，以往有相關整治工程，建議作完整彙整及未來調適措施之研提。
5. 河川灘地管理為水利署未來面對之重要課題，本計畫嘗試提出策略構想，應予肯定。
林文欽委員：
1. 請補充河道沖淤資料。
2. 資訊公開內容更新頻繁，如何吸引民眾瀏覽？
劉月梅委員：
頭前溪水量變動大，取水用水單位多，且又經觀光及都市中心，「安全」、「基流穩定」及「生態自然」為其重點，期望透過更多資料蒐集，落實川顏再現的目標。
楊人傑召集人：
公私協力是本計畫成功關鍵，請持續落實。
案由四、「後龍溪流域整體改善與調適規劃」整體成果
葉克家委員：
1. 本計畫對於氣候變遷情境(採AR5)，其情境設定是在基期、中期或世紀末未有說明。
2. 本計畫與苗栗縣水藍圖計畫間之整合建議有所詳述。。
3. 後龍鎮河段研擬之方案一及二，未來將由水利署治理計畫審議會議審定，其後續推動之順利可有評估？
4. 老田寮溪明德水庫下游洪水期間河防安全操作原則，農水署苗栗管理處之配合頗為重要。
5. 芎蕉灣河段左岸彎道凹岸沖刷退縮問題，未來可考慮硬體設施(如潛板)與柔性手段搭配。
林文欽委員：
請補充方案評估工程費用及土地徵收費用。
劉月梅委員：
1. 苗栗中港溪及後龍溪之疏濬工程，因量很大易造成關心河流者之過度採砂想法，宜進行適宜規劃及說明。
2. 互花米草之清除較為艱難，需及早執行方案。
3. P20對於居民與NGO之差異，建議用教育推廣進行溝通。
4. 對石虎廊道及飯島氏銀鮈之保育部分：
1. 因一般人民對石虎被路殺有不舒服感，若有熱點及廊道相關建議地點，並紀錄影像，可為友善工程推動。
2. 對飯島氏銀鮈之生存環境為自然沙質溪床，若沙河溪整治後，飯島氏銀鮈數量是否穩定或增加？另飯島氏銀鮈所發現地點是否有新據地？
林宗儒委員：
1. 「休閒遊憩功能優化」是否作為調適規劃願景，其規劃單位需評估。
2. 調適規劃擬建議邀請在地文史工作者，單位或在地國中小學教師等一同討論。
賴文鑫委員：
1.後龍溪福基至中平橋河段長年無水，是否考慮規劃土堤蓄水？
2.打馬溝溪是後龍溪魚庫，建議未來如有整治請與相關NGO團體聯繫溝通。
3.建議妥善規劃水權分配之分工原則，以利保留河川基流量。
楊人傑召集人：
1. 互花米草之分工請再確認。
2. 後龍溪龍坑及龍津河段有待建堤防，目前NGO與當地民眾之意見為何？
結論:
案由一：新竹縣水環境改善空間發展藍圖規劃期末報告辦理情形。
1.本次新竹縣政府所報水環境改善空間發展藍圖規劃期末報告，經與出席委員提問與討論後，確認相關辦理情形尚符，請參考委員意見修正或補充後，賡續辦理相關工作。
2.請新竹縣政府於水環境改善空間發展藍圖規劃中所提之亮點計畫，務比依照工程會及水利署規定，於規劃設計階段即落實生態檢核相關工作，尤其針對關注物種部分，更須加強注意並審慎處理。
3.請新竹縣政府辦理工作坊、說明會等相關民眾參與活動時，落實溝通工作，並針對民眾所提問題妥善回應及處理。
4.請新竹縣政府持續將水環境改善空間發展藍圖規劃之各階段成果於適當網站辦理資訊公開。
案由二：新竹縣水環境改善空間發展藍圖規劃訪談意見參採情形。
結論：本次經新竹縣政府與出席委員說明與討論後，確認「水環境改善空間發展藍圖規劃」各委員評估意見參採情形尚符。
案由三：「頭前溪流域整體改善與調適規劃」第一階段邀集相關單位及民眾進行願景、目標及課題研商討論初步成果。
結論：本案經簡報說明並與委員討論後，原則確認，請將委員意見納入參考修正或補充。
案由四：「後龍溪流域整體改善與調適規劃」整體成果。
結論：本案經簡報說明並與委員討論後，原則確認，請將委員意見納入參考修正或補充。
捌、散會（17：10）