目錄
壹、工程概述.......................................................1-1
一、工程緣由...................................................1-1
二、工程概要...................................................1-1
三、工程內容...................................................1-2
四、工程主要施工項目及數量.....................................1-2
五、工程保險...................................................1-2

貳、工地現況調查及研判.............................................2-1
一、地形.......................................................2-1
二、天候形態(含降雨)...........................................2-1
三、聯絡道路...................................................2-1
四、民情調查...................................................2-2

参、施工作業管理...................................................3-1
一、工地組織與權責劃分.........................................3-1
二、主要工程人員及學經歷.......................................3-4
三、各項計畫提送時程管控表.....................................3-5

肆、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程...........................4-1
一、整體施工規劃...............................................4-1
二、施工測量...................................................4-3
三、主要作業項目施工作業流程...................................4-3
四、各分項計畫書提送時程......................................4-16
五、施工攝(錄)影計畫..........................................4-16

伍、人力機具材料及設備等資源分析...................................5-1
一、資源需求計畫分析...........................................5-1
二、主要施工材料...............................................5-1
三、施工機具及設備需求.........................................5-9
四、施工人力需求...............................................5-9
五、施工機具及施工人力調度分析總表.............................5-11

陸、假設工程規劃...................................................6-1
一、供電設備...................................................6-1
二、給水設備...................................................6-1
三、施工房舍...................................................6-1
四、洗車設備...................................................6-1
五、工區規劃配置...............................................6-1
六、交通維持計畫...............................................6-1

柒、施工預定進度...................................................7-1
一、預定進度之依據及相關理由...................................7-1
二、施工預定進度桿狀圖.........................................7-2
三、施工預定進度網狀圖(含S-curve)..............................7-3
四、施工日誌...................................................7-4

捌、防汛計畫.......................................................8-1
一、前言.......................................................8-1
二、防汛組織及通報系統.........................................8-1
三、防汛作業流程及說明.........................................8-4
四、相關防汛器材與設備.........................................8-7
五、災後復原及救援作業.........................................8-7
六、其他配合事項...............................................8-8

玖、緊急應變計畫...................................................9-1
一、前言.......................................................9-1
二、依據.......................................................9-1
三、目的.......................................................9-1
四、適用範圍...................................................9-1
五、經濟部水利署所頒之災害緊急防救應變小組及工地配合處理小組
之組織章程及作業要點.......................................9-1
六、緊急災害事故處理小組及任務分配.............................9-5
七、緊急災害處理計畫要點.......................................9-6
八、事故之調查與統計報告.......................................9-7
九、災害原因及調查與報告.......................................9-7
十、急救設施..................................................9-10
十一、附件....................................................9-11

拾、職業安全衛生計畫..............................................10-1
一、職業安全衛生組織、人員....................................10-1
二、職業安全衛生協議計畫......................................10-2
三、職業安全衛生教育訓練計畫..................................10-4
四、自動檢查計畫.............................................10-11

拾壹、環境保護計畫................................................11-1
一、噪音震動防制..............................................11-1
二、空氣污染防制..............................................11-1
三、水污染防制................................................11-1
四、廢棄物污染防制............................................11-1
五、道路污染防制..............................................11-2
六、生態檢核............................................ .....11-2

拾貳、文件資料管理系統............................................12-1
一、文件資料管理之目的及範圍..................................12-1
二、文件分類..................................................12-1
三、文件、資料管制作業程序....................................12-3
四、電子檔案之製作............................................12-6

拾参、驗收移交管理計畫............................................13-1
一、驗收資料彙整及陳報........................................13-1
二、移交文件製作..............................................13-1
三、移交計畫..................................................13-1

附件一、主要工作人員相關證件影本...............................附件1-1
附件二、勞工安全衛生守則.......................................附件2-1