頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
標案名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
執行機關：經濟部水利署第二河川局	標案編號：A10823
聯絡人：呂聿倞	聯絡電話：03-6578866#1131
歸屬計畫主辦機關：經濟部水利署
歸屬計畫名稱(編號)：重要河川環境營造計畫(104-109年)(1040774)
歸屬計畫分項編號：	本案屬：非屬專案
主管機關：經濟部水利署
主辦機關：經濟部水利署第二河川局	經費來源機關：經濟部水利署 100%
招標公告單位代碼：3.13.20.12	公告單位：經濟部水利署第二河川局
權重： 100.00%
工程類別：河川整治工程	工程屬性： 適用營造業法
專業工程項目： 基礎工程 預拌混凝土工程
工程概要： 一、計畫緣由：本案係奉經濟部107年8月20日經水河字第10716103460號函同意辦理，內容為調節池環境改善、島內區域局部排水改善及環島步道環境改善等，解決現場易積淹之問題，並藉由設置生態滲透池增加景觀性，以及藉由本工程創造優質水利工程，吸引遊客前來了解在地人文歷史，同時針對現有構造物有所缺陷部分增進其功能或景觀性。 二、工程內容：1.排水改善；2.賞夕陽平台；3.意象牆(繫船、魚鱗)；4.船舷矮牆。 三、工程效益：改善舊港島局部積淹水並創造優質水利工程，吸引遊客前來了解在地人文歷史，同時針對現有構造物有所缺陷部分增進其功能或景觀性。
工期類別：日曆天	總天數：180
工期說明：180日曆天(詳施工補充說明書)
縣市別：新竹市北區	施工地點：新竹市北區
二度分帶座標： X 座標 243257.15284044 Y 座標 2748898.9467600
預算科目：	工程總預算： 17,744.128千元
發包預算： 17,124.188千元	供給材料費：(無)千元
購地補償費：(無)千元	工程管理費： 524千元
空污費： 46千元	空污徵收管制編號：(未填)
規劃單位：經濟部水利署第二河川局	規劃費用：千元
設計單位：經濟部水利署第二河川局	設計費用：千元
規劃設計備註：
監造單位：經濟部水利署第二河川局	監造費用：千元
監造單位備註：
承造廠商1：朝勝營造事業股份有限公司	承造比重1： 100.00%
開始規劃設計日期：108年08月21日
預定完成規劃設計日期：108年11月26日	實際完成規劃設計日期：108年11月26日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：108年12月20日 (第02次公告)
預定審標日期：108年12月26日	實際審標日期：108年12月26日
預定開標日期：108年12月26日	實際開標日期：108年12月26日
預定決標日期：108年12月30日	實際決標日期：108年12月30日
預定招標方式：公開招標	實際招標方式：公開招標
決標方式：定有底價最低標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：千元	會核底價： 17,115千元
決標金額： 17,100千元	預付款： 0千元
契約編號：108-水河二工-23	付款方式： 分期估驗計價付款
預定開工日期：109年01月16日	實際開工日期：109年01月16日
保險日期： 自年月日 至 年月日
保險費用：千元	保險號碼：
履約保證金： 1,700.000千元 繳納方式：設定質權之金融機構定期存款單
預定完工日期：109年07月13日	實際完工日期：尚未完工
實際完成驗收日期：年月日
預定決算日期：年月日	實際決算日期：年月日
結算金額：千元	決算金額：千元
品質計畫核定機關(單位)：經濟部水利署第二河川局(工務課)
品質計畫核定日期：109年01月30日	品質計畫核定文號：報核中
監造計畫核定機關(單位)：經濟部水利署第二河川局(工務課)
監造計畫核定日期：年月日	監造計畫核定文號：1090100205簽准核定(修正一版)
施工計畫核定機關(單位)：經濟部水利署第二河川局(工務課)
施工計畫核定日期：109年01月30日	施工計畫核定文號：報核中
承造廠商專任工程人員：黃駥凭主任技師 1090116起 監造專技人員：溫展華技師 1090119起 規劃設計監造專技人員：王騰雲技師 1090119起	安衛人員：黃建桐1090116起至1090224離職 安衛人員：黃峻郁1090225起 非專職工地負責人：黃國照1090116起
專職品管人員：王昭仁1090116起	監造現場人員：(未填)
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約
工地聯絡備註：黃國照，新竹縣竹北市中華路1160號，03-5552929