施工作業管理

一、工作組織及權責劃分
(一)工作組織
公司負責人
吳銀妹

專任工程人員
黃駥凭

行政組
施工組
機具組
材料組
測量組

安衛人員
黃峻郁

工地負責人
黃國照
品管人員
王昭仁

圖3-1 工作人員組織表
(二)權責劃分
1.公司負責人：吳銀妹
契約承攬、財務調度、人員及機具調整。

2.專任工程人員：黃駥凭
1. 查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。
2. 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。
3. 督察按圖施工、解決施工技術問題。
4. 依工地負責人之通報，處理工地緊急異常狀況。
5. 查核工程時到場說明，並於工程查核文件簽名或蓋章。
6. 營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於相關文件簽名或蓋章。
7. 主管機關勘驗工程時，到場說明，並於相關文件簽名或蓋章。
8. 其他依法令規定應辦事項。
9. 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。

3.工地負責人：黃國照
1. 依施工計畫書執行按圖施工。
2. 按日填報施工日誌。
3. 工地之人員、機具及材料等管理。
4. 工地職業安全衛生之督導、公共環境與安全之維護及其他行政事務。
5. 工地遇緊急異常狀況之通報。
6. 其他依法令規定應辦事項。

4.安衛人員：黃峻郁
1. 釐訂職業災害防止計畫、緊急應變計畫，並指導有關部門實施。
2. 辦理各部門辦理職業安全衛生稽核及管理。
3. 辦理安全衛生設施之檢點與檢查。
4. 辦理人員實施巡視、定期檢查、重點檢查、危害通識及作業環境測定。
5. 辦理職業安全衛生教育訓練。
6. 辦理職業健康檢查及健康管理。
7. 辦理勞工疾病、傷害、殘廢、死亡等職業災害之調查處理及統計分析。
8. 實施安全衛生績效管理評估，並提供職業安全衛生諮詢服務。
9. 提供有關職業安全衛生管理資料及建議。
10. 其他有關職業安全衛生管理事項。
5.品管人員：王昭仁
1. 依工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等訂定品質計畫，據以推動實施。
2. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
3. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
4. 品質文件、紀錄之管理。
5. 其他提升工程品質事宜。

6.測量組：
1. 工程放樣、高程控制等。
2. 施工中高程、位置檢測及樁位保護等。

7.鋼筋組：
1. 鋼筋規格、數量計算、材料準備等。
2. 鋼筋綁紮。
3. 鋼筋餘料處理等

8.模板組：
1. 細部放樣。
2. 模板備料、組立及拆除。
3. 混凝土澆鑄。
4. 完成面修整。

9.砌石組：
1. 放樣打版。
2. 背填混凝土排塊石施作。
3. 完成面修整。

10.植草組：
1. 種植草皮。
2. 草皮養護。

11.機具組：
1. 機具準備。
2. 機具施工。
3. 機具維修。

12.行政組：
1. 資料整理。
2. 收發公文。

二、主要作業項目負責人學經歷
      1. 工地負責人：黃國照
學歷：大學畢業
經歷：朝勝營造事業股份有限公司

2.專任工程人員：黃駥凭
學歷：成功大學土木工程系
經歷：朝勝營造事業股份有限公司
證照：技證字第002414號

3.品管人員：王昭仁
學歷：大學畢業
經歷：朝勝營造事業股份有限公司
證照：行政院公共工程委員會委託中央大學DR10705期公共工程品質管理訓練班結業(證書編號：第DR1070510號)

4.職業安全衛生管理員：黃峻郁
學歷：大學畢業
經歷：朝勝營造事業股份有限公司
證照：營造業丙種職業安全衛生業務主管教育訓練班第106005期
      (證書編號：107N03601010102號)

三、各項計畫提送時程管控表
編號	計畫名稱	契約規定時程	提送時程	備註
1	施工計畫書	工程簽約後十五日內	109.1.15
2	品質計畫書	工程簽約後十五日內	109.1.15