經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表
	108年8月(含以前)	108年9月	108年10月	108年11月	108年12月	109年1月	109年2月	109年3月
第四河川局「濁水溪社子二號堤防河川環境改善工程」	1.邀集湯副執行長、地方公所及鄉長至現地會勘，了解地方需求。 / 2.邀集專家學者，召開設計原則審查會議，公開規劃資訊。				1.公開招標公告 / 2.決標公告	1. 邀集地方單位及人士，辦理施工前說明會，建立公民參與廉政平台。 / 2. 邀集專家學者至現地辦理生態檢核。	1.將工程案件資料，先行提供相關地方檢察署、警察局及相關地方單位參考，俾跨域合作事先防範弊端發生。