經濟部水利署
水資源作業基金公益支出109年度查核表
受核單位	鹿谷鄉公所					會核單位	本署主計室及第四河川局		編號	1~5 / (詳下表)
補助年度	108	計畫件數		工程： 4 非工程： 1				查核日期	109年10月14日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		依據公益支出要點第7點規定，108年7月2日鹿鄉代總字第108000546號同意墊付(5案均相同) ，納入年度預算辦理。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		編號1辦理兩次加減帳，最後增為199萬9,965元，惟增加金額未逾補助款額度，並依公益支出要點第11點規定，達成原計畫功能並於原核定經費額度內本權責自行辦理變更，並函送河川局備查。 / 編號2.3未辦理變更設計。 / 編號4僅變更活動日期，並已函送四河局備查(108年9月19日水四管字第1082116330號核准)。 / 編號5活動計畫執行前即變更為工程，108年6月19日簽准另報工程計畫，109年4月7日簽准變更以實做數量計價。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		5案均無共通性資材。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		編號1、2、3及5案為工程案，均符合公益支出要點第13點，於決算後1個月內將決算資料送河川局。 / 編號1案109年3月13日決算，3月27日提送決算書請款。 / 編號2案109年1月30日決算，2月5日提送。 / 編號3案109年2月決算，2月17日提送。 / 編號5案109年6月18日決算，6月18日提送。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		編號4案非屬工程案，符合公益支出第13點，將執行成果報告書送河川局備查。 / 編號4(鹿鄉觀字第1080016610號)108年10月14日提送成果報告書。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		均為結案後一次性撥款，爰未有結餘款需繳回。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		無
其 他					成果報告書建議將珍惜水資源宣導活動內容加入，另珍惜水資源等宣導文字，請於設計於布條或海報上更明顯。 / 建議有獎徵答改為文宣品，且獨立為單一經費項目，不要列為一式之雜支，才可以看出文宣品是否有符合300元之單價。 / 有關本次查核之4案工程，其中2案有扣點罰金，未於支付工程費時扣除，事後雖已追繳，建議爾後有相關工程，於最後一期款撥付前，先行確認有無罰金。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。
鹿谷鄉公所108年度公益支出補助計畫表
受查核單位	108年度補助計畫
	受查核計畫名稱		補助金額(元)	備註
鹿谷鄉公所	1	108年度鹿谷鄉瑞田村道路及排水改善工程	2,000,000	四河局
	2	108年度鹿谷鄉清水村道路及排水改善工程	2,000,000
	3	108年度鹿谷鄉轄內周邊道路及排水改善工程	2,052,950
	4	2019茶山輕旅行暨珍惜水資源宣導活動	200,000
	5	108年度鹿谷鄉內周邊道路及排水改善工程	1,600,000