經濟部水利署
水資源作業基金公益支出110年度第1次查核表
受核 / 單位	嘉義縣大埔鄉公所
補助 / 年度	109	計畫件數		工程： 1 非工程： 14		查填日期	110年3月10日
查核項目			依據		查核意見及建議		備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		受補助計畫已納入預算，且未逾核定補助經費額度。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		依核定補助計畫內容及經費執行，未辦理變更。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(B)第14條		「水資源及觀光宣導紀錄片」經公所考量各紀錄片景點之人文風情不同，爰分成不同標案，惟均由同一廠商承攬，請公所重新檢討類此案件之招標採購方式。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		屬工程者計1件，尚未完工，請公所依管考要點第13點規定，於工程決算完成後1個月內，檢送相關資料送南水局備查。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		非屬工程者14件，公所均已辦理完成並將成果報告送南水局備查，南水局皆已備查在案。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		屬工程者1件，尚未完工。 / 非屬工程者14件係依實支數或結案經費辦理請款，爰無需繳回結餘款。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		工程1件未於109年底前完成，大埔鄉公所於109年10月23日函報南水局申請經費保留，經南水局於109年12月31日同意保留。 / 非工程14件皆於109年底前完成。
其 他

註：
1. 本次查核「水資源作業基金」109年度公益支出執行情形。
2. 依據(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)政府採購法。