經濟部水利署
水資源作業基金公益支出110年度查核表
受核單位	苗栗縣政府					會核單位	第三河川局		編號	1-5 / (詳下表)
補助年度	109	計畫件數		工程： 5 非工程：				查核日期	110年10月1日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		109年9月2日 苗議事字第1090002289號，縣議會同意墊付。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		5案均無辦理變更設計。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		5案均無共通性資材採購。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		編號1、2、3及5案，均符合公益支出第13點，於決算後1個月內將決算資料送河川局。 / 編號1之決算為110年8月27日，送決算為9月7日。 / 編號2之決算為110年3月19日，送決算為4月14日。 編號3之決算為110年3月31日，送決算為4月19日。 編號4工程於110年3月4日開工，預計於10月3日完工，待決算後將依限提送決算書。 / 編號5之決算為110年5月7日，送決算為5月12日。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		5案皆屬工程。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		編號1、2、3及5案無節餘款；編號4尚在執行。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		109年12月8日函請河川局辦理保留，三局於109年12月14日水三管字第10950151050號函同意。
其 他					本次查核苗栗縣政府，皆符合公益支出要點規定之辦理期程，無不符事項。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。

苗栗縣政府109年度公益支出補助計畫表
受查核單位	109年度補助計畫
	受查核計畫名稱		補助金額(元)	備註
苗栗縣政府	1	109年泰安鄉士林村、象鼻村、梅園村、錦水村坡地環境改善工程	7,000,000	三河局
	2	109年泰安鄉士林村士林攔河堰旁坡地環境改善工程	2,869,240
	3	109年卓蘭鎮上新里坡地環境改善工程	1,000,000
	4	頭份市忠孝公園環境營造及設施改善計畫	5,000,000
	5	後龍鎮水尾里、中和里、南港里坡地環境及坑溝改善工程	1,500,000