經濟部水利署
水資源作業基金公益支出110年度查核表
受核單位	集集鎮公所					會核單位	第四河川局		編號	1-3 / (詳下表)
補助年度	109	計畫件數		工程： 2 非工程：				查核日期	110年10月7日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		109年6月16日集集鎮代議字第1090000411號，鎮民代表會同意墊付。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		2案均無辦理變更設計。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		2 案均無共通性資材採購。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		編號1、3案，均符合公益支出第13點，於決算後1個月內將決算資料送河川局。 / 編號1之決算為110年9月30日，送決算為10月11日。 / 編號3之決算為110年5月11日，送決算為5月24日。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		2案皆屬工程。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		2案皆於決算後辦理請款，無節餘款情形。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		編號1部分集集鎮公所於109年12月15日集鎮工字第1090014869號函辦理工期展延，四河局於該文內簽同意展延。 / 編號3部分集集鎮公所於109年11月30日集鎮工字第1090013998號函辦理工期展延，四河局於109年12月3日水四管字第10950120710號函復同意展延。
其 他					本次查核集集鎮公所，皆符合公益支出要點規定之辦理期程，無不符事項。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。

集集鎮公所109年度公益支出補助計畫表
受查核單位	109年度補助計畫
	受查核計畫名稱		補助金額(元)	備註
集集鎮公所	1	109年集集鎮環境清潔維護計畫	349,398	四河局
	2	109年集集鎮環境清潔維護計畫	1,550,603
	3	和平、廣明、富山、永昌、玉映及田寮里產業道路及排水改善工程	2,472,800