經濟部水利署
水資源作業基金公益支出110年度查核表
受核單位	斗六市公所					會核單位	第五河川局		編號	1 / (詳下表)
補助年度	109	計畫件數		工程： 1 非工程：				查核日期	110年10月15日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		109年12月30日斗六市代議事字第1090001079號，代表會同意墊付。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		目前尚在辦理工程招標。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(A)第7點 / (B)第14點		無共通性資材採購。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		本案工程預計於110年11月20日開工，預計於12月31日完工，待決算後將依限提送決算書。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		本案屬工程。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		完工後依實作數量辦理請款，無節餘款情形
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		查本案未於109年度結束前函送五河局辦理展延，爾後請注意相關展延辦理。 / 本案預計工程驗收時間為111年1月31日，故無法於本(110)年度內執行完成，請於年底函文五河局辦理展延。
其 他					不符事項，如下： / 1.經費核定後未於3個月內完成發包，爾後須注意發包期程。 / 2.查本案未依公益支出執行要點第10點於109年度結束前函送五河局辦理展延，爾後請注意相關展延辦理。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。

斗六市公所109年度公益支出補助計畫表
受查核單位	109年度補助計畫
	受查核計畫名稱		補助金額 (元)	備註
斗六市公所	1	雲林縣斗六市水庫路路面改善工程	1, 554,704	五河局