金門縣辦理離島地區用水差價補貼計畫查核紀錄
時間： 110年11月22、23日
1. 經查貴廠109年度「營業收入-勞務收入-用戶新設給水裝置收入」決算數5,973,149元，因其已由新設用戶負擔，爰應自營業成本及費用中扣除，不予計入109年度離島用水差價補貼。
2. 貴廠109年度帳列「什項收入」計收回108年度考績、考核、年終獎金及溢發地域加給等計4,713,816元，經查該筆收入為108年度預提考績、考核、年終獎金及地域加給等因未覈實計列，導致當年度費用虛增，即108年度離島用水差價補貼多計4,713,816元，故應於109年度離島用水差價補貼減列該項金額。
3. 經查貴廠109年度3月11日轉帳傳票第109300033號「華聖公司承攬大小金門海底管線工程案賠償款及延遲利息」金額90,769,513元，請貴廠查明是否為本署補助辦理之工程所衍生之訴訟賠償及利息，並依中央補助比率辦理繳還。
4. 經查貴廠「供水費用-租金與利息-利息-債務利息」項下列支金門及大陸引水工程暨自來水擴建計畫(第一期)利息費用108年度計1,463,365元，109年度計1,548,337元，合計金額3,011,702元，依本署110年7月12日經水事字第1105322190號函略以「…非屬營運期間所產生之利息費用，不予認列為必要的財務費用…」，爰應自營業成本及費用中扣除，不予計入109年度離島用水差價補貼。
5. 依行政院主計總處94年12月26日處實二字第0940009394號函規定，政府捐助之折舊性資產應依該資產之耐用年度，依折舊費用之提列比率分期認列捐助收入。惟請先釐清下列疑義，並重新核算105-109年政府捐助之折舊費用，俾為審核109年度差價補貼之參據。
  1. 為何政府補助之財產價值逐年增加，政府補助之折舊費用卻逐年減少 ?
  2. 108年12月遞延收入增加數21,718,683元，109年1月份政府補助之折舊費用卻反而減少了123,601元 ?
  3. 109年4月菱湖及西湖水庫周邊設施改善工程等2件工程機械設備增加數為20,686,448元，遞延收入增加數卻只有11,689,832元，109年4月份政府補助之折舊費用也只增加了32,497元 ?
金門水廠	105	106	107	108	109
政府補助之 / 財產增值	0	30,566,135	172,511	34,653,641	19,774,108
政府補助之 / 折舊費用	76,030,427	72,396,142	56,796,199	46,125,671	43,911,130

1. 經查貴廠109年度「管理費用-稅捐與規費-消費行為稅-印花稅」帳列金額63,166元，依財政部102年1月9日台財稅字第10100717090號令略以，「符合行政程序法第2條第2項規定之行政機關，以其名義所書立應負納稅義務之各種憑證，不論其預算編列方式或資金來源，可依印花稅法第6條第1款規定免貼用印稅票。非以行政機關名義所書立之憑證，應依法貼用印花稅票。」，請釐清貴廠是否為該法令所謂之「行政機關」?
2. 金門縣自來水廠109年度決算「業務費用-會費、捐助與分擔費用-捐助-捐助國內團體」項下列支工會圑體補助費及補助工會員工參加教育訓練旅費款合計97,307元，此非屬「離島供水營運虧損補助辦法」第4條所規定必須之自來水成本，爰不予計入109年度離島用水差價補貼。另有撥付睦鄰基金補助經費予鎮公所代辦款500,000元，經查該廠係依據『金門縣自來水廠「金門自大陸引水計畫」睦鄰經費補(捐)助作業要點』執行，惟「金門自大陸引水計畫」已於108年度完工，爰請於該補(捐)助作業要點訂定「落日條款」。
3. 經查貴廠109年度「供水費用-損失與賠償給付-賠償給付-公害賠償」項下列支「繳納違反廢棄物清理罰鍰費用款」共計60,000元，非屬「離島供水營運虧損補助辦法」第4條所規定必須之自來水成本，爰不予計入109年度離島用水差價補貼。
4. 經查貴廠109年度「供水費用-服務費用-修理保養與保固費-什項設備修護費」項下列支「採購空壓機款」2筆共計31,000元，應列支於「固定資產建設、改良、擴充」，非屬「離島供水營運虧損補助辦法」第4條所規定必須之自來水成本，爰不予計入109年度離島用水差價補貼。
5. 經查貴廠「金門自大陸引水(輸水管)工程」已於108年4月11日完工，並於11月28日完成驗收在案，惟迄今尚未結案，繼檢視貴廠「應付代收款」明細帳時發現，本案收入金額254,506,000元，支出金額176,160,369元(不含工程管理費)，賸餘金額78,345,631元，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第19條第1項第2款規定，各項計畫經費執行結果如有賸餘，其賸餘應按中央補助比率繳回國庫。另帳上有逾期違約金4,325,722元，請儘速完成決算並依規定繳還賸餘款及逾期違約金。

金門縣辦理推廣水資源智慧管理系統及節水技術查核紀錄
時間： 110年11月22、23日
1. 本計畫係由本署於「前瞻預算-水與發展」中編列「對縣(市)政府補助」補助縣(市)政府，並要求提出「納入預算證明」，經查貴廠確實已於水廠預算編列該項預算，惟實際帳務處理時卻又透過「應付代收款」執行，形成該計畫有「預算數」卻無「執行數」的異常現象，相關帳務方面建請貴廠做適當之處理，如有賸餘亦請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第19條第1項第2款規定繳還本署。
2. 經查貴廠於109年12月10日支出傳票第109200685號列支「109年度供水監控系統相關設施改善委託專業服務案-辦公室環境裝修契約價金70％」計4,630,120元，如係屬補助計畫之「行政作業費」，爾後應於計畫書中列明所需金額及支用範圍，俾為審核之參據。有關該項支出仍請釐清是否與補助計畫相關。