「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(澎湖縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
109年9月17日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(澎湖縣政府)執行情形查核報告

計畫執行進度：
        109年度違法水井處置執行計畫：經濟部水利署補助澎湖縣政府150萬元整，辦理新增、既有違法水井巡查、取締、地下水管制區工廠內水井查察、違法水井封填等作業。
經費執行情形：
        109年度違法水井處置執行計畫，計畫總經費156萬2,500元整(經濟部水利署補助150萬元+澎湖縣政府自籌6萬2,500元)，本計畫經費均已納入澎湖縣政府「109年度水利工程－水資源開發計畫－業務費－一般事務費」、「109年度違法水井處置執行計畫－設備及投資－公共建設及設施費－其他營建工程」項下。
　　　　本計畫截至109年8月底止，已報署請款補助經費累計數100萬元整，實際執行數93萬4,058元整，已核銷累計實支數74萬7,232元整。
澎湖縣政府內部管控機制：
澎湖縣政府承辦科（工務處下水道科）每月將水井查處填塞累計數量及歷次補助經費請款進度，呈報承辦科科長，以掌握計畫執行進度。
四、 計畫執行效益：
1. 109年度違法水井處置執行計畫書澎湖縣政府已於108年12月12日府工水字第1081013280號函提報在案，經濟部水利署109年1月3日經水政字第10853338280號函同意辦理。
2. 水井填塞情形，109年度計畫水井填塞目標口數為6口，至109年8月31日止已查處填塞累計4口。
3. 計畫工作人員辦理新增、既有違法水井巡查、取締、地下水管制區工廠內水井查察、違法水井填塞與相關行政等工作。
五、 其他事項：
有關水利署指示事項，澎湖縣政府將持續配合辦理。
查核人員:
水利行政組：張簡任正工程司昆茂、林副工程司育如
查核日期:109年9月17日