「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
109年7月27日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告
計畫執行進度：
    有關109年度封填水井部份，雲林縣政府至109年度7月20日為止，已於「水井管理資訊網」填報104口水井：
      1. 新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計10口。
      2. 既有違法水井部分，經舉發查證屬實，辦理封填共計94口（工廠水井1口、配合其他公共建設計畫封填23口、納管廢棄水井封填68口）。
      3. 合法水井部分，經查證屬實封填0口。
109年度納管水井輔導合法，分3個標案發包(1標為委託監審作業專業服務案，1標為納管水井輔導合法勞務採購案，1標為雲林縣調查及研究水稻轉型調節水措施計畫勞務採購案)，目前執行進度。
1.輔導合法標：109年2月4日簽約，履約期限至109年11月30日截止。
2.監審標：108年6月17日簽約，履約期限至108年12月31日截止。
3.調查及研究水稻轉型調節水措施計畫標：109年4月21日簽約，履約期限至109年11月30日截止。
4.輔導合法標，主要為完成本縣民生及工業納管水井輔導合法作業，農業納管水井以民眾有意願方式受理申請，另辦理水井興及水權展限申請。
5.監審標，主要為輔導、監督並審查廠商工作執行情形，資料建置及書件整理之完整性。
6.調查及研究水稻轉型調節水措施計畫標，由本府農業處辦理，期能更具體掌握水稻產業現況及農民心態，整合耕作制度與農業環境及資源，評估分析社經效益與農業生產環境品質與農產品健康安全等，俾利政府訂定或調整水稻產業轉型政策內容及農業節水措施方案，以減少推行阻力，提高農業節水效益與增加農民收益。目前已完成第一期工作計畫書審查作業。
地區	統計日期	水井類別	契約 / 件數	廠商已 / 收件數	廠商提送監審件數	監審提送縣府件數	可達核發水權狀件數	承包廠 / 商名稱	備註
雲林縣 / 全區域	2020/07/20	民生	1,500	0	0	0	0	儀翔	103~105年完成複查水井為4,443件，前已申請1件。
		工業		2	2	2	2		103~105年完成複查水井359件，前已申請61件
		農業		96	96	96	86		本109年度依民眾意願受理申請
		水井興辦 / 水權展限	1,200	175	175	175	175
合 計			2,700	273	273	273	273
縣府自辦輔導合法		農業					26		民眾急件或前年完成履勘尚未發狀，現有需求再辦理輔導發狀作業。

109年度辦理違法水井封填工作（預估），簽約日期109年4月20日，履約日期至109年11月30日，以實做數量計算，預計封填80口，封填對象如下：
1. 納管廢棄井。
2. 納管既有水井同意代為封填。
109年度辦理水井查察租賃車，簽約日期109年1月1日至109年12月31日，租賃車輛三部，本年度為後續擴充第一年。

經費執行情形：
(一)109年度補助雲林縣政府經費計2,240萬元 ，已納入雲林縣政府109年度施政計畫「水利業務-水利行政」預算項下。另縣府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配合款計114萬元。截至109年7月為止，本署已核撥1,354萬712元，核銷488萬7,964元，係辦理臨時人員工作酬金、行政管理費用、封井開口契約（預估）、納管水井輔導合法及水井巡查租賃車輛租金等支出。
(二) 108年度補助雲林縣政府經費計2,200萬元 ，已納入雲林縣政府108年度施政計畫「水利業務-水利行政」、預算項下。另縣府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配合款計88萬元。截至108年12月為止，本署已核撥1,597萬8,800元，核銷1,241萬5,832元，未請款602萬1,200元，繳回剩餘款356萬2,968元，係辦理臨時人員工作酬金、行政管理費用、封井開口契約（預估）及水井巡查租賃車輛租金等支出，本案已執行完成。
雲林縣內部控管機制:
    有關巡查人員上下班及加班、請假、補假、差勤作業之管內部管控，由縣府所建置之「機關內部人事業務系統」辦理，並逐層審核。
1. 計畫執行效益:
      1. 109年度納管水井輔導合法招標案（含監審標），截止109年7月20日已收件273件，監審審查核可273件並送縣府辦理發狀作業。
      2. 109年度因民眾急件或前年完成履勘尚未發狀之納管水井輔導合法作業，現有需求再辦理發狀作業計26件。
      3. 封井開口契約109年4月20日訂約，截止7月20日廠商，尚停留在履勘確認中。
      4. 地下水管制區內工廠違法水井查察，109年度縣府篩選出目標工廠計90家，分組派遣人員前往查察，109年4月30日完成查察90家，其中44家無水井，無法連繫領勘9家，重複申報2家，有水井35家36口（已納管21口、未納管3口、自行封填7口、願封填納管水井5口）。
有關未納管水井已函文請水井所有人自行辦理封填，另願封填納管水井交由縣府封井開口契約廠商連繫水井所有人辦理封填。
       本項工作後續成果計畫書將彙整上述資料後，提報水利署審核。
      1. 縣府109年接獲台電竊電通報如下：
1. 2月份2件發現納管水井3口。
2. 3月份1件發現納管水井2口。
3. 4月份1件未發現水井。
4. 5月3件發現納管水井2口及1口新增違法水井（已自行封填）。
5. 6月1件排勘中。
五、 其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。
查核人員:
水利行政組：張簡任正工程司昆茂、林副工程司育如、黃副工程司詩評
水文技術組：陳研究員文祥
主計室：鄭秘書凱夫
查核日期:109年7月27日