「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
109年8月4日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

計畫執行進度：
        有關109年封填水井部份，本府至108年度7月份為止，已於水利管理資訊系統填報72口水井：
     1.新增違法水井部分，經巡查屬實，即查即封共計0口；經舉發查證屬實
       ，即查即封共計12口。
     2.既有違法水井部分，主動申報封填、配合其他公共建設計畫共封填60口。
另外辦理納管水井輔導合法作業，109年度納管水井輔導工作為彰化縣全縣輔導納管工業水井取得合法水權，及水井封填開口契約目前執行進度：
1. 納管水井一標案於109年4月7日完成簽約。
2. 封填水井一標案於109年4月13日完成簽約。
3. 納管水井輔導合法作業：全縣為1標案，目前輔導廠商執行率分別為41%，預計於109年12月5日前完成。
二、 經費執行情形：
(一)109年度
1. 補助彰化縣政府經費計1,270萬元，已納入彰化縣政府109年度施政計畫「水利行政—水利管理」(1,270萬元)項下預算。另由縣府自籌編列依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款63萬5000元，已納入108年度施政計畫「水利行政—水利管理」(63萬5000元)。
2. 已請款數802萬861元(經常門680萬元，資本門122萬861元)，經常門部分已執行340萬1,059元，其中包含臨時人員酬金-辦理違法水井業務聘僱薪資(含勞健保、年終獎金)費用224萬6,821元；一般事務費(含違法水井處置執行業務差旅費、車輛【租金、油料、保養】及雜項支出等)52萬5,392元。
三、 彰化縣政府內部管控機制：
        有關巡查人員工作日誌，將配合水利署新增此項目以增進內部管控，
     縣府將會參詢嘉義縣政府，以利未來工作日誌之填寫。
四、 計畫執行效益：
        地下水管制區內工廠查察部分，本年度預計完成70間工廠，目前已
     完成47間工廠，將持續配合安排查察，以利完成目標時程。
五、 其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員:
水利行政組：葛科長武松、林副工程司育如、黃副工程司詩評
查核日期:109年8月4日