「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第3期」
補助款(屏東縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
112年10月25日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第3期」
補助款(屏東縣政府)執行情形查核報告

1. 計畫執行進度：
  1. 有關112年水井填塞部份，屏東縣政府至112年10月24日為止，已於「水井管理資訊網」填報78口水井：
    1. 既有違法水井部分，配合其他公共建設計畫封填10口，合計10口。
    2. 合法水井部分，主動申報封填63口、配合政策與其他公共建設計畫封填5口，合計68口。
  2. 工廠水井查察經篩選目標工廠11家，截至112年10月24日為止已完成查察11家。
2. 經費執行情形：
  1. 112年度違法水井處置執行計畫，本署補助屏東縣政府411萬5,000元，依「地下水保育管理暨地層下陷防治第三期計畫」補助執行要點規定，辦理違法水井查察等相關工作，地方政府須編列百分之5以上配合款，縣府已自籌編列21萬6,579元，並已納入屏東縣政府112年度—水利業務—水利行政」項下預算。
  2. 屏東縣政府已請款328萬4,800元、核銷280萬7,275元，係辦理違法水井業務聘僱人員薪資(含勞健保)費用、違法水井處置執行行政作業(含差旅費、物品、一般事務費及通訊費及油料費等相關支應)、違法水井巡查專用車輛租賃費及新增違法水井檢舉獎金(預計3口，每口3000元)等相關經費支出。
3. 屏東縣政府內部管控機制：
  1. 屏東縣政府112年度持續僱用5名專責人力，針對該縣各鄉鎮進行巡察作業，辦理檢舉新增違法水井巡察、取締與封填作業、封填資料整理建檔，並辦理非地下水區制區既有違法水井之水權補辦登記，經由水井所有人（包含水井使用人及地主等）主動申報並協助封填作業。
  2. 有關台電竊電、新增、既有違法水井處置、地下水管制區工廠內水井查察及變異點查處等填塞之水井，縣府於每月5日前填報至水井管理資訊網。
4. 計畫執行效益：
  1. 112年度地下水管制區內工廠查察部分，預計完成11家工廠，目前已完成11家工廠。
  2. 112年度水井填塞部分，截至112年10月24日已填塞78口。
5. 其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。
查核人員:
水利行政組：張簡任正工程司昆茂、陳科長照傑、鄭科員仲君、
        楊辦事員媛湞
水源經營組：黃副工程司詩評、鄒科員秉芳
主計室：郭專員凌凡
查核日期:112年10月25日