經濟部水利署北區水資源局 會議紀錄
壹、開會事由：現地查核「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」110年度補助桃園市政府預算支出及進度執行情形
貳、開會日期：110年11月26日下午14時30分
叁、開會地點：桃園市政府環境保護局11樓1102會議室
肆、主持人：邱簡任正工程司湘龍
伍、記錄人：彭明緝
陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、各出(列)席單位(人員)意見(依發言順序排列)：
一、北區水資源局政風室:無
二、北區水資源局主計室
1.本補助案之宣導品購置費單價，請確認是否符合「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」第三條規定。
2.年度即將結束，請儘早送出撥款或核銷文件，俾利年終關帳作業。
三、北區水資源局保育課
1.本補助案件截至11月26日實際進度達100%，且已完成期末報告修正版，惟實支進度僅約58%(205萬/350萬)，請於契約條件達付款條件時儘速付款並將補助費支用情形表送本局核銷轉正。
2.「110年桃園市石門水庫總磷削減管制措施推動計畫」總經費1231萬6千元，其中水利署預算補助350萬元，其餘預算由環保署及市政府負擔，決算時請將水利署補助及環保署補助、市政府自行負擔金額分別填列。
拾、決議
一、截至11月26日實際進度100%，惟經費實支進度58%(205萬/350萬)，請桃園市政府儘速付款後將補助費支用情形表送北水局核銷轉正，俾達年度執行率99%以上之預算控管目標。
一、補助案預算由水利署、環保署及市政府共同負擔，決算時請將水利署補助、環保署補助及市政府自行負擔金額分別填列。
三、宣導品購置費單價，請確認是否符合「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」第三條規定。
四、年度即將結束，請儘早送出撥款或核銷文件，俾利年終關帳作業。
拾壹、散會。(下午16時30分)