111年度「前瞻基礎建設—加強水庫集水區保育治理計畫」
補助澎湖縣政府計畫執行及經費支用情形查核會議紀錄
一、開會時間：111年12月9日（星期五）上午10時0分
二、開會地點：澎湖縣政府主計處會議室
三、主持人：吳簡任正工程司宗寶 紀錄：張家榮
四、出列席單位及人員：(詳簽名冊)
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：(略)
七、查核人員意見：
    (一)養護課 林課長玄忠
1、興仁及成功既有污水改善工程已於8/5完工，11月11日決算，生態檢核方面請儘速查調"維護管理階段表格(M-01)，並邀民眾參及資訊公開。
2、近日報載湖西鄉成功村受東北季風影響，大量紅羅垃圾暫置場垃圾被吹至成功水庫下方；請於生態檢核時納入檢視，有無影響本次污水截流設施功能，後續112年工程設計時請將之阻隔設施與量能納入考量。
3、所列請撥經費與核銷金額包含111年度執行部分，爰整理執行率尚佳；惟單獨以112年度可執行數與核銷經費比較，則於管控目標附近，請縣府再努力把握最後時段，積極趕辦尾款請撥與經費核銷。

    (二)養護課 張工程員家榮
1、有關明年度的計畫建請提早進行測量設計等先期作業，俾利計畫期程能夠順利；另如有發生預算撥款等問題致影響招標作業，建請採用保留決標方式辦理以利招標順利。
2、考量生態檢核已成為現今公共工程重點查核項目，且為評估生態保育之指標，建立檢核生態人員資格等標準亦請納入考量。
八、結論：
(一)請依本局查核人員意見及相關規定辦理後續事宜。
(二)為達本計畫控管之績效指標、目標及執行率，請縣府趕辦：
1、興仁及成功地區既有污水截流設施改善工程
(1)本案現已辦理結案尾款作業，惟尚有保險金額及工程數量計算結果與結算數量不符尚需釐清等問題，請修正後儘速辦理補助款核銷作業。
2、東衛地區引水路污水截流改善治理工程
(1)本案已於12月7日竣工，請儘速辦理決算及補助款核銷作業。

九、散會時間：中午12時