111年度「前瞻基礎建設—加強水庫集水區保育治理計畫」
補助屏東縣政府計畫執行及經費支用情形查核會議紀錄
一、開會時間：111年10月31日(星期一)上午10時
二、開會地點：屏東縣政府南棟六樓會議室
三、主持人：吳簡任正工程司宗寶 紀錄：阮應店
四、出列席單位及人員：(詳簽名冊)
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：(略)
七、查核人員意見：
(一)主計室 劉主任益婷
1、110年霧臺鄉隘寮北溪崩塌地治理工程，建議請將營造綜合保險費修正為工程保險費，以包含契約第13條所勾選之所需保險之費用，並請依所需之保險種類勾選。
(一)養護課 阮工程員應店
1、110年霧臺鄉隘寮北溪崩塌地治理工程
(1)本案所需材料鋼筋，未依契約規定施作水淬鋼筋試驗。
(2)本案專任工程人員及品管人員相關證明文件未列於契約中。
八、結論：
(一)請依本局查核人員意見及相關規定辦理後續事宜。
(二)為達本計畫控管之績效指標、目標及執行率，未結案工程後續管控點及配合辦理事項如下，請縣府督促各公所趕辦：
1、110年霧臺鄉隘寮北溪崩塌地治理工程
(1)請於111年11月30日前完成核銷全案補助款並結案。
2、高樹鄉小份圳周邊排水改善工程
(1)請於111年11月30日前完成核銷全案補助款並結案。
3、高樹鄉新圳周邊排水改善工程
(1)請於111年12月10日前完成核銷全案補助款並結案。

九、散會時間：中午12時