豐坪溪大禹堤段設施維修改善工程
生態檢核工作月報

（110.3.24）

| 項目 | 頁碼 |
| --- | --- |
| 公共工程生態檢核自評表 | 1 |
| 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表 | 2 |
| 施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明 | 3 |
| 施工人員及生態背景人員現場勘查紀錄 | 5 |

公共工程生態檢核自評表

| 工程基本資料 | 計畫及 工程名稱 | 豐坪溪大禹堤段防災減災工程 |  | 設計單位 | 經濟部水利署九河局工務課 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程期程 | 110年1月至110年7月 |  | 監造廠商 | 經濟部水利署九河局工務課 |
|  | 主辦機關 | 經濟部水利署第九河川局 |  | 營造廠商 | 順風營造有限公司 |
|  | 基地位置 | 地點：花蓮縣玉里鎮 座標： (23.393410, 121.324463) ~ (23.392912, 121.337100) |  | 工程預算/經費（千元） |  |
|  | 工程目的 |  |  |  |  |
|  | 工程類型 | □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□其他 |  |  |  |
|  | 工程概要 | 增設防汛路(含側溝)約1.3km |  |  |  |
|  | 預期效益 |  |  |  |  |
| 階段 | 檢核項目 | 評估內容 | 檢核事項 |  |  |
| 施工階段 | 一、 專業參與 | 生態背景及工程專業團隊 | 是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ■是，於110年1月28日與生態檢核團隊洄瀾風生態有限 公 司啟動合作 □否 |  |  |
|  | 二、 生態保育措施 | 施工廠商 | 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? □ ■是，於110年2月4日進行現場勘查並確認細節 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 □ ■是，已擬定環境保護教育訓練計畫，並於110年2月25日 日執行宣導 □否 |  |  |
|  |  | 施工計畫書 | 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ■是，已將相關圖面納入施工計畫書 □否 |  |  |
|  |  | 生態保育品質管理措施 | 1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? ■是 □否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? ■是 □否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? ■是 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? ■是 □否 |  |  |
|  | 三、 民眾參與 | 施工說明會 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? □是 ■否 |  |  |
|  | 四、 資訊公開 | 施工資訊公開 | 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? ■是 □否 |  |  |

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號： 11-9   檢查日期：110/ 3 /24  施工進度:     %  預定完工日期：110/7/16

| 項 次 | 檢查項目 |  | 執行結果 |  |  |  | 非執行 期間 | 執行狀況陳述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已執 行 |  | 執行但 不足 | 未執 行 |  |  |
| 1 | 水質保護-排擋水工項設置應使水流不經過正在施工的區域；如機具需過水應設置涵管等設施，避免機具入水。 |  |  |  |  |  | Ⅴ | 本施工區增設防汛路(含側溝)執行作業，無機具需過水。 |
| 2 | 水質保護-若須於工區內執行混凝土灌漿作業，絕不可於溪流中清洗重機具殘餘的混凝土。 |  | Ⅴ |  |  |  |  | 本施工區混凝土灌漿作業並無在溪流中清洗機具。 |
| 3 | 維護既有植生與自然棲地-如需暫置土方、機具等，應使用既有建成地區，避免使用有植物生長的區域。 |  | Ⅴ |  |  |  |  | 本工區暫置土方、挖土機均無影響植物生長區。 |
| 4 | 維護自然棲地-混凝土、廢土、廢棄物、垃圾等禁止堆置於工區範圍外。 |  | Ⅴ |  |  |  |  | 工區現場廢土皆統一堆置於防汛道路側邊無影響自然棲地。 |
| 5 | 工區周圍如出現野生動物，不捕捉、不驚擾。 |  | Ⅴ |  |  |  |  | 執行狀況良好。 |
| 是否發生環境異常狀況? (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊) |  | □是 |  | 異常狀況說明： 解決對策： |  |  |  |  |
|  |  | ■否 |  |  |  |  |  |  |

施工廠商

單位職稱：順風營造有限公司  	  姓名：      張增海

單位名稱：   生態檢核團隊         姓名：      黃美娟

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

| 項目 | 1水質保護－排擋水工項設置應使水流不經過正在施工的區域；如機具需過水應設置涵管等設施，避免機具入水。 |
| --- | --- |
| 拍攝日期與說明 | ˙拍攝日期：110.3.24 ˙說明：目前挖土機於工區內執行作業無水流經過，機具也無涉水情事。 |
| 照片 |  |
| 項目 | 2水質保護－若須於工區內執行混凝土灌漿作業，絕不可於溪流中清洗重機具殘餘的混凝土。 |
| 拍攝日期與說明 | ˙拍攝日期：110.3.24 ˙說明：施工區內目前無進行灌漿作業。 |
| 照片 |  |
| 項目 | 3維護既有植生與自然棲地－如需暫置土方、機具等，應使用既有建成地區，避免使用有植物生長的區域。 |
| 拍攝日期與說明 | ˙拍攝日期：110.3.24 ˙說明：施工區內挖起來的土堆暫置靠堤防下方，無影響既有植物生長區。 |
| 照片 |  |

附註：

- 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。

- 表格欄位不足可自行增加。

豐坪溪大禹堤段設施維修改善工程
施工人員及生態背景人員現場勘查紀錄

□施工前  ■施工中  □完工後

| 勘查日期 | 民國110年3月30日 | 填表日期 | 民國110年3月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紀錄人員 | 洪郁捷 | 勘查地點 | 大禹堤段 |
| 人員; 單位/職稱; 參與勘查事項. 莊立昕; 經濟部水利署第九河川局工務課/正工程司; 主持人. 潘冠宇; 經濟部水利署第九河川局工務課/; 主辦、監造單位. 王梵篙; 經濟部水利署第九河川局工務課/; 主辦、監造單位. 周敬良; 經濟部水利署第九河川局工務課/; 主辦、監造單位. 張增海; 順風營造有限公司/現場負責人; 營造單位. 吳昌鴻; 洄瀾風生態有限公司/執行長; 生態檢核團隊. 魏嘉儀; 洄瀾風生態有限公司/生態研究部門經理; 生態檢核團隊. 洪郁捷; 洄瀾風生態有限公司/生態檢核計畫負責人; 生態檢核團隊. 范倚瑄; 觀察家生態顧問有限公司/計畫專員; 生態顧問團隊. 徐菀佐; 觀察家生態顧問有限公司/研究員; 生態顧問團隊. |
| 現勘意見 |  | 處理情形回覆 |  |
| - 確認本案涉及之喬木現況及其重要生態價值與功能。 |  | - 本案地上喬木樹種多為臺灣原生樹木，包括毛柿、牛樟、杜英、青剛櫟、小葉赤楠、土肉桂、冬青、黃連木、厚葉石斑木、穗花棋盤腳、太魯閣櫟、扁柏、紅豆杉等，具有生態價值。另有高經濟價值之檀香。前述臺灣原生樹種因培育不易、生長速度慢且移植相對困難，本身即亟需保護生態檢核團隊建議迴避此區，將喬木全數予以保全。 |  |
| 現勘照片 |  |  |  |
| 110年3月30日 確認【喬木區】現況。 |  | 110年3月30日 確認【喬木區】多為臺灣原生樹木。 |  |
| 110年3月30日 討論變更設計，迴避【喬木區】。 |  | 110年3月30日 確認工程設計平面圖。 |  |

說明：

- 勘查摘要應為生態環境課題，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。

- 多次勘查應依次填寫勘查紀錄表。