經濟部水利署第九河川局
木瓜溪初英二號堤段河道整理工程(第2期)
地方說明會議紀錄

1. 時 間： 111年03月07日10時00分
2. 地 點：吉安鄉公所會議室
3. 主 持 人：曾副局長國柱(黃課長承焌代) 記錄：潘冠宇
4. 參加人員：詳如簽到冊
5. 地方意見：
- 公路局目前橋梁改建中，建議河道整理期程配合公路局台九線木瓜溪橋改建及鐵路局木瓜溪鐵路橋改建期程後再辦，並重新計畫暫停許可種植期。
- 現地農民已經營數十年，若廢止許可恐影響耕作農民生計，希望第九河川局建立配套，相關補償機制希望能夠提報上級單位專案辦理。
- 當地自民國四十幾年豪雨大水皆無破堤致災，現況河寬已經足夠不需要再施作河道整理。
- 水流不會因為河道整理之後就乖乖照整理的位置流動，幾次大水就會回復原狀。
1. 本局回應：
  1. 橋梁上、下游五百公尺內河道範圍為橋管單位權屬，原則上在這個範圍內會協調由橋管單位於橋梁改建後辦理河道整理作業。
  2. 河道整理會由下游往上游疏通，將會視預算多寡調整第二期、第三期施作長度。
  3. 現場既有河寬僅剩下不到二分之一，並且主要衝擊右岸志學堤防，經過風險評估有危險的河段，且本局針對右岸水流攻擊情形已多次修補現場丁壩保護工。
  4. 本案是希望完工後將河寬擴展，遭遇颱洪豪雨事件發生時，水流經該處能有效降低流速，減少對兩岸堤防造成危害以減輕本局對當地防災工作之成本。
2. 傅崐萁立委服務處陳處長文卿：
  1. 請九局在完成第一期和第二期工程之後，再一次觀察評估，若沒有潰堤的疑慮且河床夠寬的情形下建議暫緩第三期工程。
  2. 如因鐵路、公路局建設需要，可能需要收回部分承租土地，這部分請農民配合。
  3. 當地農民有補償的需求請九局納入會議紀錄向上提報。

開會現況1

開會現況2

開會現況3

開會現況4