經濟部水利署第五河川局會議紀錄
1. 會議名稱：111年「第五河川局轄區在地諮詢小組」第1次會議
2. 開會時間：111年02月24日(星期四)上午9時00分
3. 開會地點：本局第四會議室(後棟二樓)
4. 主持人：莊局長曜成 紀錄：李宇哲
5. 出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
6. 主席致詞：(略)
7. 討論事項：(略)
8. 出席委員意見：
  一、案由一「雲林縣水環境改善空間發展藍圖規劃案 」：
     (一) 賴委員丁甫
1. 亮點案件及公民參與很重要，在設計之前宜開工作坊，建議比照之前雲林縣政府之掀蓋計畫做法，以避免開工後被迫停工。
2. 雲林地區民眾自主意識較強烈，建議本案規劃內容盡量納入各地民眾所提建議。
3. 水質問題宜重視並優先處理。
     (二) 楊委員清樑
  本規劃報告相當完善，然而爾後執行層面可能會出現問題；五月份提出亮點計畫時間倉促，切勿到時應付交差，應誠懇面對土地、民眾。
     (三) 陳委員文俊
1. 本規劃案考量的策略及面相廣泛，予以肯定；但要注意未來可行性。
2. 建議將在地文史、產業相關專家學者納入顧問團。
3. 雲林縣水汙染較多為農業及畜牧汙染，但簡報策略中水質改善多為都會型水污染改善，請修正。
4. 建議預先盤點將來須配合之相關局處，以利後續規劃整合並使計畫更有效執行。
5. 建議團隊在之後規劃過程該思考:
  1. 如何使短期規劃可執行。
  2. 如何避免中期規劃與初期規劃產生競合。
  3. 如何使長期規劃回復到NBS以自然為本之空間規劃。

(四) 蔡委員國銓
1. 水質涉及環保單位取締畜牧事業廢棄物汙染減排配合是否盤點目前水質淨化場、汙染處理廠以及未來預計投入的設施，以了解未來水質優化的可能。
2. 台南市竹溪月津港水質淨化場的建置也有效截流民生汙水優化水質，可提供參考。
(五)莊召集人曜成
1. 目前所提多為水利單位資料，建議雲林縣政府成立跨局室平台蒐集並盤點各重點之發展計畫並盡快聚焦，以利後續推動。
2. 所規劃濁水溪及北港溪仍為兩條線的空間，建議了解自行車道及國家線網之規劃，能否形成網絡。
3. 亮點種類是否宜先律定生態、休憩、水質、環境、歷史文化及水岸？
4. 城鄉發展宜先了解結合地方發展以利推動，建議先拜會鄉鎮市長及民間團體。
5. 有無後續水質改善計畫？建議配合水環境改造。
6. 水環境改善應在安全無虞前提下發展或利用安全改善時辦理環境改善。
7. 藍圖計畫可做適當分工，透過水環境跨部會平台，且取得相關部會資源。
8. 本局未來亮點請工務課整理並提供雲林縣政府團隊參考。
二、五河局案件規劃檢討：
(一) 賴委員丁甫
1. 直沖急彎段深槽頗深，丁壩工之位置與間距長度請慎重，挑流請評估。
2. 基腳深度宜因地制宜。
3. 堤身老舊且堤高差頗大者宜分析堤坡穩定性。
4. 設計前宜先檢視歷年災害狀況與防洪紀載表，藉以評估設計工法。
(二) 陳委員文俊
1. 所列各堤防段經費及長度各異，但保護面積及人口都相同，請再檢視。
2. 生態敏感性高之區域，施工中應盡量避免干擾生態並落實生態檢核。
(三) 蔡委員國銓
1. 提報工程皆為實需，藉由河道整理及凹岸保護提升防洪安全，予以肯定，工法再請因地制宜。
2. 頭港橋長不足，可否施工前再與橋梁單位協商改建。
3. 急水溪上游因白河水庫清淤以致於下游易淤積，例如白窯子洪溪州過水橋段等建議能加強清淤速度。
(四) 莊召集人曜成
1. 丁壩挑流工程設計請參考防洪計畫之載表，並做坡面穩定分析及沖刷深度評估。
2. 生態檢核請補充鳥類棲地哺育期之應行注意及迴避事項，並具提供圖說供設計參考。
3. 保護面積及人口請依實際狀況修正。

玖、結論：
請本局及雲林縣政府業務單位參照在地諮詢小組委員所提供之意見，檢討及修正規劃報告內容。

拾、散會(12時30分)