經濟部水利署第五河川局會議紀錄
1. 會議名稱：111年「第五河川局轄區在地諮詢小組」第7次會議
2. 開會時間：111年06月28日(星期二)11時00分
3. 開會地點：本局第四會議室(後棟二樓)
4. 主持人：莊局長曜成 紀錄：李宇哲
5. 出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
6. 主席致詞：(略)
7. 討論事項：(略)
8. 出席委員意見：
一、 嘉義縣政府「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」提報案件
   (一)賴委員丁甫
1. 六腳排水後朴子腳橋下游段治理工程：基礎以預力混凝土板樁設計之原因與實須請證明。
2. 朴子溪支流-鴨母坔排水(嘉76下游段)治理工程：橫格梁之間距請酌。坡面工是否背舖塊石請檢討。
3. 栗子崙村落淹水防護治理工程：路面加高以植筋工法，請注意安全性。
4. 新結庄抽水站治理工程：建議檢討前池量體。
    (二) 莊召集人曜成
1. 請補充各案有無召開地方說明會及民眾意見回應情形。
2. 護岸設計工法有否跟民眾溝通請補充說明。
3. 建議加強考慮植栽。
二、 「麻魚寮排水護岸新建工程用地先期作業」
(一)賴委員丁甫
1. 下游段出口匯入朴子溪，右岸有聚落，確須保護。提醒如何與朴子溪堤線與主深槽銜接。
2. 上游段治理涉及高鐵聯絡道路安全，也宜予重視。
    (二) 莊召集人曜成
1. 請補充套繪朴子溪用地範圍線並查明與朴子溪銜接工程。
2. 斷面圖請補充植栽，並盡量採用生態工法。
玖、結論： 請提案單位依各委員及各單位意見修正。

拾、散會(12時30分)