經濟部水利署第五河川局會議紀錄
1. 會議名稱：111年「第五河川局轄區在地諮詢小組」第8次會議
2. 開會時間：111年09月28日(星期三)9時30分
3. 開會地點：本局第四會議室(後棟二樓)
4. 主持人：莊局長曜成 紀錄：李宇哲
5. 出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
6. 主席致詞：(略)
7. 討論事項：(略)
8. 出席委員意見：
  (一)雲林縣水環境改善空間發展藍圖規劃委託技術服務案
     (一)賴委員丁甫
1. 「水安全面向」可研析課題兩點，無論是沿海地層下陷因素或城鎮水泥化程度嚴重，此均有切重問題核心，予以肯定。唯報告中只提課題卻無對策，建議雲林縣府進一步研處。
2. 「水產業面向」可研析課題亦同上，雲林縣為農業首都，本報告能切入問題，提出課題，接續能如何改善，將是挑戰。
      (二)詹委員明勇
1. 基於計畫之完整性，請顧問公司還是要把雲林縣轄區內各河川治理計畫、環境管理計畫風險評估等重要訊息扣合中央管河川之主軸，再詳評地方政府「水環境藍圖」之大方向。
2. 本案引用Singapore ABC program或LA river master plan並無不可，但仍請顧問公司要考量國外成功之範例之在地條件是否和雲林縣相仿，前述兩個案例要套到雲林縣有沒有那些必要調適，請斟酌。
3. 本次規劃引用諸多學理或國際上通用之規範(如：NBS)，這些工具如何會辨認水環境藍圖之亮點或hot-spots，要請顧問公司要妥慎處理。
4. 簡報第53頁各面向評分宜再調整，讓各項之「正、負」方向是相同的。
(三)楊委員清樑
1. 本計畫有良好的規劃團隊，希望能跳脫政治綁樁影響。
  (四)吳課長嘉偉
2. 上次會議意見請辦理回復並納入報告書。
3. 目前本案地方意見仍採用說明會方式辦理，建議改採工作坊深入納入相關意見。
  (五)莊召集人曜成
4. 可參與的在地民間組織請納入說明。
5. 評估指標之評分標準建議再檢視合理性。
6. NBS應盡量考慮以僱工、手作之民眾參與、在地參與之方式辦理。
玖、結論： 請依各委員及各單位意見修正。

拾、散會(11時00分)