|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台會議紀錄表 | | | |
| 🞎北港溪流域■朴子溪流域🞎八掌溪流域🞎急水溪流域 | | | |
| 會議單位 | 交通部高速公路局、交通部高速公路局南區養護工程分局、嘉義市政府工務處、嘉義縣政府、嘉義縣太保市公所 | | |
| 會議日期 | 2022.07.15 | 會議時間 | 15:30 |
| 會議地點 | 嘉義市政府工務處2F會議室 | | |
| 會議主持 | 徐立昌 | 會議記錄 | 葉耀駿 |
| 會議內容 | 1. 本局2021年7月29日於嘉義縣太保市埤鄉里舉辦民眾參與小平台會議，本局與議員、里長、里幹事及里民達成一致共識，改善埤鄉橋及高速公路涵洞並推廣在地滯洪暫時措施，提高里內承洪韌性，避免里內淹水情況再次發生。 2. 交通部高速公路局南區養護工程分局回覆，有關於國道1號265k+286排水箱涵改建工程，預算業已編列完成，並於2022年7月7日上網公告公開招標，標案案號：110D010P013，本標案截止與開標日期為2022年8月9日，施作工期預估為28個月(日歷天)。 3. 朴子溪流域整體改善與調適規劃報告內，提及有關於「國道松竹橋改建」的部份，內容應為誤植，建請修正。 4. 感謝高速公路局及相關同仁，協助本局共同進行橋河共治，解決朴子溪流域水道風險與埤鄉里區域排水之問題。 | | |
| 會議照片 | Z:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\5. 平台會議\20220715 公部門平台會議\PHOTO\IMG_2636.JPGZ:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\5. 平台會議\20220715 公部門平台會議\PHOTO\IMG_2634.JPG  Z:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\5. 平台會議\20220715 公部門平台會議\PHOTO\IMG_2641.JPGZ:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\5. 平台會議\20220715 公部門平台會議\PHOTO\IMG_2638.JPG | | |

※本資料僅供經濟部水利署第五河川局業務使用。

