經濟部水利署北區水資源局會議紀錄
壹、 開會事由：「桃園地區防災緊急備援井增設機電設施及後續營運管理」第2次說明會
貳、 開會時間：109年4月9日(星期四)下午2時30分
參、 開會地點：本局第一會議室
肆、 主持人：蘇主任工程司俊明
伍、 記錄：謝呂賢
陸、 出(列)席單位及人員：(詳出席人員簽名冊)
柒、 主席致詞：(略)
捌、 業務單位報告：依據行政院核定之「防災及備援水井建置計畫」所示，「防災緊急備援井網」工程由水利署及台水公司共同協調推動，水井整體計畫完成後將移交台水公司統籌營運維護管理。目前新竹及台中地區備援井皆將交台水公司代管，並依據後續維護管理之需求設置圍籬、遠端儀控、市電等附屬工程。桃園地區備援井後續亦擬依照行政院核定計畫辦理。為解除地方民眾對設置市電、遠端儀控及圍籬之疑慮，特召開此次說明會，向地方里民說明。
玖、 台水公司第二區管理處簡報(略)
拾、 各單位意見：(按自由發言排序)
一、楊里長仕鉦
(一)圍籬尺寸有多大？建議3、4、5號井電箱儀控可放在一起，作到5號井土地範圍，對地方景觀影響較小。
(二)好比4號井，後面就是私人土地，圍籬怎麼做應該跟地主協商。1、2號井也要跟周邊地主協商。
(三)監測井非常重要，可以監測淺層地下水位，未來能夠顯示出北水局備援井抽深層地下水時，淺層地下水位的變化情形，以釐清相關爭議。
(四)板新水廠回饋金是依人口及土地面積計算，但石門大圳在三林里經過，水源也是從三林里出去，建議三林里回饋金可以考慮提高。
(五)台水公司簡報發生三階限水的情形才正式抽水，必須是一個承諾，否則就空井備而不用就好，如果強行設置地方民眾不會答應。
     ◎本局回應:
(一)圍籬尺寸大約等於一個停車格。3、4、5號井電箱儀控可否一起放在5號井土地範圍，因涉及相關法規及技術問題，將請設計公司研議可行性。
(二)圍籬形式設計完畢後，會派員與鄰地地主說明。
(三)監測井將會優先發包施作。
(四)關於回饋金將協助向相關上級機關反映民眾意見。
     ◎台水公司第二區管理處回應:
(一)本區處所訂定的操作原則即是於三階段限水情形時方啟用備援井，本區處並不會違背此原則，請民眾安心。
   二、王興全先生:
(一)台水公司簡報第7頁有出現四階限水，「四階限水」從來沒聽說過。
(二)簡報第7頁同時提到黃燈供水量短缺2%到5%，橙燈供水量短缺達5%到10%，此規定從何而來。
(三)104年就實施三階限水，未來三階限水前會提前幾天抽水？
(四)桃園井水量不多，台水公司表示僅達供水量0.83%，應該是非常緊急狀況的救命水，強烈要求除了一般例行性維護保養短暫使用外，真正啟動一定要在有發生三階限水的狀況下。
(五)如果不能答應三階限水情況下啟動，我們就不同意設置圍籬、監控及市電，一定會抗議。
     ◎台水公司第二區管理處回應:
(一)簡報中所提之第四階段是依據經濟部「自來水停止及限制供水執行要點」所述。
(二)依據燈號減供係依據水利署所訂之「水情燈號各階段限水措施說明」。
(三)當旱象至第三階限水時，備援井啟動抽水也非即刻啟動，本區處仍需依據北水局召開之水情會議所決議之啟動時機辦理，若有討論何時啟動的會議，建議北水局邀請地方代表參加會議。
(四)抽水時機本區處尊重地方民眾意見，已訂定操作原則，平常只進行例行性的保養與測試，只有第三階段限水時才啟動。
三、徐玉樹市議員:
(一)大平、三林簡易水廠沒有來，這不太好。
(二)如果三階限水啟動備援井，這還可以，但台水公司簡報第3頁中的第2項「供水條件異常等狀況時由台水公司適時啟動」，這很抽象，變成隨時都可以啟動，濁度高也可用，這很危險是個伏筆。
(三)當初有人在這置產就是喜歡這邊的水，監測井可以表現出地面園林、水池的水嗎？對於居民的損害是否有救濟的機制？也希望可以安排時間看看現場大家的土地。
(四)既然備援井水量這麼少，我還是反對設置，既然做了就備而不用，這才叫作備援井。
     ◎北區水資源局回應
(一)本次會議記錄將寄送三林、大平、三坑里辦公室，歡迎地方民眾有意見時隨時可向本局反映提出。
     ◎台水公司第二區管理處回應
(一)抽水時機尊重地方民眾意見辦理，目前石門水庫已完成分層取水工設施，濁度問題已經可以解決，備援井將用於嚴重枯旱時期。
(二)備援井於旱象嚴重時方啟用，尊重地方意見辦理。
四、鄭先生
(一)上次開會是說不做圍籬。
(二)大平、三坑的水也是從這邊過去的，這邊的水源很重要，如過抽光了，三林、大平、三坑都沒水可用，有人可以負責嗎？
     ◎台水公司第二區管理處回應
(一)依據本區處過去對設施管理的經驗，為了避免民眾、孩童碰撞水井閥件、電力設備、水泥保護工等設施而受傷，本區處仍希望設置圍籬為宜。
(二)北水局將設淺層地下水位監測井，了解鄰近地表地下水變化，啟用備援井時機亦尊重地方意見於第三階段限水時才啟用，抽水時也會同步監看監測井的數據，作為操作的依據。
五、呂玉玲立委辦公室傅秘書
(一)呂玉玲立委之前有親自參與說明會，目前立委還是很關心本案，希望水利署妥處。
(二)91年跟104年都發生過三階限水，目前的備援井雖是政府的計畫，但什麼時機啟用讓里民很擔心，怕隨時都可以抽。所以應該要有明確的啟用時機規範，讓里民能夠信服放心，不要讓里民提心吊膽。也請水利署把里民心聲聽進去，回去研議，能夠給里民明確的承諾，這才是雙贏的結果。
     ◎台水公司第二區管理處回應
(一)感謝呂立委對地方的關心。
(二)尊重及地方民眾意見辦理相關工作。
六、林昭賢市議員辦公室陳秘書
(一)大家都希望水源充足不要停水，但石門水庫建成後，大坪就從此禁建，地方發展都停滯了，但都沒有回饋，現在又要使用地下水，也都沒有回饋。
(二)水源的缺乏是長期的問題，以前可以搭船到觀音亭拜拜，現在不行，因此我建議這個案子重新回到原點，再次召集大坪、三坑及三林的里民讓他們來參加會議表達看法。
(三)至少這次的會議紀錄要發給大平、三坑讓他們知道，以後可以來機關表達意見。
     ◎北區水資源局回應
(一)關於回饋金，將向相關上級機關反映民眾意見。
(二)本局設置地下水位觀測井，即是希望備援井抽水不要影響三林、大平及三坑用水，此次會議紀錄會寄送大平、三坑里辦公室，歡迎隨時向本局提供意見。
七、劉熒隆市議員辦公室劉秘書
(一)備援井佔水公司供水量0.83%，這可以提供這個區域幾天使用？
     ◎北區水資源局回應
(一)以每人每日用約250公升計算，每日1萬噸水可提供4萬人使用；因此，雖然佔總體用水量比例非常低，但若進入嚴重枯旱時期，這就是大家的救命水，仍希望民眾支持備援井。
八、湯蕙禎立委辦公室黃主任
(一)湯蕙禎立委非常關心龍潭地區民眾，很多民眾去跟湯立委說明這個案子，以後開會請通知龍潭辦公室，這次的會議紀錄也要寄給我們。
(二)政府機關提出很多學術專業的看法，但也要顧及實際，水一抽下去，別人有水用，地方的水沒了，這樣不好，政府的建設一定要讓人民有良好的感覺。三階限水才啟用的心聲也一定要聽進去。
(三)安全、景觀、噪音問題，也一定要照顧到周邊居民。
    ◎北區水資源局回應
(一)謝謝湯立委關心，未來相關事項會通知湯立委龍潭辦公室，施工過程將顧慮居民安寧及安全。
     ◎台水公司第二區管理處回應
(一)尊重並採納地方民眾意見。
  拾壹、綜合決議：
一、感謝在地里民、立委辦公室及議員辦公室代表今日的參與，會議中各方提出的意見，本局與台水公司將持續派員與里民溝通，今日上級機關水利署亦有代表與會，一定會將民眾的意見攜回，並協助向上級機關反映。
二、台水公司簡報已承諾可於三階限水時才啟動桃園備援井，地方民眾亦強烈主張應於三階限水情形時方啟用備援井。故為尊重地方民意，促成國家建設與人民福祉雙贏，且台水公司亦表示抽水時機願意配合民眾訴求下；因此，本局亦承諾將於第三階段限水作業時，備援井才會考量啟動。
三、感謝地方民眾參與政府政策討論與溝通，地方民眾最關心的淺層地下水位觀測井設置，將會與抽水管、抽水機及流量計、水位計等設施，一併盡速發包施作。另市電、圍籬及遠端監控等設備，將會另外就設置形式與鄰地地主說明後另案辦理。
四、因大平、三坑里也是使用位於打鐵坑溪之簡易自來水設施，本次會議紀錄將同時寄送大平、三坑里長辦公室，讓地方民眾了解桃園地區備援井現階段推動工作及後續營運管理，相關意見請隨時向本局反映。
拾壹、散會(下午4時)