「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
110年第1次進度控管會議紀錄
壹、時間：110年3月5日(星期五)上午10時
貳、地點：本署台北辦公室第四會議室
參、主持人：張副總工程司國強 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、討論事項
案由一：「雨水貯留系統建設計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 洽悉。
2. 應每月5日前需完成行政院政府計畫管理系統(GPMnet)線上填報作業，惠請環保署配合本署每月進度管控時程提交實際執行進度相關資料。
案由二：「產業用水輔導節水計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：洽悉。
捌、綜合結論
  1. 本計畫除辦理每月進度管控填報作業外，原則每3個月召開一次進度控管會議，倘視實際推動情形另行加開。
  2. 本計畫定期及不定期受國發會、工程會、主計總處及審計單位進行推動進度控管，期間需配合需求呈報之執行相關資料，彙整作業繁多，請各單位務必協助，以利完成本計畫進度成果管考。
  3. 請業務主政單位於計畫初期律定各子計畫分年及總體績效指標與執行成果收集規劃，以後續成果報告呈現，另請各單位預為下年度招標發包等作業準備，提高執行達成率。
玖、散會(10：50)