111年度「前瞻基礎建設—加強水庫集水區保育治理計畫」
補助高雄市政府計畫執行及經費支用情形查核會議紀錄
一、開會時間：111年10月25日(星期二)上午9時30分
二、開會地點：高雄市政府鳳山行政中心第三會議室
三、主持人：吳簡任正工程司宗寶 紀錄：阮應店
四、出列席單位及人員：(詳簽名冊)
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：(略)
七、查核人員意見：
(一)主計室 劉主任益婷
1、建議請將營造綜合保險費修正為工程保險費，包含契約第13條所勾選之所需保險費用，並請依所需之保險種類勾選。
八、結論：
(一)請依本局查核人員意見及相關規定辦理後續事宜。
(二)為達本計畫控管之績效指標、目標及執行率，未結案工程後續管控點及配合辦理事項如下，請市府督促各公所趕辦：
1、111年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程
(1)本案辦理解約中，請市府儘速函知本局取消執行；並於111年11月30日前提送結案資料至本局辦理請款核銷作業。
(2)本案經桃源區公所提案明年仍須繼續執行，因明年高雄市已不再本局前瞻預算補助範圍內，故明年將籌措其他經費補助，俟本局簽核補助後另案行文通知高雄市政府並副知桃源區公所。
2、高雄市杉林區月眉里內寮溪集水區排水改善工程
(1)請於111年11月15日前送達本局請撥全案補助款(併核銷)結案。
3、茂林區一水田野溪整治工程
(1)請於111年11月15日前送達本局請撥全案補助款(併核銷)結案。

九、散會時間：中午12時