       「藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期)」
施工前協調會會勘紀錄
壹、會勘時間：112年2月1日（星期三）下午3時
貳、會勘地點：新北市中和區嘉慶橋
叁、會勘主持人：陳正工程司冠華 記錄：王銘揚
肆、出（列）席單位與人員：(如後附簽到簿)
伍、各單位意見：
一、新北市中和區嘉慶里里長 ：
(一)此區域有諸多使用腳踏車通行的民眾，建議增設YouBike站。
(二)藤寮坑溝內有許多工廠及民生排放之廢水，建請多加注意水質管理。
二、新北市土城區延吉里里長：
(一)此區域蚊蟲眾多，建請選用適當植栽避免後續蚊蟲孳生問題。
(二)請於施工期間留設行人通道，避免民眾日常交通問題。
(三)此路段座椅及棚架老舊不堪使用，建請拆除後更新。
陸、會勘結論：
一、請承攬廠商及監造單位於施工期間依與勘人員及書面意見提醒事項，遵循相關法規及命令，另請針對施工場域之環境整潔注意辦理，避免影響周遭道路、街道以及相關公共設施，亦避免違反相關規定。
二、本工程已通知於111年2月8號(星期三)申報開工，開工階段需提送之相關文件請承攬廠商依約儘速送局審核。
三、相關單位所提之意見，請顧問公司研擬相關方案，並於後續辦理之地方說明會中再行說明。
柒、散會：下午4時