經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：補助連江縣政府計畫執行情形現地查核
貳、會議時間：109年9月14日(星期一)下午2時0分
參、會議地點：連江縣政府環境資源局會議室
肆、主持人：江課長友仁
伍、記錄：黃琇蘭
陸、出席人員：詳如會議簽到單
柒、主持人致詞：（略）
捌、綜合討論：
一、北水局政風室：
建議相片可顯示拍照日期，以便往後說明比對。
二、北水局主計室：
請連江縣政府按時提送補助費支用情形表，以利辦理核銷。
三、北水局保育課：
1. 有關生態檢核部分，未邀請生態專業人員參與，且無迴避、縮小、減輕及補償等策略擬定，請連江縣政府邀請生態專家參與後續維護階段之生態檢核，並辦理相關教育訓練，以利生態檢核之執行。
2. 請說明生態檢核民眾參與及資訊公開辦理情形。
玖、會議結論：
  1. 工程第六標為水利署109年在建工程提前10%完工控管之工程，請連江縣政府以提前10%完工為目標加速趕辦，另工程第8標目前稍有落後，請連江縣政府督促承包廠商加緊趕辦。
  2. 請連江縣政府依據「水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」第七點第一項規定，儘快請領工程第八標第一期款；另依本要點第七點第三項規定，補正109年7及8月之補助費支用情形表，並於爾後每次月十五日前按時提送。
  3. 請連江縣政府持續辦理各階段之生態檢核措施及邀請生態學者專家辦理教育訓練，並於網站公開生態檢核及民眾參與等相關資料。
拾、散會：下午3時30分