「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第11次會議紀錄
一、時間：109年11月6日(星期五)下午2時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 記錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第10次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：洽悉，確認會議紀錄。

七、討論事項：
案由一：檢陳「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水改善」第二期第四批次新增案件提案表，提請 討論(提案單位：內政部營建署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員連山：
1.本案營建署擬匡列2.2億先行辦理第四批次的發包，唯第三批次仍執行中，可否先行勻支？應先予確認。
2.淡水河流域抽水站維護管理及更新改善，擬於本(109)年底先行辦理抽水站委外代操作，則如何籌應先行發包的經費？
3. 部分工程(編號23)在107年已執行完成，則如何轉正？
彭委員合營：
1.第二期提報案件，奉核辦理83件，本次為第四批次。
2.營建署由本計畫二期已發包或完工節餘款，預定增加工程共計31件，規劃7件，非工程措施2件，於二期匡列3.43億元之經費分配為何？
3.淡水河流域抽水站維護管理及更新改善於110年～114年每年匡列4億元，共20億元，其發包程序又如何推動？
施委員進村：
1.本案中央所需總經費30.13億元，其中，2.2億元擬由第二期經費勻支，請先說明第二期經費計核列多少？已執行多少？節餘款多少？該節餘款是否足以敷應上述2.2億元需求？其次，尚不足經費27.93億元，擬由何財源支應？建議繪製財源分擔表說明。
2.所列工作40件(含工程31件，規劃檢討7件，非工程措施2件)，其中，只有11件辦理開始時間在109年11月以後，其餘29件均在109年10月前已開始辦理(其中有3件108年12月前已開始辦理)。如此一來，部分工程已執行才送本小組籌措經費，恐與程序不符？請檢討改善。
3.委請基隆市、新北市代辦110年抽水站維護管理及操作，擬於本(109)年底先行發包一節，建議宜跨年度編列預算，即109年應先行編列部分經費，不足經費再於110年編足。如此一來，先行發包可能較符程序。

決議：
一、本案所提報工作計畫內容業經內政部營建署109年8月28日、9月1日及3日評核通過，請依各委員意見修正，並附財源分配表及評核紀錄後，原則同意，再依程序提報內政部核定。
二、評定同意辦理之案件，其中「「淡水河流域抽水站維護管理及更新改善」如經新北市及基隆市府同意先行墊支，因110年度及以後年度經費立法院尚未審議通過，請營建署督促各直轄市、縣(市)政府與廠商簽訂合約時應列明『本計畫「110年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」』。

案由二：行政院農業委員會漁業署研提「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水改善」第3期(110~111年)案，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會漁業署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員連山：
1.擬辦規劃、減災輔導等共9件，宜把辦理的數量如面積、長度等應加入量化數據。
2.規劃案有否包括設計？
3.編號8、9二件分別於110.11及111.1才開始辦理，似可提早辦理。
彭委員合營：
1.農委會漁業署所提水產養殖排水改善第3期共9案，經費計4.1455億元，編號8、9其辦理期程？
2.規劃、減災輔導共9件，共1.5億元，計畫內容含工程、非工程，又非工程係指那些內容？另以養殖區列同一編號，將來如何分開規劃？
施委員進村：
1.第三期究為107-108年抑或110-111年？請先釐清。所核列經費多少？是否足以敷應本案所需經費？均請敘明。
2.提案說明二之(二)，有關補助宜蘭縣等七縣市辦理養殖區改善規劃設計等工作經費計多少？其次，既為補助款為何還編列業務費2,000萬元？其用途為何？是否符合規定？請查明妥處。
張副總工程司良平：
因用地皆勾選已取得，請再次確認用地是否已取得。

決議：
一、本案所提報工作計畫內容業經行政院農委會漁業署109年9月23日內部簽奉評核通過，請依各委員意見修正並附評核紀錄後，原則同意，再依程序提報行政院農業委員會核定。
二、漁業署所辦理之案件均從110年開始執行，請將地方配合款列入，業務費2,000萬元非補助項目，請刪除。
三、評定同意辦理之案件，因110年度及以後年度經費立法院尚未審議通過，請漁業署督促各直轄市、縣(市)政府與廠商簽訂合約時應列明『本計畫「110年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」』。

案由三：「前瞻基礎建設計畫」-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3批次規劃及檢討工作計畫(110~112年)，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員連山：
於初審時部分規劃案於初審時建議執行單位減列。(如	No.26、27、29)，唯執行單位並未減列，則可否接受？
2.建議應加速逕流分擔的規劃。
彭委員合營：
1.111～112年每年度可用經費8千萬元，合計2億3,	058萬7千元。
2.各縣市提出84案經費2億2,066萬9千元。
3.水利署初審通過48件，需求經費1.07752億元，過程有嚴謹把關。
4.p.19項次43 屏東縣管河川枋山溪，轄管河川局請修正為七河局。
5.有些案件期程列3年，請檢討以2年為原則。
施委員進村：
1.本案補助項目(有關河川排水規劃部分)計分(1)只辦理規劃，(2)只辦理治理計畫，(3)兼辦治理規劃及治理計畫等三類，其評定原則為何？請敘明。
2.第三期(110～111年)擬編經費，既足以敷應本案所需，建議執行期程除非有特殊狀況可延長至112年，其餘建議以111年前執行完成為原則(如項次12 新竹縣管區域排水新豐溪支流排水規劃時程長達3年，似不合理)，以利時程控管。
張副總工程司良平：
逕流分擔請水利署多與地方配合，以改善內水積淹問題。

決議：
一、本案所提報工作計畫內容業經經濟部水利署109年9月3日評核通過，請依各委員意見修正後，原則同意，再依程序提報經濟部核定。
二、逕流分擔應請地方政府推動辦理，以改善內水積淹問題，請水利署錄辦。
三、評定同意辦理之案件，因110年度及以後年度經費立法院尚未審議通過，請水利署督促各直轄市、縣(市)政府與廠商簽訂合約時應列明『本計畫「110年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」』。

八、臨時動議：無

九、散會。