「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
110年第1次分項進度控管會議會議紀錄
壹、時間：110年2月1日(星期一)上午10時
貳、地點：水利署台北辦公室第五會議室
參、主持人：張副總工程司廣智 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、討論事項
案由一：「自來水智慧型水網推廣計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 請台灣自來水公司依規劃進度辦理，110年度分2次請款作業，第1期款30%預計於110年2月份辦理、第2期款70%以「完成智慧水表及智慧水網系統規範及招標文件研修訂」，視為實際進度達預定進度60%，台灣自來水公司即可向水利署請撥。
2. 智慧水管理在現今極端氣候下之調度上，希能為各執行單位強化及提升營運效能，並呈現亮點成果，請各執行單位戮力於推動作為，以凸顯其成效。
3. 因本年度經費拮据，各計畫無法增加經費，惟為使經費有效運用，相關計畫執行發包時，請於招標文件中但書後續擴充條款(如於契約相關規定下加入「視後續經費確認及實際需要」等內容說明)，若後續有相關結餘款，可運用後續擴充之彈性方式，促使各子計畫間之結餘數合理運用。
案由二：「地下水智慧監測技術計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：請水文技術組對於委託代辦案，以協助地方政府之立場上，於代辦協議書上之撥款方式以最大彈性辦理。
捌、散會(11：40)