「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第13次會議紀錄
一、時間：110年06月02日(星期三)下午2時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第12次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：有關「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水改善第3期新增案件提案資料，提請 討論。 (提案單位：內政部營建署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
1.改善工程與整建工程之執行內容有何差異？兩者既屬不同工作項目，請分別列表敘述。
2.第3期計畫(110～111年度)有無已核定擬執行數？若有，請說明已核定數？及餘額是否足以敷應本次計畫所需？若無，第3期計畫可執行額度56.5億元，足以敷應本次計畫所需31.91億元，為何所分配財源跨至第4期(112以後年度) ？
3.本計畫經費約有20.2億元之財源擬在112以後年度籌應，若屆時該預算立法院未審議通過或經審議減列，擬如何處理？請敘明。
4. 本案均為補助地方政府辦理，因此，對地方政府之執行有何督導考核機制？請敘明。
劉委員進義：
1.第3期新增都市排水改善、檢討規劃及相關非工程措施共82件，所需經費31.91億元，較本期執行額度56.5億元，尚有餘額24.59億元(43.5%)，如何處理？
2.附件2擬辦工程明細表內工程內容說明宜量化，並建立標準格式(規劃檢討之需求也請說明是否基準間)。
蔡委員義發：
1.說明三所述：本計畫第3期營建署執行額度為56.5億元(含110年23.5億元及111年33億元)，惟明細表所提列計82件，經費需求110～111年合計僅約12.44億元，而112年以後提列(三項工程)約19.43億元，如此是否會影響執行率，請考量。
2.承上意見112年以後提列19.43億元乙節，因112年(含)以後是否屬第4期尚待立法審議？請考量加註依政府採購相關規定辦理。
3.非工程措施項提列桃園市兩件，分別辦理地下水道智慧監控及地理資訊管系統(二期)乙節，本次辦理二期，表示已執行一期了，其成效如何？若具成效，是否考慮推廣至其他縣市政府？
林委員煌喬：
1.從附件2第一個表格了解本次提報「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」(下稱本計畫)第三期新增都市排水改善工程70件，經完成現勘確具都市排水改善效益，並以「改善淹水面積及保護人口數」來呈現改善工程的預期效益，此可歸納為各項工程對「逕流分擔、承洪韌性」的貢獻。除此之外，建議可再統計比較建設前後的透水鋪面(如項次1)及新植栽綠化面積(如項次4)，甚至有無設計生態、棲地環境的友善設施等(如項次63)，俾能柔化建設成果。
2.另附件2第二個表格擬規劃檢討10件工程，惟其「辦理需求說明」似太簡略含糊，看不出其迫切性及必要性，允宜交代清楚規劃檢討擬達成的目標，亦即提出規劃檢討之預期效益，如此，屆期主管機關要評量提案單位規劃檢討的成果，才有比較基礎；甚至才禁得起立法、審計機關之要求及檢驗。

決議：
一、有關需跨至第4期執行部分，請與廠商簽訂合約時應列明本計畫「第4期預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」。
二、本案所提報工作計畫內容業經內政部營建署評核通過，請依各委員意見修正回應後，原則同意，再依程序提報內政部於計畫額度內核定。

案由二：「前瞻基礎建設計畫」第3期-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會農田水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
1.各項工程均未編列用地費，請說明有無用地取得問題？
2.擬辦工程明細表之工程內容項，所稱「構造物」，其實質內容究為何(如:水門、攔水堰等) ？請敘明。
3.所稱「北港溪排水系統」是否為「北港溪支流排水系統」之誤？請查明妥處。
林委員煌喬：
察看附件3本次提報本計畫第三期農田水利排水、埤塘、圳路改善工程32件，工程效益仍採「改善淹水面積及保護人口數」來呈現，實太可惜。據農水署的統計，約有66%的灌溉用水取自不穩定的河川流水；而興修埤塘，可加大儲水調節空間；又改善圳路，則可減少水庫灌區輸水損失；換言之，農田水利具有補注地下水(藏水於農)、改善水環境及地區排水衛生等效益。因此，可從上述這些農業灌溉水資源的特性，再據以檢視補充本案工程效益的相關論述，例如各項工程是否有助於將河川流水引為灌溉之用，此水量等同節省水庫的出水量？圳路改善可減少多少輸漏水量的損失(據農水署指出，灌溉圳路改善1公里約可降低7萬噸的輸漏水損失)？未來如有埤塘興修及清淤，可增加的有效蓄水量，也等同減少水庫供水量，甚至該水量還可多元利用，所衍生的效益等？
劉委員進義：
1.本年度提送擬辦改善工程32件，總經費5.8399億元與前次核定費用0.364億元，合計6.2039億元，尚在第3期核定工程款內，所列預備工程應可在節餘款內容納。
2.部分管理處人員少，工作量大，宜加強督導協助執行作業。

決議：
一、請農水署於明細表再增一欄「用地是否取得」。
二、有關雲林管理處轄管之北有才寮系統因斷面不足、護岸高度不夠，造成經常淹水一案，請農水署在本年度節餘款額度內優先納入治理。
三、本案所提報工作計畫內容業經行政院農業委員會農田水利署評核通過，請依各委員意見修正回應後，原則同意，再依程序提報行政院農業委員會於計畫額度內核定。

案由三：檢送交通部公路總局「前瞻基礎建設計畫」-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-省道橋梁改建工程擬辦明細表，提請討論。(提案單位：交通部公路總局)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
1.本橋除長度不足需延長外，現有梁底高程是否足夠？亦請敘明。若梁底高程不足，擬抬高多少？抬高後對兩岸居民車輛進出有無影響?請評估妥處？
2.本橋建議與上、下游護岸同步施設，以避免因執行時間差，造成防洪缺口。
3.本案財源擬如何籌應？請具體敘明。
林委員煌喬：
依據附件4整建緣由及內容，橋梁長度及渠底高程不足，依治理計畫，計畫渠寬18m，堤頂高程4.83m，現況橋長16m，渠底高程4.07m。請教改建後橋長20m，增加4m，是否有助通洪斷面的增加？又改建後渠底高程為多少(是否為4.83m)？允宜交代清楚，進而建議附件4之表格，可再增列工程效益，亦即從通洪斷面寬度及高程增加後，計算出通洪量可增加多少，從而減少了多少溢淹的可能？
吳委員瑞龍：
1.附件未附難予瞭解案件相關資料，如案由三「附件4」擬辦明細表。
2.案由說明未作系統性整理，內容太多相互混雜難予瞭解其本意。
3.期與批次相互關係未見說明。
4.經費未作格式處理，難予瞭解編列及支用情形。
5.附件編碼未一致，難查詢。
劉委員進義：
1.本案配合「鹽水溪排水系統六塊寮排水治理」改建橋梁高度及長度，增加通洪能力，實有必要依計畫辦理。
2.依說明三、本案列入第1優先辦理，但明細表列在112及113年，可否提前？
蔡委員義發：
1.本案台19線和順北橋改建，現況橋長、寬說明與明細表整建緣由及內容所述均不一致，建請依108.10.16台南市政府核定之治理計畫成果查明修正。
2.說明三所述相關鹽水溪水系六塊寮排水治理工程，目前台南市政府發包準備施工中，本案橋梁改建欲提列112年級113年，建請考量提前配合排水改善期程辦理。
3.本案預算編列請再釐清。

決議：本案既經說明經費及實施期程有誤，請公路總局重新檢討經費、財源及實施期程，以及橋梁是否依照「鹽水溪排水系統六塊寮排水」治理計畫規定設計等，再予以提報。

案由四：「前瞻基礎建設計畫」-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程工作計畫，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
1.說明三既稱本計畫歷年所編經費322.1億元，迄111年底可執行經費約205.9億元，尚有116.2億元可執行第6批次工程。而第6批次工程所需總補助經費約為102.9億元，為何財源不由已編列經費支應，反而將約97.76億元納到112年度籌應？
2.說明四稱，第3期計編列經費97.65億元，1-5批次已動支89.92億元，尚餘約7.73億元，為何該經費不全部支應第6批次所需經費？反而保留2.58億元？其由為何？
3.本批次有95%的經費(約97.76億元)之財源擬在112年度以後籌應，若屆時該項經費未經立法院審議通過，或經由審議減列，擬如何處理？
4.計畫書p.6既稱，請地方政府先行辦理測施及用地取得先期作業等，本署將視立法院審議預算情形同意是否接續辦理後續治理工程及用地徵收。又復稱，110年7月起可啟動各項工程測量發包作業，預計可於112年6月底前各項工程可完工。兩者所述互相矛盾，似有不妥？請查明妥處。
5.各項工程明細表，請比照其他單位註明工程效益。
林委員煌喬：
1. 據說明三指出，本計畫防洪綜合治理工程含用地經費約322.13億元，截至目前已核定第1、2、4、5批次治理工程總經費約289.14億元，惟因部分案件涉及都市計畫變更及用地問題，致執行進度未如預期，經水利署召開會議調整為預備工程，經估算致111年底可執行預算數約為205.9億元，尚有116.23億元可執行第6批次防洪綜合治理工程。惟依據附件5(水利署提供的第6批次防洪綜合治理工程工作計畫)第2頁第一段所述，我們統計第1、2、4、5批次已核定治理工程總經費約324.3億元(其中中央補助經費約289.52億元、地方自籌經費約34.78億元)，如加計第3批次防洪綜合治理工程僅限提報中央管河川或區域排水，經費約43.15億元，則5批次已核定的治理工程總經費約367.45億元(其中中央補助經費約332.67億元、地方自籌經費約34.78億元)。則請釐清下列事項：
(1)現在不管地方自籌經費約34.78億元，5批次已核定的中央補助經費約332.67億元，仍超出預算數322.13億元，為何核定數會比預算數多？是否係當進行第4、5批核定時，已發現第1、2批次有執行進度未如預期現象，而調整為預備工程，跨年度後收回，再納入第4、5批核定用，造成核定數有重複計算情形所致？
(2)又預備工程(83.24億元)的定義為何？假如其排除無法如期執行的原由後，能否逕成為下批次的治理工程？還是得再參與評比，以及俟預算額度而定？如為前者，則上述「尚有116.23億元可執行第6批次防洪綜合治理工程」，是否妥適？
(3)另「截至目前已核定第1、2、4、5批次治理工程總經費約289.14億元」，應係指第1、2、4、5批次已核定治理工程總經費約324.3億元「中央補助經費289.52億元」的意思，爰建議修正為「截至目前已核定第1、2、4、5批次支應治理工程總經費約289.14億元」(但兩者仍有0.38億元的差額，仍宜弄清楚何者正確)。
(4)可是還有第3批次中央管河川或區域排水防洪綜合治理工程經費43.15億元，到哪裡去了呢？以上可能皆是因收回預備工程核定數，才造成預算數、核定數、實支數及尚可動支數的混淆，建議洽請水利署主計室再檢視表達方式，俾利審計單位質疑時，能交待清楚。
2.附件5第6頁指出，第6批次治理工程擬辦89件工程完成後，預計增加保護面積約13,910公頃、施設堤防護岸及排水路改善計約57.06公里，如此呈現治理績效，實不太細緻，且讓人有種感覺：「水與安全」的計畫成果，好像「只能看到建設，沒有看到生命力」。可是明明近年來水利署亦致力於「水與安全」的水利建設，積極推動「流域整體改善與調適規劃」，並就河川流域治理計畫導入生態檢核、公民參與、資訊公開及維護管理等完整的規範。在加上本計畫名稱既稱為「改善」，且總經費高達322.13億元，治理績效就只能呈現保護面積、施設堤防護岸及排水路改善情形嗎？實不太可惜了！謹建議可再檢視強化下列各項指標的落實成果，以彰顯本計畫的預期成果及效益：
(1)檢視建設計畫對逕流分擔、承洪韌性、水量多元利用及水體水質淨化的貢獻。
(2)統計比較建設前後的透水鋪面、新植栽綠化面積。
(3)如何減少燈光對周圍生態環境影響的積極作為。
(4)外來物種清整成果。
(5)有無設計生態、棲地環境的友善設施，以及對自然景觀連續及生物多樣性等成果。
(6)利用水利工程快速棲地生態表，評估比較各項計畫建設前後的棲地生態分數。
蔡委員義發：
1.依說明所述預算執行與編列情形稍為複雜，不易瞭解，因本案採滾動式檢討，建請設定一個時間點綜整執行結果列表說明，俾利閱讀。
2.依說明三所述：已核定案件因部分涉都市計畫變更及用地問題，致影響執行進度乙節，因前瞻計畫工程涉及用地應辦理相關治理計畫公告用地範圍線，始得據以辦理用地徵收。建請盤點擬辦工程儘速提前辦理相關公告程序。
劉委員進義：
1.第6批次防洪綜合治理工程原提報197件，總經費274.53億元，經現勘、評估協調後核定工程89件，總經費112.76億元，審查嚴謹，符合需求。
2.附件5工作計畫：
(1)p.3橋梁改建部分有提及地方分擔第2期(108-109年)經費，但未提第3期經費。
(2)p.5，表3總中央補助經費及總地方自籌經費比例，似未依表2之比例計算，若有條件請在表下註明。
(3)之前執行率未達預期目標，宜檢討原因改善，並預先辦理先期作業。
3.各工程配合生態檢核，建議採用生態工法以恢復自然河川環境，提供生物棲息及生育空間。

決議：所報治理工程工作計畫原則評定同意，請依委員及本會議決議修正後，提報經濟部於計畫額度內核定。

案由五：「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1批次逕流分擔實施範圍評估規劃工作提報計畫(110~111年)，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
1.五股坑溪排水治理計畫，新北市政府曾於110年4月7日辦理審議，惟未獲通過。因此，99年是否曾核定該治理計畫？建請再確認。
2.附表(附件6)之擬補助經費，請標示單位。其次，本案所提報總經費計61,722仟元，惟說明五卻稱110年度擬補助13,545萬5仟元，顯然有誤，請查明修正。
3.110年度擬補助經費應為13,545仟元，惟該年度剩餘可支用獎補助費只有1,220萬元，顯不足敷用。說明六稱擬通過第3期經費統籌調度支應，惟究擬如何統籌調度？請具體敘明。
林委員煌喬：
本案擬補助本計畫第1批次逕流分擔實施範圍評估規劃案13件、逕流分擔計畫1件，應屬可行。然察看附件6擬辦原因，大都僅描述該等案件擬治理區域目前的淹水情形，並未進一步說明將如何「逕流分擔」來改善淹水情形。本案雖是補助案，但仍宜掌握預期成果，總不能任其揮灑，甚至演成「以鄰為壑」的窘境吧(萬一發生這種情形，恐怕補助機關亦將受牽連)！尤其項次7彰化縣所提係逕流分擔計畫，但擬辦原因只見針對擬治理區域受限低地地形重複積潦之描繪，卻未見如何逕流分擔的相關規劃，實無法預期其改善的有效性？建議應仿項次14花蓮縣之提案，已進一步明確指出，可能採行的逕流分擔的策略，以及初步規劃方向，如此給予補助，將更見妥適，並能確保「錢花在刀口上」。
蔡委員義發：
1.依相關法規辦理推動逕流分擔計畫值得肯定，請督促縣市政府依法規與執行辦法作業內容，落實執行。
2.附件6所列16案中，第2項新北市潭底溝及第9項雲林縣北環溪石榴班兩案因無規劃報告，是否適宜直接辦理逕流分擔評估規劃，請再酌。
3.第7項彰化鹿港排水逕流分擔計畫：是否有逕流分擔評估規劃成果，俾據以辦理逕流分擔計畫，請補充說明。
4.第10項嘉義縣六腳排水新港市區逕流分擔評估規劃備註所述：「會後未提報補充資料」乙節，請再查明。
劉委員進義：
水利署正積極推動逕流分擔與出流管制，本次有11縣市提出12件評估規劃，建議評估其績效供補助參考。

決議：
一、本工作計畫明細表項次2新北市所提報「潭底溝排水逕流分擔實施範圍評估規劃」，請新北市政府函報補充塔寮坑溪排水系統-潭底溝排水已完成排水規劃之內容及核定文號後評定同意。
二、本工作計畫明細表項次7彰化縣所提報「鹿港排水逕流分擔計畫」因計畫實施範圍小且有前期逕流分擔評估報告，評定同意補助150萬元。
三、本工作計畫明細表項次9雲林縣所提報「北環溪集水區-石榴班地區逕流分擔實施範圍評估規劃」，因北環溪無排水規劃內容，請雲林縣政府完成排水規劃後再提報逕流分擔評估規劃。
四、所報工作計畫原則評定同意，請依委員及本會議決議修正後，提報經濟部於計畫額度內核定。另請各執行本工作計畫之縣市政府儘速依規定成立逕流分擔審議委員會，以利後續審查作業。

八、臨時動議：無

九、散會。